DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Číslo objednatele: 52/00068713/2025/1/266/2025

na akci

„Rekonstrukce jazykové učebny “

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

A)	Smluvní strany

Objednatel:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karoliny Světlé 135, Kolín

Se sídlem: Karoliny Světlé 135, 280 02 Kolín

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou školy

IČO: 000 68 713

Tel. xxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	KWEKU s.r.o.

se sídlem: V Opletkách 985, 280 02 Kolín 4

e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú: 0434715329/0800

IČ: 276 40 477

DIČ: CZ27640477

zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, MBA, jednatel

zástupce ve věcech technických a předání díla: xxxxxxxxxxxx MBA, jednatel

tel. xxxxxxxxxx

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

B)	Předmět dodatku

Předmět smlouvy

- Předmětem tohoto dodatku je změna termínu realizace zakázky do 31. 8. 2025.

Dále je předmětem dodatku Rekonstrukce jazykové učebny vícepráce D+M OSB desek do podlahy. Tato nepředvídatelná situace nastala při převzetí prostor a jejím následném odkrytí vrstev podlah.

C)	Čas plnění

Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

1.1. Zahájení 		23.6.2025

1.2. Dokončení 		31.8.2025

- Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání objednavateli ve stanoveném termínu bez jakýchkoliv vad nedodělků včetně řádného vyklizení staveniště.

- Termín dokončení díla dle této smlouvy může být posunut pouze písemnou dohodou objednavatele a zhotovitele nebo v důsledku nepříznivého počasí.

D)	Cena díla   a   platební podmínky

- Cena díla v rozsahu smlouvy a dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění podle rozpočtu ve výši:

Celkem bez DPH:					  206.220,00  Kč

DPH 21%				                           43.306,20 Kč

Cena vč. DPH					   249.526,20 Kč

- Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto Smlouvou se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení jednotlivých dokladů na adresu objednatele uvedenou v čl. A) SMLUVNÍ STRANY Smlouvy. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury zhotovitele nevzniká dříve než řádným doručením faktury na adresu objednatele dle tohoto odstavce Smlouvy. Úhrada ceny Díla bude uskutečňována jednorázově po předání díla.

- Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami.

le

E)	Závěrečná ustanovení dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. její  obou smluvních stran.

- Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- Obsah této smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý obdrží po jednom

exempláři.

Přílohy:

č. 1	cenová nabídka OSB desky_jazyková učebna

V Kolíně dne …29.8.2025				29.8.2025

………………..…………                    		………………..…………

za Objednatele					za Zhotovitele

xxxxxxxxxxxxx		                     			  xxxxxxxxxxxxxx

Ředitelka školy	                                           KWEKU s.r.o.