SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 06EU-003330

číslo smlouvy dodavatele/zhotovitele: 17/2017

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

|  |  |
| --- | --- |
| zastoupeno : | Ing. Jan Kroupa, generální ředitel |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Hana Kobesová |
| kontaktní osoba ve věcech technických:  (dále jen „objednatel”) a | Michal Syřínek |
| 2. název: | BITUNOVA spol s.r.o. |
| se sídlem: | Havlíčkova 4923, 586 Ol Jihlava |
| IČO, DIČ: | 49433601, CZ49433601 |
| bankovní spojení: | UniCredit Bank, 5079050002/2700 |
| zastoupen: | Ing. Mária Melichová - jednatelka Miroslav Sufliarský - jednatel |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Ing. Radek Vitvar — prokurista, ředitel Bc. Martin Dovolil — prokurista |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Radek Vitvar — prokurista, ředitel  Ing. Miroslav Trejbal - stavbyvedoucí |

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”'

 (dále společně jen „smluvní strany'•, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **„I/27 Třemošná – sjednocení povrchu“**

ISPROFIN/ISPROFOND 500 I l l 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 264 844.38 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH  (b) DPH z částky  (a) | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
|  | (a) |
| 1/27 Třemošná sjednocení povrchu | 1 264 844,38 Kč | 265 617,32 Kč | 1 530 461,70 Kč |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/27 Třemošná sjednocení povrchu, číslo veřejné zakázky 06EU-003330.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
3. Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
4. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky[[1]](#footnote-1)
5. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky[[2]](#footnote-2)
6. Technická specifikace[[3]](#footnote-3)
7. Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Doplňující požadavky na zhotovitele

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

# PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: „I/27 Třemošná - sjednocení povrchu”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Číslo článku Smluvních podmínek |  | |
| Název a adresa Objednatele |  | ŘSD ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň | |
| Název a adresa Zhotovitele | 1 . 1 5 | BITUNOVA spol. s.r.o., Havlíčkova 4923 586 Ol Jihlava | |
| Doba pro dokončení | 1 1.9 | Do 30.9.2017 |  |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Do 30.9.2017 |  |
| Sekce | 1.I.26 | Nepoužije se. |  |
| Hierarchie smluvních dokumentů | I.3 | 1. Smlouva o dílo 2. Příloha 3. Zvláštní podmínky 4. Obecné podmínky 5. Technická specifikace 6. Výkresy 7. Nabídková projektová Zhotovitele 8. Výkaz výměr | dokumentace |
| Právo | 1.4 | právo České republiky |  |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |  |
| Poskytnutí staveniště | 2. 1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1 . 1 .7 | |
| Pověřená osoba | 3.1 | Michal Syřínek | |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Osoba vykonávající TDS. | |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | SAFEROAD Czech Republic s.r.o.  I IČO: 25229761 dopravní značení | |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se. | |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. Nepoužije se. | | |
| Projektová dokumentace  Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se. | |
| Harmonogram | 7.2 | Nepoužije se. | |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se, | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| Odstranění vad | 9.1. | Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 24 měsíců.  V případě opravy vad v záruční době poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 18 měsíců, pokud lhůta z titulu záruční doby není delší. |
|
| Oprávnění k Variaci | 10.1. | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),  10 % průběžné platby |
| 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku  4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),  10 % průběžné platby |
| 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2  (Harmonogram),  10 % průběžné platby |
| 11.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),  10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | koruna česká |
|  |  |  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):  30.000 Kč za každý případ porušení |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)  3.600 Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) |
|  | **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
|  |  |  | 720 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  |  | 12.5. d) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze  720 Kč každý započatý den prodlení |
|  |  | 12.5 e) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)  1.440za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|  |  | 12.5 f) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.  140 Kč za každý započatý den prodlení |
|  | Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
|  | Výše pojistného plnění | 14.2 | 1 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
|  | Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2 | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) |
|  | Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B : Rozhodování před obecným soudem |



1. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-1)
2. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-2)
3. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-3)