Smlouva o dílo

č.: 07 / 2017

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

- Objednatel

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice

se sídlem Dolní Falknov 71, 407 45 Kytlice

zastoupený ve věcech smluvních: ředitelkou, PhDr. Janou Kollmannovou

zastoupený ve věcech technických: Josefem Thumou, investičním technikem

IČ: 70872708

bankovní spojení: PPF banka Praha, číslo účtu: 2001560009/6000

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel

Obchodní jméno: 			Correct BC, s.r.o.

Sídlo/adresa provozovny:		Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí n. L.

Zápis v OR:				OR Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 13143

zastoupená ve věcech smluvních:	Ing. Petr Dlouhý

zastoupená ve věcech technických:	Ing. Petr Dlouhý, Jana Košťálová

IČ:					250 285 88

DIČ:					CZ 250 285 88

bankovní spojení:			Raiffeisenbank a.s., Ústí n. L.

číslo účtu:				913 657 3001 / 5500

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Vypracování projektové dokumentace nové výstavby objektu pro potřeby DOZP Kytlice- Přístavba dílen k obj.č.73 v Kytlicích a navazujícího zajištění inženýrské činnosti pro zajištění vydání pro povolení pro provedení stavby.

1. Název díla: Zpracování projektové dokumentace pro umístění a povolení  stavby „Přístavba dílen k objektu č.p. 73-Kytlice“

2. Specifikace předmětu plnění:  Základní specifikace je uvedena v článku II. Předmět smlouvy. Rozšířena je  níže a v uvedené tabulce.

Zpracování projektové dokumentace pro umístění a povolení  stavby „Přístavba dílen k objektu č.p. 73-Kytlice“

- Dokumentace pro územní řízení (včetně předběžného propočtu nákladů)

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby (DUR) bude vypracována minimálně v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. v souladu s  Územním plánem Kytlice. DUR bude vypracována v 6 ti vyhotoveních v listinné podobě, 1x na CD ve formátu PDF i DWG. Propočet rozpočtových nákladů stavby bude předán na CD 1x ve formátu PDF, 1x ve formátu .xls a 1x v tištěné podobě.

- Inženýrská činnost do vydání územního rozhodnutí

-projednání PD s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a dalšími účastníky územního řízení

-obstarání dokladů a vyjádření orgánů a organizací potřebných k vydání rozhodnutí o umístění stavby

-uplatnění požadavků dotčených orgánů státní správy zapracováním do projektové dokumentace, které vyplynou ze zajištěných dokladů a vyjádření

-vypracování návrhu pro zahájení územního řízení a jeho podání

-obstarání rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci

- Dokumentace pro stavební řízení

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) bude vypracována minimálně v rozsahu uvedeném v Příloze č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. DSP bude vypracována v 6 ti vyhotoveních v listinné podobě, 1x na CD ve formátu PDF i DWG. Kontrolní rozpočet nákladů stavby bude předán na CD 1x ve formátu PDF, 1x ve formátu .xls a 1x v tištěné podobě.

- Inženýrská činnost do vydání stavebního povolení

-projednání PD s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a dalšími účastníky stavebního řízení

-obstarání dokladů a vyjádření orgánů a organizací potřebných k vydání stavebního povolení

-uplatnění požadavků dotčených orgánů státní správy zapracováním do projektové dokumentace, které vyplynou ze zajištěných dokladů a vyjádření

-vypracování návrhu pro zahájení stavebního řízení a jeho podání

-obstarání stavebního povolení s nabytím právní moci

- Dokumentace pro provedení stavby (včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr v podrobnostech pro zadávací řízení stavby dle zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude vypracována minimálně v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací / výkaz výměr pro potřeby zadávacího řízení stavby bude předán na CD ve formátu PDF, 1x ve formátu .xls. (ten bude zamčený pro úpravy, volné budou pouze buňky pro vyplnění identifikačních údajů uchazeče a pro vyplnění jednotkových cen a nebude obsahovat soubory a komplety), rozpočet 1x ve formátu pdf a 1x v tištěné podobě.

- Autorský dozor

Výkon autorského dozoru (dále jen AD) při provádění stavebních prací a jejich dokončení ke kolaudaci a k uvedení staveb do užívání. V rámci AD bude dodavatel kontrolovat soulad realizace stavby se zadáním stavby.

Cena za provedená díla a činnosti se sjednává v následující výši.

|  | Cena v Kč bez DPH | DPH 21% | Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentace pro územní řízení | 54.000,- | 11.340,- | 65.340,- |
| Inženýrská činnost v ÚŘ | 12.000,- | 2.520,- | 14.520,- |
| Dokumentace pro stavební řízení | 120.000,- | 25.200,- | 145.200,- |
| Inženýrská činnost ve SŘ | 20.000,- | 4.200,- | 24.200,- |
| Dokumentace pro provedení stavby | 96.000,- | 20.160,- | 116.160,- |
| Autorský dozor | 7.000,- | 1.470,- | 8.470,- |
| Cena celkem bez DPH 309.000,-Kč |  |  |  |
| DPH 21% 64.890,-Kč |  |  |  |
| Cena celkem vč. DPH 373.890,-Kč |  |  |  |

III. Doba plnění

Práce budou provedeny v termínech nejpozději do:

Dokumentace pro územní řízení nejpozději do 4 týdnů od podpisu SoD

Dokumentace pro stavební řízení nejpozději do 9-ti týdnů od vydání rozhodnutí o umístění stavby

Dokumentace pro provedení stavby nejpozději do 4 týdnů od vydání stavebního povolení

IV. Cena předmětu plnění

1. Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Cena celkem		 bez DPH                   309.000,-Kč

21% DPH                    64.890,-Kč

s  DPH                   373.890,-Kč

2. Uvedená cena je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu, řádnému a včasnému provedení předmětu plnění dodavatelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s dodáním předmětu zakázky včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění předmětu plnění, náklady na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, náklady na případné získání nezbytných autorských a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s plněním zakázky.

3. V případě změny výše DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v den zdanitelného plnění.

4. Zhotovitel uvádí, že maximální cena díla je stanovena tak, aby mohly být provedeny na jeho náklady i další nutné práce potřebné pro řádné dokončení díla, a to i ve značném rozsahu (a to včetně prací nezbytných na základě dalších požadavků zadavatele). V ceně jsou také zahrnuty veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením díla dle této smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Smluvní cenu podle čl. IV. odst. 1. této smlouvy vyúčtuje zhotovitel objednateli na základě předání a  převzetí předmětu plnění  řádně  a  včas.

2. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., ve znění pozd. předpisů a zákonu č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů, a mít náležitosti obchodní listiny dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude zadavatelem vrácen k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury).

3. Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu plnění vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady.

4. Zaplacení ceny za předmět plnění nebude považováno za prohlášení / potvrzení objednatele o řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla provedena.

VI. Kvalitativní a technické podmínky

1. Požadavky předmětu plnění jsou vymezeny v článku II. Smlouvy.

2. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII. Provádění předmětu plnění

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

2. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.

3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

4. Zhotovitel se zavazuje, že svou činností nenaruší práva třetích osob, zejména autorská a průmyslová, a že zprostí objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z porušení této povinnosti.

5. Zástupce objednatele a zhotovitele se zavazují k účasti na postupových schůzkách, ve vzájemně dohodnutém termínu v četnosti nutné k plynulému provedení díla. Na těchto schůzkách bude kontrolován stav plnění smlouvy zhotovitelem. Postupových schůzek se zúčastní zástupce zhotovitele a dle potřeby subdodavatelé. Záznamy ze schůzek připraví zhotovitel, budou posouzeny a odsouhlaseny zástupcem objednatele a budou zadavateli doručeny do dvou (2) dnů po schůzce. Postupové schůzky se budou konat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Další nepravidelné schůzky se budou konat dle potřeby. Čas a místo těchto schůzek budou vzájemně dohodnuty podle předmětu, který bude projednáván. Objednatel  je v rámci těchto schůzek oprávněn vznášet požadavky na doplnění či změnu díla, na základě čehož je zhotovitel povinen tyto požadavky do díla zakomponovat.

VIII. Předání předmětu plnění

1. Dílo je splněno řádným a včasným provedením a předáním všech jeho částí objednateli. Předáním částí díla ve sjednaném počtu vyhotovení se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli v sídle objednatele. Části díla je zhotovitel povinen předat objednateli v termínech dle čl. III. této smlouvy.

O předání dokumentace bude sepsán předávací protokol.

2. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít, pokud je řádně a včas dodán. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže předmět plnění ve smyslu výše uvedených podmínek je nekvalitní a obsahuje vady a nedodělky.

3. Pokud objednatel odmítl dodaný předmět plnění převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a se zdůvodněním.

IX. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace.

1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Zhotovitel poskytuje záruku předmětu plnění po dobu 36 měsíců.  Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí předmětu plnění.

3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na dodaném předmětu plnění vada, zadavatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava provedených činností dle této smlouvy.

4. Objednatel je povinen vady zjištěné v průběhu trvání záruční doby písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci zhotovitel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Objednatel je povinen umožnit dodavateli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraňování vady do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s dodáním předmětu plnění dle termínu uvedeného v této smlouvě a dodání neprovedl ani v náhradní 15-ti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Objednatel je povinen v případě odstoupení od této smlouvy uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel vynaložil na dodání předmětu plnění ke dni, kdy došlo k odstoupení od smlouvy.

XI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dodání předmětu plnění z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud objednatel neuhradí fakturu za dodání předmětu plnění ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Sankce spočívající v dohodnutých smluvních pokutách nezbavuje smluvní strany práva na vymáhání případné škody.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

3. Zadavatel má povinnost podle zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit Smlouvu (plný text) s dodavatelem včetně jejích změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit Smlouvu v registru smluv. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle zák. č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy zajistí objednatel.

4. Majetek nabytý z této smlouvy je dle Zákona 250/2000 sb.,§ 27, odst.6 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů majetkem zřizovatele.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Kytlicích dne 28.8.2017		                                     V Ústí nad Labem dne  28.8. 2017

.............................................			                         ...............................................

Objednatel							Zhotovitel

PhDr. Jana Kollmannová					         Correct BC, s.r.o.

Ing. Petr Dlouhý