# SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

ZHOTOVITEL DÍLA:        Frýda stavby s.r.o.

adresa:				Rašelinová 1307, 468 51 Smržovka

IČO:  				 21891338

DIČ: 			            CZ21891338

zastoupení:	Aleš Frýda

telefon:			721867997

e-mail:				ales.fryda@seznam.cz

bankovní spojení: 		131-2915650297/0100

OBJEDNATEL DÍLA:	Jablonecká energetická a.s.

adresa:	Vysoká 3340, 466 02 Jablonec nad Nisou

IČO: 	615 39 881

DIČ:	CZ61539881

zastoupení:	Ing. Boris Pospíšil, člen představenstva pověřený řízením   společnosti

kontaktní osoba dozoru:	Ing. Karel Dlouhý

telefon: 	602420787

bank.spojení: 	35-9751970287/0100

Článek II.

# Předmět smlouvy

## Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve  smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku  a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.

- Obsahem smlouvy je úprava právních vztahů smluvních stran v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy zhotovitelem pro objednatele za sjednanou cenu.

- Předmětem plnění této smlouvy je dílo s názvem: „Snížení energetické náročnosti sídla společnosti Jablonecká energetická a.s.“, které spočívá ve výměně 21 ks výplní oken, 1ks vchodových dveří a 1 ks garážových vrat, realizaci venkovních žaluzií pro nová okna, v zateplení obálky budovy (střechy a obvodových zdí) a v zhotovení nové fasády objektu sídla zadavatele na adrese: Vysoká 3340, 466 02 Jablonec nad Nisou, na p. č. st. 828, v k. ú. Jablonecké Paseky, a to včetně všech prací s tím spojených. Práce budou prováděny v rozsahu dle cenové nabídky – položkového rozpočtu, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Místem plnění je budova sídla zadavatele na adrese: Vysoká 3340, 466 02 Jablonec nad Nisou

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto:

- Výsledkem práce bude zateplení obálky objektu včetně nové fasády, nových oken vč. vchodových dveří a garážových vrat a venkovního zastínění oken objektu Vysoká 3340, 466 02 Jablonec nad Nisou

- Popis prací a technické řešení:

- budou demontována původní okna a nahrazena novými okny, kdy tato budou plastová s izolačními trojskly

- budou demontovány původní vchodové dveře a nahrazeny novými

- budou demontována původní garážová vrata a nahrazena novými

- bude provedeno zateplení střechy systémem EPS 150  tl. 200mm

- bude provedeno zateplení venkovních stěn budovy, a to fasádním šedým polystyrenem o tl. 180mm v úrovni 1. NP a fasádním šedým polystyrenem o tl. 160mm v úrovni 1. PP

- nově zateplené stěny budovy budou opatřeny fasádní omítkou ze šlechtěné omítky typu Baumit, zrnitost 1,5, barva: odstíny světle šedé

- bude provedeno zastínění venkovními žaluziemi pro všechna nově zabudovaná okna

- ostatní související práce

- Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prováděných prací v průběhu realizace.

6)  Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla ve sjednaném termínu nutné.

# Článek III.

# Termíny plnění

- Dílo, které je předmětem plnění, bude realizováno v níže uvedených stavebních etapách s následujícími termíny:

| Číslo stavební etapy | název objektu | Termín plnění |
| --- | --- | --- |
| SE1 | výměna oken, vchodových dveří a garážových vrat | do 3 měsíců od podpisu této smlouvy |
| SE2 | zateplení střechy | do 3 měsíců od podpisu této smlouvy |
| SE3 | fasáda vč. zateplení a instalace předokenních žaluzií | nejpozději do 15.5.2026 |

2)	Zhotovitel se zavazuje být přítomen na všech kontrolních dnech, jejichž termíny        budou objednatelem dopředu dohodnuty či stanoveny.

3)	Zhotovitel umožní oprávněným pracovníkům objednatele provádět průběžnou kontrolu plnění díla.

# Článek IV.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude ukončené dílo/stavební etapa připraveno k předání.

- Připravením díla/ stavební etapy k předání se rozumí stav, kdy v rámci stavební etapy č. 1 bude kompletně provedeno výměna oken, vchodových dveří a garážových vrat, v rámci stavební etapy č. 2 bude kompletně provedeno zateplení střechy a v rámci stavební etapy č. 3 bude kompletně provedena nová fasáda vč. zateplení a instalace předokenních žaluzií, vše dle článku II. bod 4 této smlouvy, a to včetně všech prací s tím spojených. Nebude-li výše uvedené dle článku II. v jednotlivých stavebních etapách provedeno kompletně včetně všech prací s tím spojených, není objednatel povinen dílo (jeho části dle stavebních etap) převzít.

- O předání každé stavební etapy bude pořízen předávací protokol podepsaný oběma stranami.

# Článek V.

# Cena za dílo

## Cena za provedení díla v rozsahu čl. II. a dle podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako konečná a maximálně přípustná, která kryje všechny náklady spojené s prováděním díla. Zhotovitel a objednatel si sjednali tuto cenu díla:

| Číslo stavebníetapy | název objektu | cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SE1 | výměna oken, vchodových dveří a garážových vrat | 798835,10 | 167755,37 | 966590,47 |
| SE2 | zateplení střechy | 1269182,74 | 266528,38 | 1535711,12 |
| SE3 | nová fasáda vč. zateplení a instalace předokenních žaluzií | 2307728,57 | 484623,00 | 2792351,57 |
| Cena celkem za dílo (za všechny stavební etapy) |  | 4375746,41 | 918906,75 | 5294653,16 |

- Objednatel a zhotovitel se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 občanského zákoníku, dohodli, že veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující nelze postoupit novému věřiteli.

# Článek VI.

# Způsob úhrady a platební podmínky

  - Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně. Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem následovně:

  - Po řádném a úplném dokončení a předání bezvadné dílčí části s č. stavební etapy SE1: výměna oken, vchodových dveří a garážových vrat (s termínem předání: do 3 měsíců od podpisu této smlouvy) – zhotovitelem bude vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část předmětu zakázky

  - Po řádném a úplném dokončení a předání bezvadné dílčí části s č. stavební etapy SE2: zateplení střechy (s termínem předání: do 3 měsíců od podpisu této smlouvy) – zhotovitelem bude vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část předmětu zakázky

  - Po řádném a úplném dokončení a předání bezvadné dílčí části s č. stavební etapy SE3: nová fasáda vč. zateplení a instalace předokenních žaluzií (s termínem předání: nejpozději do 15.5.2026) – zhotovitelem bude vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část předmětu zakázky

  - Splatnost faktur bude 30 dnů od dne jejího doručení objednateli, splňuje-li faktura náležitosti sjednané v této smlouvě. Zálohy objednatel neposkytuje. Text každé vystavené faktury bude obsahovat rozpis fakturovaných částek za každý objekt zvlášť v souladu s čl. 6 této smlouvy.

  - Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

# Článek VII.

# Záruční podmínky

## Zhotovitel se zavazuje, že si provedené dílo po dobu trvání záruční doby zachová vlastnosti sjednané v této smlouvě, resp. v případě, že určitá vlastnost nebyla ve smlouvě sjednána, vlastnosti obvyklé s ohledem na účel užívání. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební a montážní práce a 24 měsíců na technologické části díla, která počíná běžet ode dne předání a převzetí dokončeného díla v rámci jednotlivých stavebních etap.

- Během záruční doby je zhotovitel povinen opravit do 10-ti dnů od písemného oznámení vady objednatelem, dovoluje-li to technologický postup, jakékoliv vadné části díla, vzniklé chybným provedením nebo použitím nevhodného materiálu nebo vzniklé z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá. Záruční doba se v tomto případě prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem převzetí díla. Nedovoluje-li technologický postup provést opravu do 10 dnů, bude termín opravy stanoven na základě dohody.

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu prostřednictvím třetí osoby s příslušnou odbornou kvalifikací na náklady zhotovitele a zhotovitel je v takovém případě povinen cenu odstranění vady objednateli zaplatit.

- Zhotovitel není oprávněn zprostit se povinnosti z vady díla dle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.

- Zhotovitel není vázán zárukou v případě poškození díla třetí osobou či živelnou pohromou.

# Článek VIII.

# Kvalitativní podmínky a podmínky provedení díla

## Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu plnění.

- Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Bude-li objednatel trvat na provedení díla i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit podle § 2595 občanského zákoníku.

- Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném v článku II. smlouvy přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla, co do rozsahu a funkčnosti, je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek k této smlouvě.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za případné škody způsobené na stavbě i stavbou dotčeném okolí, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho činností třetí osobě. Zhotovitel se zavazuje, že tyto škody a náklady, které eventuálně vzniknou vadným plněním zjištěným v průběhu prací, uhradí.

- Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla a dílo provede na své náklady a nebezpečí.

- Zhotovitel je povinen v místě plnění zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla je zhotovitel povinen zajistit v souladu se zákonem č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- Ze strany zhotovitele se za porušení smlouvy podstatným způsobem považuje provádění díla s vadami, tedy když musí objednatel opakovaně upozorňovat na vady díla. Taková situace zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

- V případě, že nedodržení termínu plnění díla a právních předpisů způsobí zhotovitel objednateli škodu, je zhotovitel povinen tuto škodu a náklady s tím spojené uhradit.

- Zhotovitel je povinen provádět všechny práce v souladu s touto smlouvou, předpisy zejména v oblasti BOZP a zadávacími podmínkami soutěže.

Článek IX.

# Smluvní pokuty

- Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po stanoveném termínu předání, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení oproti smluvenému termínu předání.

- V případě nedodržení termínu uvedeného v čl. VII. odst. 2. této smlouvy (nedodržení termínu k odstranění závad uplatněných při reklamaci) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do dne, kdy budou vady odstraněny.

- Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den opoždění úhrady dílčí nebo konečné faktury.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

- Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 14 dnů od jejího uplatnění smluvní stranou.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že pod náhradou škody budou zahrnuty i případné náklady objednatele na právní zastoupení v dalších řízeních, zejména před státními orgány, které budou zahájeny v důsledku porušení/nedodržení této smlouvy zhotovitelem.

Článek X.

# Odstoupení od smlouvy

- Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností: objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy pro nepodstatné porušení smluvních povinností: neprovádí-li zhotovitel dílo řádně a kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 dnů.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů dle bodu 1. a 2. tohoto článku budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- V případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

- Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

# Článek XI.

# Závěrečná ustanovení

## Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě obou stran, a to písemnými dodatky podepsanými zhotovitelem a objednatelem.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

- Zhotovitel si je vědom, že objednatel žádá o přidělení dotace na spolufinancování předmětu této zakázky Národním programem Životního prostředí, v rámci Výzvy NPO č. 8/2025: Energetické úspory veřejných budov (dále jen „Výzva NPO č. 8/2025“), s podmínkami uveřejněnými pod tímto odkazem:

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=156

- Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a bude povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka případně hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu nejméně 10 let po skončení plnění zakázky.

Příloha:	1. Cenová nabídka (vyplněná příloha ZD č. 1_Rozpočet s výkazem výměr)

V Jablonci nad Nisou dne ………...…       V Jablonci nad Nisou , dne ………………

.......................................................                           	      ...............................................

objednatel 	       					      zhotovitel

Jablonecká energetická a.s.				      Frýda stavby s.r.o.

Ing. Boris Pospíšil					      Aleš Frýda

člen představenstva pověřený			      jednatel

řízením společnosti