č.j.: 2024/362-1 NAKIT

č.j.: MV

Dodatek č. 1 k DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 13A

k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných

z Národního plánu obnovy

č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT

## Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

se sídlem:	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO:	04767543

DIČ:	CZ04767543

zastoupen:	xxx

xxx

právně jednající	xxx

xxx

xxx

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., č. ú.:

xxx

na straně jedné (dále jen „Dodavatel“)

a

## Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO:	00007064

DIČ:	CZ00007064

zastoupen:	xxx

xxx

bankovní spojení:	Česká národní banka, č. ú.: xx

na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 13A ze dne 2. dubna 2025,

(dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) v následujícím znění:

## Článek 1 Předmět Dodatku.

  - Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definován v čl. 1 odst. 1.1

Smlouvy.

  - Předmětem Dodatku je prodloužení termínu realizace Předmětu plnění (jak je tento pojem definován v odst. 1.1 Smlouvy), a to z důvodu prodloužení výběrového řízení velkým množstvím doručených dodatečných dotazů od uchazečů a opakovaným prodlužováním lhůty pro podání nabídek a následně zasíláním několika kol výzev uchazečům k objasnění podaných nabídek.

  - Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že se věta první v odst.

2.1 článku 2 Smlouvy ruší a nahrazuje se zněním níže:

„Dodavatel je povinen zrealizovat VŘ nejpozději do 31. prosince 2025 od schválení zadávací dokumentace (včetně všech jejích příloh) dle čl. 3 odst.

3.21 Smlouvy Objednatelem, přičemž VŘ je realizováno řádně a včas zveřejněním podepsaných smluvních dokumentů s vybraným dodavatelem (vítězným dodavatelem zadávacího řízení) v registru smluv a oběma Smluvními stranami podepsaným Akceptačním protokolem.“

## Článek 2

Závěrečná ustanovení

  - Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.

  - Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

  - Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne ..........................	V Praze dne ..........................

Za Objednatele:	Za Dodavatele:

xxx

xxx

Digitálně podepsal xxx

# xxx

Datum: 2025.09.05

14:10:09 +02'00'

Digitálně podepsal xxx Datum: 2025.09.05 11:50:10 +02'00'

....................................................................

xxx

xxx

...................................................................

xxx

xxx

Národní agentura pro komunikační

a informační technologie, s. p. Za Dodavatele:

xxx

Digitálně podepsalxxx

Datum: 2025.09.05

13:27:38 +02'00'

...................................................................

xxx,

xxx

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.