SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu

Objednatel			Akademie řemesel Praha – Střední škola technická

se sídlem 			 se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4 - Krč

IČ: 				14891522

DIČ:                                     CZ14891522

bankovní spojení: 		ČSOB a.s., Praha 4, Pankrác 310, č.ú. XXXXXXXXXX

zastoupená 			Ing. Drahoslavem Matonohou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                             Renova Praha, spol. s r.o.

se sídlem                               Průběžná 853/1, Praha 10

IČ:                                        18629512

bankovní spojení:                   XXXXXXXXXX

zastoupená                             Ing.Stanislavem Tulpou-jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

I.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nejpozději do 18.9.2017 stavební práce (dále jen „dílo“) v souladu s položkovým rozpočtem díla (příloha č. 1 smlouvy). Objednatel zajistí veškeré náležitosti pro provedení díla.

II.

Cena za provedení díla, tj. 96.975,- Kč bez DPH bude hrazena na základě měsíční fakturace dle skutečně provedené práce v souladu s výkazem výměr díla a položkovým rozpočtem díla.  Účtovány budou pouze skutečně provedené práce. Obligatorní přílohou každé takové faktury musí být tzv. zjišťovací protokol, tedy soupis provedených prací, výkonů a dodávek za ten který měsíc podepsaný pověřenými osobami obou smluvních stran dle ujednání článku VI této smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit zhotovitelem vystavenou fakturu /dílčí, konečnou/ za příslušný měsíc do 15ti dnů od jejího doručení.

Bude-li při provádění díla zjištěno, že cenu bude třeba podstatně překročit, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o  této skutečnosti, tedy o potřebě provedení tzv. víceprací objednatele uvědomit a odůvodnit mu cenu novou, přičemž dohoda stran o nové ceně musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě. Objednatel je po oznámení nové ceny oprávněn od smlouvy odstoupit, je však povinen zhotoviteli uhradit poměrnou část původně určené ceny, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch.

III.

Zhotovitel odpovídá za věc převzatou od objednatele jako skladovatel.

IV.

Objednatel je povinen převzít řádně, úplně a včas dokončené dílo prosté jakýchkoliv vad či nedodělků nejpozději do 15ti dnů od vyrozumění zhotovitele o provedení díla.

Nepřevezme-li objednatel bezdůvodně dílo v uvedené lhůtě, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 50,-Kč za každý započatý den prodlení. Stejně vysokou sankci je povinen naproti tomu zaplatit zhotovitel objednateli v případě, nebude-li dílo řádně a úplně dokončeno v termínu dle ujednání článku I. této smlouvy.

V.

Bude-li dílo provedeno vadně, je zhotovitel povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 15ti dnů.

VI.

Kontaktními osobami smluvních stran pro účely plnění této smlouvy jsou:

Objednatel: XXXXXXXXXX,  mob. XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, zástupce ředitele,   mob. XXXXXXXXXX

zhotovitel: Ing.Stanislav Tulpa,mob.: XXXXXXXXXX

Nedílnou součást této smlouvy tvoří:příloha č. 1 (položkový rozpočet díla - kalkulace)

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Nepodléhá-li smlouva uveřejňovací povinnosti dle zákona o registru smluv, nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva má dvě vyhotovení, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze  dne

objednatel					zhotovitel