Dodatek číslo 1 ke                                   Smlouvě o Dílo číslo 11/2025

kterou ve smyslu uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název:			Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Sídlo:

Zástupce: 		Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy

IČO:			60075970

DIČ:			CZ60075970

Kontaktní osoba: 	Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy

a

ZHOTOVITEL

Název: 			ADANTE s.r.o.

Sídlo: 			Mánesova 11/3 b, 370 01 České Budějovice

IČO: 			28089774

Kontaktní osoba: 	Petr Gohr

Není plátce DPH

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 011/2025  ze dne 30.06.2025:

# PŘEDMĚT DODATKU

Dne 30.06.2025 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce spojené s opravou – čipový systém (elektronické uzavírání dveří – jiná než mechanická technologie na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13.Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“).

# VÍCEPRÁCE

Dne 13.8.2025 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, a s tím související změny ceny díla.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné vícepráce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

# CENA ZA DÍLO

Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní. Celková hodnota víceprací je 24.500,- Kč bez DPH, tj. 29.645,- Kč s DPH

Původní cena vč. DPH – 260.247,-Kč. Nová cena za dílo je 289.892 Kč vč. DPH

# TERMÍN DOKONČENÍ

Doba plnění se mění. Termín předání dokončeného díla je 08.09.2025.Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Dne 13.08.2025 v Českých Budějovicích			Dne 13.08.2025 v Českých Budějovicích

…………………………………………					……………………………………….

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.					Petr Gohr