## SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy objednatele: 67/2025

## I.

### Smluvní strany

- Ostravské muzeum, příspěvková organizace

se sídlem:	Masarykovo náměstí 1/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

zastoupena:	Mgr. Filip Petlička - ředitel

IČO:	00097594

DIČ:	CZ00097594 (neplátce DPH)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Marek Plhák, tel.: xxx xxx xxx , e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „objednatel“)

### V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o.

se sídlem:	Velflíkova 385/14, Hrabůvka, 70030 Ostrava

zastoupena:	Ing. Vendula Zikmundová, Ing. Václav Zikmunda - jednatelé

IČO:	10853944

DIČ:	CZ10853944

bankovní spojení:	ČSOB a. s.

číslo účtu:	297669652/0300

datová schránka:	ic5xjpm

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C85830 (dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Úvodní ustanovení

- Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní se řídí právem České republiky.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný a bezpečný průběh realizace projektu Revitalizace návštěvnických a expozičních prostor Ostravského muzea a tvorba nových stálých expozic včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

- Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci programu Integrovaná teritoriální investice ostravské metropolitní oblasti. Zhotovitel je povinen dodržet požadavky tohoto operačního programu.

## III

### Předmět a rozsah plnění

- Předmětem smlouvy je:

  - závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele dokumentaci skutečného stavu objektů Masarykovo náměstí 1/1, č.p. 1, Ostrava (parc. č. 1, k. ú. Moravská Ostrava), Pivovarská 1477/14, č.p. 1477, Ostrava (parč. č. 3/2, k. ú. Moravská Ostrava) v dále ujednaném rozsahu zejména dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále také jen dílo)

  - poskytnutí odborných konzultací a poradenská činnost při tvorbě libreta nové expozice dodavateli tohoto libreta, a to v rozsahu až 100 hodin. Konzultace budou probíhat formou vzdáleného připomínkování, ale i osobně v sídle zadavatele.

  - a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

### Podrobný popis

- Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného stavu objektu (dále jen „DSO“) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy (zejm. vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb), a to pro objekty ve správě Ostravského muzea, příspěvkové organizace, včetně prvků technického zabezpečení budov (TZB). Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž poskytnutí odborných konzultací a poradenská činnost při tvorbě libreta nové expozice.

- Objednatel poskytne zhotoviteli k dispozici dílčí projektové dokumentace k budovám OM z let 2003 - 2006 v tištěné podobě, které mohou být zhotoviteli na vyžádání poskytnuty.

- Účelem zpracování dokumentace skutečného stavu objektů je zjištění skutečného technického stavu budov z důvodu absence dokumentace skutečného stavu odpovídající současnému stavu budov. Dokumentace skutečného stavu budov bude sloužit jako výchozí podklad pro zadání a provádění rekonstrukce objektu v rámci projektu „Revitalizace návštěvnických a expozičních prostor Ostravského muzea a tvorba nových stálých expozic“, reg. č. projektu ITIOMO/3.7.1/025/IROP/07/0235.

- Součástí plnění díla jsou kontrolní dny v průběhu realizace díla (1x za měsíc, pokud se strany nedohodnou jinak).

## IV.

### Doba, místo a další podmínky plnění

- Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po výzvě objednatele doručené zhotoviteli.

- Dílo bude dokončeno do 120 dnů od zahájení plnění. Konzultace při tvorbě libreta budou poskytovány průběžně v období I. a II. čtvrtletí roku 2026. Konzultace bude poskytnuta do 2 pracovních dnů od výzvy k jejímu poskytnutí.

- Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli vždy osobně v sídle objednatele.

- Dílo je provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou a převzato objednatelem na základě předávacího protokolu bez výhrad. Objednatel zpracovanou dokumentaci skutečného stavu objektů zkontroluje v rámci přejímacího řízení ve lhůtě do 14 dnů a buď dílo protokolárně převezme, anebo vrátí s výhradami. Vrátí-li objednatel dokumentaci skutečného stavu objektů zhotoviteli s výhradami, je zhotovitel povinen výhrady do 14 dnů zapracovat.

- V případě překážek v průběhu plnění, které nejsou vyvolány zhotovitelem, budou termíny plnění prodlouženy dle povahy překážek o přiměřenou dobu.

- Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými normami.

- Dokumentace skutečného stavu objektů bude zpracována:

  - v písemné (tištěné) podobě ve 2 vyhotoveních

  - v digitální (elektronické podobě) 1x ve formátech:

    - výkresová dokumentace grafická část – *.dwg a *.pdf.

    - textová část – *docx, *xls, *pdf

Pro potřeby objednatele budou v průběhu projednávání rozpracované dokumenty předávány 1 x v tištěné podobě a v 1x elektronické podobě na flash disku či jiném datovém nosiči, textová část ve formátu *.pdf a *.doc (případně *.xls), grafická v *.pdf.

## V.

### Koordinace plnění

- Před zahájením prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci objednatele. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění pružnosti elektronickou formou na adresy osob uvedených shora v tomto článku; postačí i prostý email.

- Zásady jednání na kontrolních dnech:

  - Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude jednání konáno nejméně 1 za měsíc.

Jednání svolává zástupce objednatele, (to nebrání zhotoviteli dle potřeb iniciovat jednání) a bude probíhat v sídle objednatele

  - Z jednání budou pořizovány zhotovitelem zápisy. Zápis z jednání bude odeslán objednateli následující pracovní den po jednání k odsouhlasení a bude obsahovat minimálně:

    - identifikační údaje stran,

    - identifikace projednávané části díla,

    - jmenovitý seznam účastníků jednání,

    - připomínky k plnění díla vznesené v průběhu jednání,

    - způsob vypořádání připomínek, byly-li na předcházející schůzce vzneseny,

    - seznam stanovených úkolů pro odpovědné pracovníky, případně návrh způsobu řešení a datum jejich splnění.

## VI.

### Cena a platební podmínky:

- Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy se sjednává ve výši:

Cena bez DPH	511 000,- Kč

DPH	107 310,- Kč

Cena celkem vč. DPH	618 310,- Kč

Hodinová sazba výkonu činnosti konzultaci při tvorbě libreta činí 550 Kč bez DPH, tj. 665,50 Kč vč. DPH. Hodinová sazba zahrnuje veškeré činnosti nutné k poskytování konzultací.

- Nárok na zaplacení díla vzniká zpracováním a předáním dokumentace skutečného stavu objektů zhotovitelem a jeho převzetím bez výhrad objednatelem. Nárok na zaplacení konzultací při tvorbě libreta vzniká na základě objednatelem potvrzeného měsíčního výkazu práce.

Výše fakturací:

| Položka | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za dílo – finální dokumentace skutečného stavu objektů | 456 000 | 95 760 | 551 760 |
| Další spolupráce po odevzdání dokumentace skutečného stavu objektů - konzultace při tvorbě libreta na základě potvrzeného měsíčního výkazu práce; až 100 hodin x hodinová sazba 550 Kč | 55 000 | 11 550 | 66 550 |

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje:

  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

  - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), ev. č. projektu ITIOMO/3.7.1/025/IROP/07/0235

  - označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,

  - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

  - k fakturám budou doloženy následující přílohy:

Přílohou faktury za dílo bude protokol o předání a převzetí části díla v počtu a ve formě dle této smlouvy. V případě konzultace při tvorbě libreta bude součástí faktury objednatelem potvrzený výkaz práce. Faktura za konzultace při tvorbě libreta bude zahrnovat hodinovou sazbu dle odst. 1 a počet hodin konzultace (počítá se pouze samotný výkon v místě samém nebo při zpracování stanoviska, náklady na čas dopravy apod. jsou zahrnuty v hodinové sazbě výkonu činnosti).

- Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury.

- Veškeré vícepráce mohou být zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- Objednatel se dle této smlouvy nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## VII.

### Vady plnění

- Dílo má vady, jestliže:

  - jeho provedení v době předání a převzetí neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. není v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a zákony souvisejícími,

  - provedení díla nebo jeho části neodpovídá požadavkům uvedeným v jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla,

  - provedení díla nebo jeho části neodpovídá pokynům objednatele, nebo

  - pokud dílo neumožňuje objednateli jeho užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno (právní vady).

- Na vady dle písm. a), b), c) poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců od předání a převzetí.

- Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v díle. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost díla a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že bylo objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad.

- Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemného upozornění (reklamace) objednatele odstranit zjištěné vady tj., musí bezplatně formou opravy nebo náhradního plnění odstranit vady těch částí díla, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny tak, že bude dodán nový bezvadný stav.

- Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena případná autorská práva.

- O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

- V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

  - do datové schránky:	ic5xjpm

  - na e-mail:	zikmundova.projekce@gmail.com

  - na telefonním čísle:	+420 732 708 804

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c), musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b).

## VIII.

### Smluvní sankce

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením, zpracováním a předáním dokumentace skutečného stavu objektů zhotovitelem a jeho převzetím bez výhrad objednatelem ve lhůtě sjednané v článku IV. smlouvy, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s dokončením předmětu díla. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

- V případě, že zhotovitel nebude součinný a nebude poskytovat konzultace při tvorbě libreta, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý takový případ. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě dle článku 6 odst. 5, se sjednává smluvní pokuta ve výši 2000 Kč za každý den prodlení; Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem.

- Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

## IX.

### Sankce vůči Rusku a Bělorusku

- Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne

18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

- Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

- Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

- Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## X.

### Závěrečná ujednání

  - Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provádí objednatel.

  - Tato smlouva je uzavírána elektronicky.

  - Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

  - Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, ovlivňujících výši ceny za dílo (tj. riziko možného nárůstu cen materiálu, nákladů na pracovní sílu, cen energii, pohonných hmot apod.) nebo termín předání Dokumentace Objednateli (tj. riziko možného dočasného nedostatku pracovní síly). Z tohoto důvodu Zhotoviteli nepřísluší domáhat se práv, uvedených v ust. § 1765 odst. 1 a

v ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, jde-li o důsledek změny okolností ovlivňujících výše uvedené ukazatele.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

  - Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  - Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Zadání dokumentace stávajícího stavu objektu

Za objednatele	Za zhotovitele:

V Ostravě, dne………………………….		V Ostravě, dne………………….

Mgr. Filip Petlička - ředitel	Ing. Vendula Zikmundová, jednatel Ing. Václav Zikmunda, jednatel

Příloha č. 1: Zadání dokumentace stávajícího stavu objektu

## ZADÁNÍ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU

### Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentace stávajícího stavu objektu (dále jen DSO) pro objekty ve správě Ostravského muzea, příspěvkové organizace, včetně prvků technického zabezpečení budov (TZB). Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž poskytnutí odborných konzultací a poradenská činnost při tvorbě libreta nové expozice (blíže viz bod 4).

Zakázka zahrnuje následující objekty:

### Hlavní objekt

    - Budova umístěná na pozemku parc. č. 1, katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsaná na LV č. 12069.

    - Adresa objektu: Masarykovo náměstí 1/1, č.p. 1, Ostrava.

    - Nemovitost evidovaná jako kulturní památka, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 20957/8-226.

### Vedlejší (související) objekt

- Budova umístěná na pozemku parc. č. 3/2, katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsaná na LV č. 12069.

- Adresa objektu: Pivovarská 1477/14, č.p. 1477, Ostrava.

### Účel zpracování dokumentace stavu objektu

- DSO bude sloužit jako výchozí podklad pro zpracování projektových dokumentací, zadání a provádění rekonstrukce památkově chráněného objektu (hlavního objektu) v rámci projektu

„Revitalizace návštěvních a expozičních prostor Ostravského muzea a tvorba nových stálých expozic“, reg. č. projektu ITIOMO/3.7.1/025/IROP/07/0235.

- Ostravské muzeum (dále jen OM) nemá zpracovánu aktuální technickou evidenci hlavního ani vedlejšího (souvisejícího objektu). Dokumentace vztahující se k předmětným budovám byla zpracována před 20 lety (v období 2003 – 2005). Účelem zpracování DSO je podrobný popis aktuálního fyzického a technického stavu objektů pro potřeby připravované rekonstrukce,

a v případě objektu podléhajícího památkové ochraně také pro účely památkové péče . Na základě zjištění z DSO OM rozhodne o rozsahu a potřebnosti rekonstrukce objektů v souvislosti s tvorbou nové stálé expozice a návštěvnických prostor, s ohledem na udržitelnost projektu a eliminaci   budoucích   stavebních   zásahů   a   oprav   v   dokončené   expozici a návštěvnických prostorách.

Dokumentace zmapuje skutečný technický stav nemovitostí ve smyslu dle nové vyhlášky 131/2024, v analogii přílohy č.14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. z důvodu absence přílohy č. 14 nové vyhlášky.

### Rozsah zpracování DSO

Podrobná dokumentace stavu objektu (podrobnější než pasport) bude obsahovat technické výkresy, fotodokumentaci, popis konstrukcí, míru jejich poškození, stáří, použité technologie, popis materiálů, statických poruch, závad, vlhkosti apod. Oproti pasportu zachytí detailněji skutečný stav objektu včetně vad, přestaveb a technického opotřebení. OM potřebuje zachytit skutečný stav objektu včetně skrytých vad, prasklin, degradací materiálů, vlhkosti atd.

DSO bude výchozím podkladem pro odborné rozhodování ohledně rozsahu rekonstrukce, potřebného statického zajištění a památkovou obnovu v případě objektů podléhajících památkové péči.

Požadavky na minimální obsah DSO:

### Digitalizace stávajícího stavu budov v základním rozsahu v .dwg:

- Průvodní zpráva dle nové vyhlášky 131/2024, v analogii přílohy č.14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. z důvodu absence přílohy č. 14 nové vyhlášky.

- Souhrnná technická zpráva dle nové vyhlášky 131/2024, v analogii přílohy č.14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. z důvodu absence přílohy č. 14 nové vyhlášky.

- Fotodokumentace - Fotografie všech vnitřních a vnějších prostor a technologických zařízení.

- Situační výkresy dle nové vyhlášky 131/2024, v analogii přílohy č.14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. z důvodu absence přílohy č. 14 nové vyhlášky.

- Výkresová dokumentace - výkresy stávajícího provedení stavby v rozsahu a podrobnostech

odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností. Výkresová část bude obsahovat zakreslení všech stavebních a technologických konstrukcí a celků, tras potrubí a zařizovacích předmětů. Členění bude následující:

Stavební část

- Půdorysy všech NP a PP objektu, vč. legendy materiálů a legendy místností s popisem způsobu uží- vání, plochou, světlou výškou, typem podlahové krytiny.

- Řezy objektem dle složitosti objektu, minimálně příčný a podélný řez s výpisem skladeb konstrukcí.

- Pohledy architektonické s vykreslením všech prvků a výstupků z fasády, legenda povrchů.

Část TZB

Půdorysy všech NP a PP objektu se zakreslením vedení instalací TZB:

  - Vodoinstalace – zákres hlavního přívodu do objektu, dimenze přípojky, zákres vodoměrné se- stavy, ležatého rozvodu, stoupacích vedení a připojovacích vedení, zákres zařizovacích předmě- tů, boilerů pro ohřev TUV (vč. Foto štítku), informace o cirkulaci, použitých materiálech na vodovodní potrubí a odhad jejich dimenze. Informace o způsobu vedení (volné, v lištách/ žlabech, zazděné)

  - Kanalizace – zákres hlavního přívodu do objektu, dimenze přípojky, zákres vodoměrné sestavy, ležatého rozvodu, stoupacích vedení a připojovacích vedení, zákres zařizovacích předmětů. Na výkresech budou informace o materiálu, odhad dimenzí a způsob vedení (v šachtách, kastlí- kách, zdivu).

  - Vytápění – zákres kotelny/zdroje vytápění vč. Rozmístění strojního vybavení, informace o výko- nech (foto štítku). Zákres páteřních rozvodů, stoupacích vedení, připojovacích potrubí, radiátorů (rozměry, typ).

  - Elektroinstalace – zákres pozic a foto rozvaděčů (HR, patrové podružné), vč. Informace o hl. jis- tičích. Zákres koncových prvků (zásuvky, vypínače, světla, čidla, kamery apod.) silnoproudu i slaboproudu.

  - Vzduchotechnika a větrání

  - Elektroinstalace, EPS + EZS a slaboproudé datové rozvody

- Statický posudek ve smyslu posudku stávajícího stavu, zahrnující jak hlavní, tak vedlejší objekt jako podklad pro další projekční zpracování na základě vizuální kontroly případně po provedení sond a měření s použitím minimálních destrukcí (z důvodu stávajícího provozu objektu). V případě hlavní- ho objektu bude statický posudek obsahovat zhodnocení únosnosti

a stability nosných konstrukcí.

Podrobnosti a členění Dokumentace skutečného stavu objektu se bude řídit dle nové vyhlášky 131/2024, v analogii přílohy č.14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. z důvodu absence přílohy č. 14 nové vyhlášky.

### Koordinace s tvorbou libreta nové expozice, spolupráce zhotovitele pasportu s tvůrcem libreta

Zhotovitel  DSPS  bude  zapojen  do  procesu  tvorby  návrhu  plánu  rozvržení  prostor  pro  libreto a poskytne součinnost libretistům při přípravě odpovídající grafické a technické dokumentace (plán nového rozvržení prostor v půdorysu objektu).

Součástí plnění zakázky je také:

- Poskytnutí odborné konzultace tvůrcům libreta nové expozice z hlediska technických možností budovy, včetně zohlednění statiky, BOZP, únikových cest a dalších limitů budovy.

- Poskytnutí odborné konzultace pro tvorbu plánu rozvržení prostor budovy pro expozici, výstavy a pro muzejní a provozní obslužné zázemí památkově chráněné budovy Staré radnice, Masarykovo náměstí 1, Ostrava, v souvislosti s tvorbou libreta.

- Spolupráce zhotovitele DSO s tvůrcem libreta při vytvoření:

  - půdorysů budovy využitelných pro účely plánu nové expozice,

  - plánu dispozičního a provozního rozvržení prostor muzea.

  - statického posouzení plánu výstavního dispozičního a provozního rozvržení prostor muzea.

- Zhotovitel DSO zahrne tyto konzultační služby do své cenové nabídky v rámci této veřejné zakázky.

Pozn.: Architektonická studie expozice bude zpracována samostatně jiným dodavatelem a není součástí této zakázky. Konzultace a výstupy z pasportu však budou sloužit jako jeden z klíčových podkladů pro její zpracování pro určení technických možností a dispozic budovy.

Poradenská činnost zpracovatele DSPS tak přispěje k relevanci a realizovatelnosti libreta, které bude následně využito jako podklad pro zpracování realizační dokumentace expozic, architektonické studie a projektové dokumentace stavebních úprav.

### Požadavky na předání dokumentace

- Textová část bude předána v elektronické podobě ve formátech:

*.docx a *.xlsx a současně ve verzi *.pdf

- Výkresová část bude předána ve formátech:

*.dwg a současně ve verzi *.pdf

- Kompletní dokumentace bude předána na flash disku.

Základní schémata pro tvorbu libreta (jednoduché provozní schémata, vazby) vytvoří tvůrce libreta do půdorysů pater budovy z dokumentace pasportu, nevytváří je zhotovitel DSO.