Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen: PhDr. Zdeňkem Váchou, ředitelem územního odborného pracoviště v Brně

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 710002-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně

nám. Svobody 72/8, 602 00 Brno

telefon: +420 542 536 111 E:mail: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Lukáš Ořeský

IČO: 11776412

se sídlem: Merhautova 1030/166, 614 00 Brno

zastoupen: xxxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 345139884/0300

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku Strany, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., zavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. j. ESS: NPU-371/39524/2025 ze dne 26. 6. 2025

(dále jen „dodatek“).

- Preambule

  - Dne 26. 6. 2025 Strany, na základě výsledku veřejné zakázky, uzavřely smlouvu o dílo pod názvem: „Rekonstrukce světlíku v budově na nám. Svobody 72/8, 602 00 Brno“ (dále jen „dílo“).

- Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku je posunutí termínu dokončení a předání díla sjednaného smlouvou dne 26. 6. 2025 pod č. j. ESS: NPU-371/39524/2025.

  - Stranami je tímto dodatkem sjednán nový termín dokončení a předání Díla na 20. 10. 2025. Důvodem k posunutí termínu jsou skutečnosti obsažené v zápise z kontrolního dne 25. 8. 2025.

  - Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. j. ESS: NPU-371/39524/2025 ze dne 26. 6. 2025 a dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2025 (zejména sjednaná cena díla, odst. 2.2 článku 2 dodatek č. 1) tímto dodatkem nedotčena zůstávají nezměněna.

- Závěrečná ujednání

  - Tento dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom

  - Strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,                          o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 8. 9. 2025                                                        V Brně dne 8. 9. 2025

……………………………………………….                                       ……………………………………………..

PhDr. Zdeněk Vácha                                                                             xxxxxxxxxx