číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:	005-05/2017

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

- Objednatel:	Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151

se sídlem:	Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

zastoupený:             Mgr. Blankou Thonovou, ředitelkou školy

IČ:		60084324

Bankovní spojení:	Komerční banka a. s., Český Krumlov

Číslo účtu:

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat: Mgr. Blanka Thonová, ředitelka školy

Technický dozor investora:

Koordinátor BOZP:

- Zhotovitel:     REMONST stavební spol. s r.o.

se sídlem:              Rudolfovská 460/93, 370 01 České Budějovice

zastoupený:           Romanem Svědínkem, jednatelem společnosti

tel. č.:

IČ:                          48203351

DIČ:                        CZ48203351

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 2267

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí:

tel. č.:

(příp. další osoby   …  )

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3.4.2017 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava tělocvičny, sanace omítek v přízemí školy“

II. Předmět

1. – 14. beze změn

III. Doba plnění, místo plnění

1. Doba plnění závazku z tohoto dodatku  smlouvy je stanovena takto:

Stavební práce budou zahájeny: nejdříve 30. 6. 2017

Stavba bude dokončena: do 31.10.2017

Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: 31.10.2017

2. – 12. beze změn

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: „Oprava tělocvičny, sanace omítek v přízemí školy“

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové

dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr		            2 076 094,00 Kč

odpočty a přípočty								  - 53 112,00 Kč

cena díla včetně dodatku bez DPH						2 022 982,00 Kč

Samostatně DPH	 21%							   424 826,22 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 21%					             2 447 808,22 Kč

2. – 5. beze změn

V. Vlastnictví

1. – 4. beze změn

VI. Platební podmínky

1. – 12. beze změn

VII. Způsob provádění díla

1. – 20. beze změn

VIII. Předání staveniště

1. – 6. beze změn

IX. Předání a převzetí díla

1.  – 10.

X. Záruka, reklamace

1. – 12. beze změn

XI. Zvláštní ujednání

1.  – 4. beze změn

XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

# 1. – 7. beze změn

XIII. Smluvní pokuty

1. – 10 beze změn

XIV. Vyšší moc

1. – 4. beze změn

XVI. Všeobecná ustanovení

1. – 12. beze změn

13. Přílohou tohoto dodatku  smlouvy je:

1. Položkový rozpočet odpočtů a přípočtů

V Českém Krumlově dne 30.8.2017.                          V Českých Budějovicích dne 30.8.2017

za objednatele:                                                                        za zhotovitele:

………………………………					………………………………….

jméno a podpis	        jméno a podpis

Mgr. Blanka Thonová, ředitelka školy				     Roman Svědínek, jednatel