PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: Ing. Janem Kroupou. generálním ředitelem

ve věci této zakázky: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň adresa: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

bankovní spojení: 51-14222000277/0100

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel”) na straně jedné

„SUDOP GROUP RS - PROJEKTY” se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a. pse 130 80

Se Správcem nebo Společníkem 1: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov. Olšanská 2643/1 a. pse 130 80

zastoupeným: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem. místopředsedou představenstva bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 5 1-2489990247/0100  IČ: 25793349 DIČ: CZ-25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Městského soudu v Praze. oddíl B, vložka 6088

Se Společníkem 2: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Brno, Kounicova 271/13. PSC 602 OO zastoupeným: Ing. Alešem Trnečkou. MBA. předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátilem. členem představenstva IC: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

Se Společníkem 3: DOPRAVOPROJEKT a.s.

se sídlem: Bratislava, Kominárska 2,4, PSC 832 03, SR zastoupeným: Ing. arch. Gabrielem Koczkášem, předsedou představenstva

Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva

IC: 31322000 DIC: SK2020524770

údaj 0 zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

se Společníkem 4: VPÚ DECO PRAHA a.s. se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20. PSČ 160 00 zastoupeným: Ing. Petrem Noskem. předsedou představenstva

Ing. Martinem, Vejsadou. místopředsedou představenstva

Ing. Markétou Mikovou, členem představenstva IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Městského soudu v Praze. oddíl B. vložka 2368

(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

(název dílčí veřejné zakázky: **„I/20 Losiná, obchvat” — zpracování projek!ové dokumentace pro územní rozhodnutí. včetně IČ k zajištění územního rozhodnutí**

č. smlouvy objednatele: 06Eu-002420 č. smlouvy zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx )

Článek 1.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění”), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně IČ k zajištění územního rozhodnutí. Podkladem pro zpracování DŮR je Technická studie z 03/2014 zpracovaná firmou SUDOP PRAHA a.s.

Předmětem stavby je přeložka silnice I/20 do nové trasy obchvatem obce Losiná. Jedná se o přeložku silnice v kategorii S 20,75 v délce 4,435 km a v kategorii SI v délce 0.985 km. Celková délka přeložky - 5,420 km, 4

mostní objekty, 2 x MÚK, vyvolané přeložky polních cest a inženýrských sítí, protihlukové stěny.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. I této smlouvy.

1. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou - Všeobecně platné normy a předpisy

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
2. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne

15.7.2015 (dále jen „Rámcová smlouva").

Článek 11.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 5 635 650,- Kč

DPH: 1 183 486,50 Kč včetně DPH: 6 819 136,50 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
2. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Václav Kabát.

Článek III.

Doba a místo plnění

I. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po podpisu prováděcí smlouvy

ukončení prací: koncept DÚR - I I/2015 čistopis DŮR - 02/2016 získání pravomocného ÚR — 09/2016

1. Zhotovitel 3 měsíce před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do dvou týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa Obchvatu obce Losiná, Okr. Plzeň —jih

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci; Technickou studii z 03/2014 zpracovanou firmou SUDOP PRAHA a.s. a Soupis prací (výkaz výměr).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

 Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu Oběma smluvními stranami.

1. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
2. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace před metu plnění.

* 1. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: definované Rámcovou smlouvou
  2. Podrobná specifikace ceny.

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Plzni dne 23-09-2015

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 10. 09.2015

„SUDOP GROUP RS - PROJEKTY”, zastoupené Správcem nebo Společníkem 1 SUDOP PRAHA a.s.,

Příloha Č. 1

# PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně IČ k zajištění územního rozhodnutí. Podkladem pro zpracování DŮR je Technická studie z 03/2014 zpracovaná firmou SUDOP PRAHA a.s.

Předmětem stavby je přeložka silnice I/20 do nové trasy obchvatem obce Losiná. Jedná se o přeložku silnice

v kategorii S 20,75 v délce 4,435 km a v kategorii SI 1,5 v délce 0,985 km. Celková délka přeložky - 5,420 km, 4 mostní objekty, 2 x MÚK, vyvolané přeložky polních cest a inženýrských sítí, protihlukové stěny.