SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

- Objednatel: 	Město Rakovník

sídlem Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník

IČO: 00244309

DIČ: CZ00244309

zastoupené: PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Rakovník

č.ú.: 50045004/0300

- Zhotovitel: 	MAKAK Walls s.r.o.

sídlem Liberecká 480/104, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 09525505

DIČ: CZ 09525505

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 45908

zastoupen: xxx

bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou

č.ú.: 123-2213240277/0100

odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla: xxx

telefon: xxx

e-mail: info@makak.cz

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I.

Základní ustanovení

- Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo „Lezecká stěna 3. ZŠ Rakovník“ zahrnující zpracování návrhu (zpracování projektové dokumentace), výrobu, dodávku a montáž umělé lezecké stěny, dle cenové nabídky R24020, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. Studie (návrh koncepčního řešení) je nedílnou součástí této Smlouvy.

- Součástí díla je zpracování projektové dokumentace včetně statického posudku a technické zprávy. Konečný rozsah Díla se bude řídit projektovou dokumentací.

- Zhotovitel pro Objednatele obstará kompletní realizaci lezecké stěny, včetně návrhu „lezecké cesty“, výroby konstrukce, výroby opláštění ceny, povrchové úpravy, osazení postupového jištění to vše dle projektové dokumentace včetně statického posudku, dopravy materiálu, ověřovací zatěžovací zkoušky a likvidace odpadů vzniklých realizací Díla dle této Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci a že disponuje takovými oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom rozsahu a účelu Díla a jeho budoucího využití a že má k dispozici know-how a zkušenosti nezbytné pro řádné provedení Díla v rozsahu a za podmínek této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

- Zhotovitel má nezbytné odborné znalosti k poskytnutí veškerých plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel zaručuje tyto technické standardy:

Statický výpočet je prováděn a projekt umístění osobních zajišťovacích bodů a zařízení pro osobní horní jištění je tvořen dle evropské normy ČSN EN 12572-1:2017 a ČSN EN 12572-2:2017.

Opláštění lezecké stěny je certifikováno dle evropské normy ČSN EN 12572-1:2017.

Horolezecké chyty stěny jsou certifikovány dle evropské normy ČSN EN 12572-3:2009.

II.

Doba a místo provedení Díla

- Práce na Díle budou prováděny částečně v místě výrobních kapacit Zhotovitele (výrobní část) včetně zpracování projektové dokumentace se statickým posudkem a technickou zprávou. Vlastní montáž Díla bude provedena na 3. základní škole, Rakovník, Okružní 2331 (dále jen „Místo instalace“). Zhotovitel prohlašuje, že Místo instalace je vhodné pro provádění Díla a plně umožňuje provedení a dokončení Díla Objednatelem.

- Výrobní část, tj. práce na Díle v místě výrobních kapacit Zhotovitele včetně zpracování projektové dokumentace budou zahájeny ihned po podpisu Smlouvy.

- Objednatel je povinen řádně a včas uvolnit a předat Zhotoviteli Místo instalace, a to v takovém stavu, který umožní Zhotoviteli řádnou a včasnou montáž Díla - o tom Smluvní strany provedenou zápis do stavebního deníku a odpovědní zástupci Smluvních stran ve věci tohoto Díla jej podepíšou. Nezbytnou součástí zápisu o předání Místa instalace je dále datum předání, stav předaného Místa instalace a jeho částí. Doba provedení Díla se počítá od řádného předání Místa instalace, není-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak. V případě nezpůsobilosti Místa instalace k provedení díla nezaviněného Zhotovitelem, se doba plnění prodlužuje o dobu této nezpůsobilosti.

- Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději dne 15. 9. 2025 (dále jen „Termín plnění“).

- Jestliže na jakékoliv Smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy způsobených vyšší mocí (např. živelní pohroma, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se Smluvní strany písemně na přiměřeném prodloužení doby plnění dle trvání těchto okolností.

III.

Cena Díla a platební podmínky

- Smluvní cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání Díla Zhotovitelem Objednateli dle cenové nabídky pro rozsah prací na Díle, která je součástí nabídky č. R24020, činí podle dohody Smluvních stran částku 413 215 Kč (slovy: čtyři sta třináct tisíc dvě sta patnáct korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Díla“).  Cena Díla bude fakturována a placena dle cenové nabídky, která je přílohou této Smlouvy.

- Zhotovitel stanovuje cenu Díla dle cenové nabídky uvedené v příloze této smlouvy. V případě odůvodněného navýšení ceny bude k této smlouvě uzavřen písemný dodatek, v němž se Smluvní strany dohodnou na úhradě odůvodněných nákladů Zhotovitele, a to maximálně do výše 10 % z celkové částky za provedení Díla. V případě potřeby víceprací zjištěné Zhotovitelem bude mezi Smluvními stranami dohodnut rozsah a cena těchto víceprací, ústní dohoda bude stvrzena zápisem ve stavebním deníku. Vícepráce budou dále sjednány a hrazeny na základě písemného dodatku k této smlouvě.

- Smluvní strany jsou si vědomy, že Cena Díla se vztahuje na veškeré náklady Zhotovitele nutné pro řádné provedení Díla v určeném čase, včetně zpracování Studie, projektové dokumentace, výroby, montáže a dopravy.

- Jakékoliv práce nad rámec cenové nabídky obsažené v nabídce č. R24020 vyžádané Objednatelem budou posouzeny jako vícepráce. Zhotovitel má právo na úhradu víceprací vyžádaných Objednatelem. O provedení víceprací a jejich nacenění bude proveden zápis ve stavebním deníku a budou sjednány a hrazeny na základě písemného dodatku k této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této Smlouvy jako bankovní spojení, je jeho účet používaný pro jeho ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel dále prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován u správce daně podle § 96 odst. 1 zákona o DPH, a to po celou dobu platnosti této Smlouvy.

- Cena díla bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli na bankovní účet Zhotovitele na základě daňového dokladu, a to v souladu s konkrétními platebními podmínkami uvedenými v cenové nabídce, která je součástí nabídky č. R24020.

IV.

Práva a povinnosti Objednatele

- Objednatel je povinen řádně a včas na výzvu Zhotovitele poskytovat potřebnou součinnost k plnění této Smlouvy, zejména předat Zhotoviteli včas a v potřebném rozsahu úplné informace a podklady o prostoru Místa instalace a další informace a podklady potřebné ke zhotovení projektové dokumentace.

- Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele řádně dokončené Dílo.

- Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit faktury znějící na Cenu Díla či jeho části.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo či jeho část řádným způsobem.

- Objednatel je povinen zajistit, že se v prostoru Místa instalace během jejího provádění nebudou pohybovat neoprávněné osoby (bez oprávnění ke vstupu). Osoby oprávněné ke vstupu na Místo instalace budou svůj pohyb z důvodu bezpečnosti konzultovat a koordinovat se Zhotovitelem.

- Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu provádění Díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci Objednatele umožněn přístup na Místo instalace. Zástupce Objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění Díla na místě požadovat, aby Zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl Dílo řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad zajistí Zhotovitel na své náklady v přiměřené lhůtě dohodnuté se zástupcem Objednatele. O uvedeném bude pořízen zápis do stavebního deníku.

V.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje provést a řádně a včas dokončit Dílo a předat jej Objednateli v souladu s touto Smlouvou.

- Zhotovitel při provádění Díla postupuje s odbornou péčí. Dílo je Zhotovitel povinen dodat nebo provést v rozsahu a jakosti dle této Smlouvy a dle projektové dokumentace.

- Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel tuto Smlouvu na základě vstupních údajů, informací a technických dat vztahujících se k Dílu předaných mu Objednatelem a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k Dílu. Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané Objednatelem nebudou dostatečné nebo kompletní a úplné pro provádění této Smlouvy, je odpovědností Zhotovitele si veškeré chybějící údaje, informace nebo data vyžádat u Objednatele. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při obstarávání těchto chybějících údajů, informací nebo dat. Termín plnění se prodlouží o dobu ode dne vyžádání chybějících údajů do dne jejich úplného a řádného dodání Objednatelem odpovědné osobě na straně Zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynu k provádění Díla. V případě, že Objednatel bude přesto na provedení takového pokynu trvat, je Zhotovitel povinen pokyn splnit, ale neodpovídá za případnou škodu způsobenou splněním takového pokynu Objednatele. Zhotovitel se může od pokynů Objednatele odchýlit, jen je-li to nezbytné v zájmu Objednatele a nemůže-li si vyžádat včas jeho souhlas. Zhotovitel však není oprávněn přerušit poskytování plnění dle této Smlouvy z důvodu tvrzené nevhodnosti pokynu Objednatele.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek, bezpečnost a čistotu na předaném Místě instalace a je povinen odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Nebezpečí škody na Díle včetně majetku Objednatele přímo dotčeného prováděním Díla nese Zhotovitel od okamžiku předání Místa instalace do okamžiku protokolárního převzetí Díla Objednatelem.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s jeho činností při provádění Díla dle této Smlouvy a zavazuje se je nahradit. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost všech oprávněných osob pohybujících se v prostoru Místa instalace od doby protokolárního převzetí Místa instalace Zhotovitelem po celou dobu realizace Díla až do doby převzetí dokončeného Díla Objednatelem. Objednatel je povinen v průběhu instalace chránit Dílo proti krádeži. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a to až do výše Ceny Díla.

VI.

Předání a převzetí Díla

- Zhotovitel předá dílo Objednateli po jeho úplném dokončení, a to ve stavu způsobilém k řádnému a bezpečnému užívání. Splněním předmětu Smlouvy se rozumí úplné dokončení Díla splňující hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení Místa instalace a podepsání protokolu o předání a převzetí Díla, včetně předání příslušných dokladů, provozních řádů technologických zařízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a dokumentace skutečného provedení.

- Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící řádnému nebo bezpečnému užívání. V případě drobných vad, které samy o sobě či ve spojitosti nebrání jeho provozu a řádnému užívání, je Objednatel povinen Dílo převzít, Zhotovitel je však povinen tyto vady a nedodělky odstranit ve sjednané lhůtě se Zhotovitelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

- V den převzetí Díla budou Objednateli předány veškeré doklady potřebné k řádnému užívání Díla, jakož i veškeré zbývající či náhradní materiály v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy.

- O předání provedeného Díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem sepíší Smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady nebo požadavky Objednatele. Výhrady nebo požadavky Objednatele nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla budou předmětem reklamačního řízení nebo dohody o vícepracích, a to podle jejich charakteru.

- Vlastníkem Díla či jeho části, včetně všech součástí a příslušenství, je od okamžiku podpisu předávacího protokolu Objednatel. Od okamžiku podpisu předávacího protokolu nese Objednatel nebezpečí škody na Díle a na všech jeho částech, vyjma případů, kdy škoda vznikla v souvislosti s jednáním Zhotovitele. Tímto ustanovením nejsou nijak dotčeny nároky Objednatele vyplývající z vadného plnění a z práv za záruku za jakost.

VII.

Odpovědnost za vady a záruka

- Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady Díla, které má v době jeho předání, a za vady vzniklé po této době, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. Zhotovitel poskytuje Objednateli na zhotovené Dílo dle této Smlouvy záruku po dobu 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí díla Objednatelem dle čl. VI. této Smlouvy.

- V případě, že se Zhotovitel rozhodne pro provedení Díla nebo jeho části využít subdodavatele, odpovídá Objednateli za provedení Díla či jeho části Objednateli tak, jako by Dílo nebo jeho část provedl pro Objednatele sám. Mezi případnými subdodavateli Zhotovitele a Objednatelem nevzniká žádný právní vztah a za kvalitu a provedení Díla odpovídá Objednateli dále plně Zhotovitel.

- V případě, že se na předmětu Díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu Díla se jedná, jak se vada projevuje včetně fotodokumentace vady, případně další informace podstatné pro posouzení vady Zhotovitelem. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li Objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

- Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Zhotovitel vyhodnotí oprávněnost reklamace do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad na základě oprávněné reklamace Objednatele do 10 pracovních dnů po vyhodnocení reklamace jako oprávněné a ukončit odstranění vad v termínu, na němž se Smluvní strany dohodnou. Smluvní strany si také mohou dohodnout jiné lhůty k zahájení odstranění vad, než jak je uvedeno v předchozí větě. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou do 14 dnů od vyhodnocení reklamace jako oprávněné na termínu odstranění vad, je Objednatel oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně určit s tím, že se musí jednat o termín přiměřený zjištěné vadě a časově reálný z hlediska rozsahu opravy a technologického postupu. Objednatel se zavazuje umožnit po dokončení a převzetí Díla přístup do svých prostor za účelem odstranění případných reklamačních vad.

VIII.

Smluvní sankce

- V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla dle čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý, byť i jen započatý, kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele splnit povinnost zajištěnou smluvní pokutou.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle data splatnosti tam uvedeného má Zhotovitel právo účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

- Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady v termínu dohodnutém v reklamačním protokolu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

- Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy o dílo nezaniká nárok příslušné Smluvní strany na náhradu škody.

- Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné Smluvní strany druhé Smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo Zhotovitele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou Smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé Smluvní strany podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení o více než jeden měsíc se zaplacením faktury.

- Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje prodlení o více než jeden měsíc s termínem dokončení a předání Díla dle článku II. této Smlouvy zaviněné Zhotovitelem.

X.

Závěrečná ustanovení

- V případě změny identifikačních údajů Smluvní strany uvedených v této Smlouvě je Smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o změně druhou Smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů porušení této povinnosti dojde ke vzniku škody či nemajetkové újmy, zavazuje se Smluvní strana, která újmu způsobila, tuto újmu druhé Smluvní straně nahradit.

- Kontaktní a odpovědná osoba Objednatele: xxx.

Kontaktní a odpovědná osoba Zhotovitele: xxx

Údaje o kontaktní a odpovědné osobě může příslušná Smluvní strana kdykoliv změnit. Tato změna je vůči druhé Smluvní straně účinná ode dne následujícího po dni, kdy jí byla změna prokazatelně oznámena.

- Veškerá oznámení podle této Smlouvy musí být písemná.

- Pokud se kterékoliv ujednání obsažené v této Smlouvě ukáže být neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání obsažených v této Smlouvě. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které se svým obsahem bude co nejvíce blížit ekonomickému účelu této Smlouvy.

- Tato Smlouva a právní vztahy mezi Smluvními stranami z ní vyplývající se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Ke kolizním ustanovením se nepřihlíží. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy právního řádu České republiky. V případě sporu mezi stranami o právo nebo povinnost jakékoliv Smluvní strany vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvu musí být toto právo uplatněno u obecných soudů České republiky, u soudu místně příslušného dle sídla Zhotovitele.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že nemají námitek proti zveřejnění této smlouvy v plném rozsahu

- Tato Smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy.

- Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Rakovník č. 396/25 ze dne 16. 07. 2025.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a že tato Smlouva byla uzavřena srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání Smluvních stran v této Smlouvě svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

V Jablonci nad Nisou 					V Rakovníku dne  8. 9. 2025

………………….........…………….			………………….........…………….

MAKAK Walls s.r.o.						Město Rakovník

xxx							                      PaedDr. Luděk Štíbr

Přílohy:

Nabídka č. R24020