SMLOUVA O DÍLO

- Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:                       	Horavia s.r.o.

Hněvkovského 30/65

Brno 61700

Zastoupený:		          	Ing. Matěj Zítka - jednatel

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech technických:   paní XXXX

IČ:			           28291549

DIČ:			           CZ28291549

  - Objednatel: 			TEZA Hodonín, příspěvková organizace

Tyršova 3588/10

695 01 Hodonín

Zastoupený:			Mgr. Otakar Čajka – ředitel organizace

IČ:				66609984

DIČ:				CZ699001303

  - Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro odsouhlasení faktur, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

zhotovitele:   paní XXXX

objednatele:  Mgr. Michal Hoza - vedoucí haly

  - Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

- Základní údaje o díle:

akce: ,,Dodávka a výměna saunových kamen v objektu VSH Hodonín“

Místo realizace: VSH Hodonín, na ulici Lipová alej 23A, 695 03 Hodonín

3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: ,,Dodávka a výměna saunových kamen v objektu VSH Hodonín“ v rozsahu, jenž je specifikován v cenové nabídce zhotovitele ze dne 5. 8. 2025 (dále jen „cenová nabídka“, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit 
za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v cenové nabídce. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce 
a dodávky, které nejsou v cenové nabídce obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, 
nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou 
k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím 
ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

3.3 Předmětem zakázky je ,,Dodávka a výměna saunových kamen v objektu VSH Hodonín“ ve VSH Hodonín, na ulici  Lipová alej 23A, 695 03 Hodonín.

3.4. Součástí dodávky je také řádný úklid dotčených ploch v průběhu provádění a               po ukončení zakázky.

4. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

Zahájení vlastních prací a kompletní dílo bude provedeno 22. srpna 2025.

5. Věci nutné k provedení díla

Objednatel se zavazuje po dobu provádění díla zajistit přístup k předmětu smlouvy a tento     za účelem provedení díla předat zhotoviteli, nebytové prostory sauny ve VSH Hodonín 
na ulici Lipová alej 23A, v Hodoníně (dále také jako „prostor“ či předaný prostor“).

6. Cena za dílo

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:

- cenové nabídky ze dne 5. 8. 2025 zhotovitele.

6.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši: 61.141,-  Kč s DPH.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku potřebného materiálu a prací dle požadavku objednatele. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému 
a odbornému provedení prací.

7. Platební podmínky

7.1.Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna po ukončení dodávky na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného vedoucím haly. Splatnost daňového dokladu bude 15 dní 
od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji  zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele: 									TEZA.Hodonín, příspěvková organizace,

Tyršova 3588/10, 695 01 Hodonín

8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.

8.2. Objednatel vykonává na díle občasný dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, 
zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně písemně upozornit zhotovitele.

8.3. Dozor objednatele vykonávají pracovníci uvedení v čl. 1.2. této smlouvy. 
Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady 
a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě.

8.4. Dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné, život nebo zdraví pracujících na díle.

8.5. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí dozor objednatele a učinit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných závad.

9. Předaný prostor

9.1. Objednatel předá zhotoviteli prostor pro provedení díla v termínech dle čl. 4. této smlouvy.

9.2. Zařízení prostor si zajišťuje celé zhotovitel. Materiál zbylý je majetkem zhotovitele.

9.3. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatých prostorech na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

9.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit prostory ihned po ukončení prací 
od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

10. Spolupůsobení objednatele

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět práce v uvedeném prostoru  v době od 8:00 do 14:00 hod.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení prostor.

11. Odevzdání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky                 od specifikace prací a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamace

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlídky,

- datum zjištění vady,

- rozsah vady či poškození díla,

- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám,

- předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta  pro odstranění vady,

- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty,

- podpis zástupců zhotovitele a objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do sedmi dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a následně takové vady odstraní co nejdříve.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2. I když reklamace nebude oprávněná, provede dodavatel opravu závady, 
ale na náklady objednatele, za předpokladu, že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o místě provedení díla ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady a škodu

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce minimálně 24 měsíců od data řádného předání díla objednateli.

13.2. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

13.3.   Zhotovitel též odpovídá za škodu způsobenou na věcech objednatele, 
které způsobil svým jednáním při provádění díla.

Příloha č. 1:

- Cenová nabídka zhotovitele ze dne 5. 8. 2025

V Hodoníně dne: 21. srpna 2025

……………………………………                      	                  ………………………………..

Mgr.  Otakar Čajka                                                                         Ing. Matěj Zítka

ředitel organizace							jednatel