# SMLOUVA O DÍLO – VÝMALBA SÁLU DIVADLA V DLOUHÉ

# Číslo O 22/2025

# DODATEK Č.1

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Divadlo v Dlouhé

Sídlo: Dlouhá 727/39, Praha 1

IČO: 00064343

DIČ: CZ00064343

Bankovní ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu:

ID datové schránky d5983un

Zastoupený: Danielou Šálkovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Podlahy Filip s. r. o.

Sídlo: Přívozní 1054/2, Praha 7, 170 00

IČO: 09231617

Bankovní ústav: Česká Spořitelna a.s.

Číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 332958

ID datové schránky: dn29qrc

Zastoupený: Markétou Buckovou, jednatelkou

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento dodatek ke smlouvě o dílo podle ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“). Tímto dodatkem se mění následující článek

VIII. Způsob úhrady, fakturace

- Úhrada za dílo do výše smluvní ceny bude objednatelem provedena ve třech splátkách:

  - První splátka ve výši 325.000 Kč bez DPH bude fakturována po podpisu smlouvy.

  - Druhá splátka ve výši 162.000 Kč bez DPH je splatná k 15. 7. 2025.

  - Třetí splátka bude rozdělena do dvou etap:

    - Částka ve výši 100.000,- bez DPH je splatná po dokončení díla.

    - Poslední splátka ve výši 62.171 Kč bez DPH je splatná po případném odstranění vad.

V Praze dne: ……………………….	V Praze dne: 21. 8. 2025

…………………………….	…………………………………

Podlahy Filip s.r.o.	Ředitelka Divadla v Dlouhé

Markéta Bucková	Daniela Šálková

zhotovitel	objednatel