DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 20.7.2017, JID TUL 0027 9780

(dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

uzavřený mezi

- :	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Sídlo				:	Studentská 2, Liberec 1, 46117

IČ				:	467 47 885

DIČ				:	CZ467 47 885

Bankovní spojení		:	ČSOB, a.s. pobočka Liberec

Číslo účtu			:	305 806 603/0300

Zastoupena			:	ing. Vladimír Stach, kvestor

Osoba zodpovědná za smluvní vztah:	ing. Vladimír Karas, Vedoucí kolejí a správy

(dále jen „objednatel“)

a

- :	JAN POSPÍŠIL – Servis JP

Sídlo				:	Kořenov 605, 46849

Zapsaný			: 	v ŽR Městský úřad Tanvald

IČ				:	459 93 289

DIČ				:	660 818 2031

Bankovní spojení		:	GE MONETA Money Bank

Číslo účtu			:	182415441/0600

Zastoupena			:	ing. Vladimír Stach, kvestor

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě. Dodatek mění následující články takto:

Odst.1 v čl. I smlouvy zní následovně

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době toto dílo:

Oprava podlahových krytin, a to na kolejích TU v Liberci – Harcově, 17. Listopadu, 460 15 Liberec a Vesci-Mařanova 650, 460 12 Liberec tak, jak je uvedeno v cenové nabídce zhotovitele ze dne 20.7.2017 a 11.8.2017 jako příloh  k této smlouvě, v kvalitě a rozsahu stanoveném touto smlouvou a dodatkem č.1(dále jen „dílo“)

Odst. 1 v čl. II smlouvy zní následovně

Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu díla dle přílohy ke smlouvě o dílo ve výši 328.202,00 Kč(slovy: třistadvacetosmtisícdvěstědva korun českých) bez DPH. DPH činí 68.922,42 Kč. Cena s DPH činí 397.124,42. DPH bude účtována v souladu s účinnými právními předpisy.

Čl. III smlouvy zní následovně

III.

Termín provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v článku Předmět plnění tohoto dodatku č.1 v termínu do 30.9.2017

II.

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.7.2017, JID TUL 0027 9780, která nejsou dotčena tímto dodatkem č.1, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Razítko a podpis zhotovitele							razítko a podpis objednatele

……………………………………………							……………………………………………….

Jan Pospíšil								ing.Vladimír Stach-kvestor

V Liberci dne								V Liberci dne