DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Vybudování EPS v Domově Jílové“

číslo objednatele: 30/44685173/2024

číslo dodavatele: 2024-229

smluvní strany,

Objednatel: Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Chvojínská 108, 254 10 Jílové u Prahy

zastoupený: PhDr. Renátou Honsů, ředitelkou příspěvkové organizace

IČ: 446 85 173 DIČ: není plátcem DPH

v textu tohoto dodatku č. 1 dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: F1 facility CZ s.r.o.

se sídlem 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 247381

jednající: Ing. Vladimír Zadražil, jednatel

IČ: 04462319 DIČ: CZ04462319

v textu tohoto dodatku č. 1 dále jen „dodavatel“,

dále též jen „smluvní strany“

uzavírají a podpisem již uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Vybudování EPS v Domově Jílové“, číslo objednatele: 30/44685173/2024 a 	číslo dodavatele: 2024-229 ze dne 11.09.2024 v souladu s ustanovením § 2586 na provedení stavebních a montážních prací a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

v textu tohoto dodatku č. 1 dále jen „dodatek“

Čl. I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodil o změně, na žádost objednatele z důvodu potřeby umožnit řádné dokončení díla, které přerušil před obdobím svátků s ohledem na provoz služby domov pro seniory a své technické připravenosti k následné realizaci, a to:

- Změně bodu 2.1. v Čl. II. Předmět plnění: Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. smlouvy v termínu do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy v souladu s Přílohou č. 3 – Finanční a časový harmonogram stavby.

- Tímto dodatkem se mění znění uzavřená smlouva o dílo „Vybudování EPS v Domově Jílové“, ze dne 11.09.2024. Smluvní strany následovně ujednávají:

Čl. II.

ZMĚNA SMLOUVY

Obě smluvní strany se dohodly následujícím způsobem:

- Mění se bod 2.1. v Čl. II Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. smlouvy v termínu do 30.05.2025.

- Ostatní části a ustanovení smlouvy i příloha tímto dodatkem nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

Čl. III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

    - Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.

    - Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 1 výtisk.

    - Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Jílovém u Prahy dne 06.01.2025 		            V Jílovém u Prahy dne 06.01.2025

Objednatel:                                                                               Dodavatel:

Domov Jílové u Prahy,                                                           F1 facility CZ s.r.o.

poskytovatel sociálních služeb

…………………………………                                               .....................................................

PhDr. Renáta Honsů, MBA                                                       Ing. Vladimír Zadražil

ředitelka Domova Jílové u Prahy                                              jednatel