Číslo smlouvy objednatele:  SD/20250025/D1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. SD/20250025

I.

Smluvní strany

- OVANET a.s.

se sídlem: Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00

zastoupená: Ing. Michalem Hrotíkem, členem představenstva

IČ:       25857568

DIČ:    CZ25857568

bankovní spojení: ČSOB Ostrava

č.ú.: 8010-0209268403/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2335

dále jen objednatel

- STAVPRESS SMART s.r.o.

## se sídlem: 28. října 3117/61, Ostrava, PSČ: 702 00

zastoupená: Tomášem Středulou, jednatelem společnosti

IČ:  06439799

DIČ: CZ06439799

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č.ú.: 7373730016/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71934

dále jen zhotovitel

S ohledem na změnu rozsahu prací z důvodu nepředvídatelných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně původního záměru, a po vzájemné dohodě a v souladu s článkem XV. Závěrečná ujednání, odst. 4 smlouvy o dílo uzavřené mezi totožnými smluvními stranami dne 13. 6. 2025 (vedené u objednatele pod č. SD/20250025, dále jen „Smlouva“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

II.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací stavby „Výstavba optických tras 2025“  čl. II Předmět smlouvy, odst. 2.

U předmětu smlouvy dle čl. II odst.2 se mění rozsah prací:

- xxx

Došlo k nutnosti realizovat připojení parkovacího domu na ul. Horní 65 překopem komunikace (původně plánovaný protlak, který nešel realizovat z důvodu sítí, které se vyskytly při vytýčení) a byly tedy vyčísleny více a méně práce.

Kalkulace prací na výše uvedených stavbách je specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku -  Nákladová kalkulace.

- S ohledem na změnu rozsahu prací se obě strany vzájemně dohodly na změně smlouvy, čl. V. odst. 1. Cena díla takto:

Původní cena díla celkem činila:

Cena bez DPH								394 580,00   Kč

DPH 21%								  82 861,80   Kč

Cena vč. DPH	           							477 441,80   Kč

Nova cena díla celkem činí:

Cena bez DPH								438 526,64   Kč

DPH 21%								  92 090,59   Kč

Cena vč. DPH	           						              530 617,23   Kč

Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám je Přílohou č.2 tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku porozuměly, a že tento odpovídá jejich vzájemné dohodě, což stvrzují svými podpisy.

- Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

- Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud zveřejnění podléhá.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Nákladová kalkulace

Příloha č. 2 – Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám

V Ostravě dne:  				              V Ostravě dne:

| Za zhotovitele |  | Za objednatele |
| --- | --- | --- |
| Tomáš Středula jednatel společnosti |  | Ing. Michal Hrotík člen představenstva |

Příloha č. 1  Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. SD/20250025, uzavřené dne 13. 6. 2025

mezi OVANET a.s. a STAVPRESS SMART s.r.o.

–  Nákladová kalkulace

Příloha č. 2  Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. SD/20250025, uzavřené dne 13. 6. 2025

mezi OVANET a.s. a STAVPRESS SMART s.r.o.

- Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám.

| Stavba | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. xxx | 272 390,00 | 57 201,90 | 329 591,90 |
| - 2. xxx | 166 136,64 | 34 888,69 | 201 025,33 |
| Cena díla celkem | 438 526,64 | 92 090,59 | 530 617,23 |