Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 101“ vč. realizace 0. etapy, Univerzitní 22, Plzeň

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000442 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy Objednatele: SML/8200/0513/24

Číslo smlouvy Zhotovitele: ………………..

Realizace díla je spolufinancována z OP JAK, a to

| Název projektu: | ERDF KVALITA ZČU |
| --- | --- |
| Označení výzvy: | Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita |
| Reg. číslo projektu: | CZ.02.02.01/00/23_023/0008982 |

Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“)

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	ZETES KT, spol. s r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C7866 vedenou u Krajského soudu v Plzni Sídlo:	K letišti 532/II, 339 26 Klatovy

zastoupený:	xxxx

IČO:	25202162	DIČ: CZ25202162

datová schránka: tsgc3i5

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla s účinností od 15. 10. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce posluchárny UP 101“ (dále jen „SOD“);

- Zhotovitel se zavázal v SOD ve znění dodatku č. 2 dílo provést do 4. 8. 2025;

- v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provedení určitých víceprací a dále neprovedení

některých částí díla (méněprací);

- hodnota změn provedených tímto dodatkem vč. změn již provedených nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy;

se smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

- Změna SOD

  - Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemnými soupisy změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - méněpracím, které se týkají dotační části v celkové hodnotě: 13 775,94 Kč bez DPH,

    - vícepracím, které se týkají dotační části v celkové hodnotě: 487 202,91 Kč bez DPH a

    - vícepracím, které budou hrazeny z vlastních zdrojů objednatele v celkové hodnotě: 157 198,00 Kč

bez DPH.

  - Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:

    - celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD ve znění Dodatku č. 3 (tj. 22 376 105,66 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 630 624,97 Kč bez DPH;

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 23 006 730,63 Kč bez DPH.

  - Vícepráce dle čl. 1.2 písm. b) a c) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatných fakturách).

  - Doba pro provedení díla se v souladu s čl. 10.10. písm. a) SOD prodlužuje (z dosavadního termínu

4. 8. 2025 dle Dodatku č. 2) do 1. 9. 2025.

- Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Příloha:

Příloha č. 1 – rozpočet na vícepráce a méněpráce

Objednatel:	Zhotovitel:

Digitální podpis: 04.08.2025 12:24

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Datum: 2025.09.12 11:27:07

+02'00'

xxxx

Západočeská univerzita v Plzni	ZETES KT, spol. s r.o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxx

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

Zhotovitel:

ZETES KT, spol. s r.o.

Projektant:

### Zpracovatel:

Poznámka:

Cena s DPH	v	CZK	#ODKAZ!

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

#ODKAZ!

0,00

Projektant	Zpracovatel

30. 6. 2025

IČ:

DIČ:

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód: | 01_0013 |  |
| Stavba: | ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: |

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25202162

IČ:

DIČ:

630 624,97

Výše daně

#ODKAZ!

0,00

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Kód:

Stavba:

01_0013

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

Kód

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

ZETES KT, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 6. 2025

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  |
| --- | --- |
| 01_0012_1 | Práce nad rámec SOD - Podlahy povlakové - koberec |
| 01_0012_2 | Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezp. ETAPA 0 |
| 01_0012_3 | Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezp. ETAPA 1 |
| 01_0012_4 | Práce nad rámec SOD - Akustika - garnýž |
| 01_0012_8 | Práce nad rámec SOD - VZT potrubí |
| 01_0012_9 | Práce nad rámec SOD - Podlaha u katedry |
| 01_0012_1 0 | Práce nad rámec SOD - MaR - přepojení |

| 630 624,97 | 763 056,21 |
| --- | --- |
| 121 841,35 | 147 428,03 |
| 83 991,90 | 101 630,20 |
| 112 144,52 | 135 694,87 |
| 96 800,00 | 117 128,00 |
| 150 898,00 | 182 586,58 |
| 58 649,20 | 70 965,53 |
| 6 300,00 | 7 623,00 |

hrazeno z DOTACE 473 426,97

hrazeno ZČU 157 198,00

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

Objekt:

01_0012_1 - Práce nad rámec SOD - Podl.povlakové - koberec VP_MP - DOTACE

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZETES KT, spol. s r.o.

| IČ: | 25202162 |
| --- | --- |
| DIČ: |  |

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	121 841,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní #ODKAZ! 21,00% #ODKAZ!

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH #ODKAZ!

## Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |  |
| Objekt: |  |
| 01_0012_1 - Práce nad rámec SOD - Podl.povlakové - koberec VP_MP - DOTACE |  |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

| Datum: | 30. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 121 841,35

PSV - Práce a dodávky PSV 121 841,35

776 - Podlahy povlakové 121 841,35

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

Objekt:

01_0012_1 - Práce nad rámec SOD - Podl.povlakové - koberec VP_MP - DOTACE

| Datum: | 30. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Zhotovitel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

ZETES KT, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	121 841,35

| D | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 121 841,35 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 776 |  | Podlahy povlakové |  |  |  | 121 841,35 |  |  |  |
| 4 | K |  | 776141114 |  | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 95,880 |  | 380,00 | 36 434,40 |  |  |

PP	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

P	Poznámka k položce:

|  | VV VV |  | Jednotková cena dle SOD "2*SKN02" "Výměra dle SOD " -17,46 |  | -17,460 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "Výměra dle skutečnosti" 113,34 |  | 113,340 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 95,880 |  |  |  |
| 5 | K | 776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 18,692 | 320,00 | 5 981,44 |  |
|  | PP |  | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních |  |  |  |  |  |
| P VV |  | Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD "SKN/01" |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | "Výměra dle SOD " -94,648 |  | -94,648 |  |  |  |  |
| VV |  | "Výměra dle skutečnosti" 113,34 |  | 113,340 |  |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 18,692 |  |  |  |  |

| 6 | M | 2841108R | KOB_A - sametový textilní vinyl, vlákno 100% s digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé textury. Hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1 | m2 | 53,051 | 1 250,00 | 66 313,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KOB_A - sametový textilní vinyl (složení: pevný vinyl s dvojitým jádrem a hustě sametovým povrchem z vláken nylonu 6.6) vlákno 100% s

PP	digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé textury. Hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle EN13501-1:

třída Bƒl S1- Pokládka koberce – čtverce / lamely – bude rozhodnuto v průběhu realizace – viz technické podmínky TPSK_01

P	Poznámka k položce:

| VV |  | Jednotková cena dle SOD SKN01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | "Výměra dle SOD " -151,949 |  | -151,949 |  |  |  |
| VV |  | "Výměra dle skutečnosti" |  |  |  |  |  |
| VV |  | "Koberec - FLOTEX - šedá " 158 |  | 158,000 |  |  |  |
| VV |  | "Koberec - FLOTEX - hnědá " 47 |  | 47,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 53,051 |  |  |  |
| 7 | K | 776251111 |  | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem |  | m2 | -8,730 | 500,00 |  | -4 365,00 |  |

PP	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních

P	Poznámka k položce:

Jednotková cena dle SOD

#### VV	"SKN/02" 8,73*-1	-8,730

VV	Součet	-8,730

| 8 | M | 2841106R | Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluz R9, třída zátěže 34/33. Barva upřesněna průběhu realizace, viz technické podmínky TPSK_02 | m2 | -9,603 | 980,00 | -9 410,94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost

PP	EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluznost R9, třída zátěže 34/33. Barva upřesněna dle vzorků v průběhu realizace – předpoklad – světle šedá, šedá, béžová – viz technické podmínky TPSK_02

P	Poznámka k položce:

Jednotková cena dle SOD

#### VV	8,73*1,1*-1 "Přepočtené koeficientem množství	-9,603

VV	Součet	-9,603

| 10 | K | 776421311 | Montáž přechodových samolepících lišt | m | 5,400 | 125,00 | 675,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž lišt přechodových samolepících

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421311

| 11 | M | 59054153 | profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou | m | 5,508 | 188,00 | 1 035,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou

#### VV	5,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	5,508

| 12 | K | 77631R02 | Šalování schodu pro stěrku - akrylování | m | 134,000 | 103,00 | 13 802,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 776511111 | Lepení textilních vpichovaných pásů na stěnu výšky do 2,0 m | m2 | 27,038 | 400,00 | 10 815,20 |  |

PP	Montáž textilních podlahovin na stěnu lepením vpichovaných pásů, výšky do 2 m

P	Poznámka k položce:

|  |  | Jednotková cena dle SOD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | "Výměra dle SOD " -19,962 |  | -19,962 |  |  |  |
| VV |  | "Výměra dle skutečnosti" 47 |  | 47,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 27,038 |  |  |  |
| 15 | K | 998776103 |  | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m |  | t | 0,224 | 2 500,00 |  | 560,00 |  |

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti

PP	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

Objekt:

01_0012_2 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 0 - DOTACE

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZETES KT, spol. s r.o.

| IČ: | 25202162 |
| --- | --- |
| DIČ: |  |

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	83 991,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 83 991,90 21,00% 17 638,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 101 630,20

## Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |  |
| Objekt: |  |
| 01_0012_2 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 0 - DOTACE |  |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

| Datum: | 30. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 83 991,90

D1 - Zařízení EZS 31 670,90

D2 - Kabelové rozvody PZTS 39 648,40

D3 - Zařízení JIS 12 672,60

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

Objekt:

01_0012_2 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 0 - DOTACE

| Datum: | 30. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Zhotovitel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

ZETES KT, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	83 991,90

D	D1	Zařízení EZS	31 670,90

| 1 | K | Pol1 | Linkový modul systému Dominus Millernium - 8 dvojitě vyvážených vstupů 1 reléový výstup plastový kryt | ks | 1,000 | 9 986,86 | 9 986,86 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Linkový modul systému Dominus Millernium - 8 dvojitě vyvážených vstupů 1 reléový výstup plastový kryt

P	Poznámka k položce:

MM2/ABS

| 2 | K | Pol2 | deska výstupů - 7 relé | ks | 1,000 | 4 195,36 | 4 195,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	deska výstupů - 7 relé

P	Poznámka k položce:

|  |  |  |  |  |  | MM2E/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | K |  | Pol3 |  | Rozvodná krabice 16 svorek povrchová montáž |  | ks |  | 2,000 |  | 573,54 |  | 1 147,08 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Rozvodná krabice 16 svorek povrchová montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | Pol4 |  | Úpravy v programu PZTS vyzkoušení |  | hod |  | 16,000 |  | 897,60 |  | 14 361,60 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Úpravy v programu PZTS vyzkoušení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | Pol5 |  | Revizní zpráva |  | ks |  | 1,000 |  | 1 980,00 |  | 1 980,00 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Revizní zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | D2 |  | Kabelové rozvody PZTS |  |  |  |  |  |  |  | 39 648,40 |  |  |  |
| 6 |  | K |  | Pol10 |  | Trubka tuhá Æ20 včetně příchytek a příslušenství |  | m |  | 70,000 |  | 89,89 |  | 6 292,30 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Trubka tuhá Æ20 včetně příchytek a příslušenství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | K |  | Pol6 |  | Systémový kabel EZS bezhalogenový funkčnost vpři požáru P30R uložení do stávající trasy |  | m |  | 150,000 |  | 102,32 |  | 15 348,00 |  |  |  |

PP	Systémový kabel EZS bezhalogenový funkčnost vpři požáru P30R uložení do stávající trasy

P	Poznámka k položce:

JEH(St)H 3x2x0.8

| 8 | K | Pol7 | Kabel 2x2.5 funkčnost při požáru P30R uložení do stávající ttrasy | m | 150,000 | 77,11 | 11 566,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Kabel 2x2.5 funkčnost při požáru P30R uložení do stávající ttrasy

|  |  |  | PRAFlaDUR 2x2.5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | Pol8 | Systémový kabel 3x2x0.8 | m | 120,000 | 38,68 | 4 641,60 |  |
|  | PP |  | Systémový kabel 3x2x0.8 |  |  |  |  |  |
| 10 | K | Pol9 | Připojení kabelu do zásuvné karty DN2 v ústředně Domimus Millenium | ks | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |  |
|  | PP |  | Připojení kabelu do zásuvné karty DN2 v ústředně Domimus Millenium |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | Zařízení JIS |  |  |  | 12 672,60 |  |
| 11 | K | Pol11 | Změna typu dveřních modulů namísto AXS05 typ AX05 | ks | 5,000 | 716,40 | 3 582,00 |  |
|  | PP |  | Změna typu dveřních modulů namísto AXS05 typ AX05 |  |  |  |  |  |
| 12 | K | Pol12 | Oživení systému a zaškolení obsluhy | ks | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 |  |
|  | PP |  | Oživení systému a zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |
| 13 | K | Pol13 | Relé 12VDC/3P | ks | 5,000 | 549,12 | 2 745,60 |  |
|  | PP |  | Relé 12VDC/3P |  |  |  |  |  |
| 14 | K | Pol14 | Krabice opro instalaci relé | ks | 5,000 | 429,00 | 2 145,00 |  |
|  | PP |  | Krabice opro instalaci relé |  |  |  |  |  |

P	Poznámka k položce:

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

Objekt:

01_0012_3 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 1 - DOTACE

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZETES KT, spol. s r.o.

| IČ: | 25202162 |
| --- | --- |
| DIČ: |  |

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	112 144,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 112 144,52 21,00% 23 550,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 135 694,87

## Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |  |
| Objekt: |  |
| 01_0012_3 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 1 - DOTACE |  |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

| Datum: | 30. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 144,52

D1 - D.1.4.i Zařízení EZS 48 251,82

D2 - D.1.4.j zařízení JIS 19 704,75

D3 - Kabelové rozvody 44 187,95

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

Objekt:

01_0012_3 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 1 - DOTACE

| Datum: | 30. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Zhotovitel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

ZETES KT, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	112 144,52

D	D1	D.1.4.i Zařízení EZS	48 251,82

| 1 | K | Pol1 | Linkový modul systému Dominus Millernium - 8 dvojitě vyvážených vstupů 1 reléový výstup plastový kryt | ks | 2,000 | 9 986,86 | 19 973,72 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Linkový modul systému Dominus Millernium - 8 dvojitě vyvážených vstupů 1 reléový výstup plastový kryt

P	Poznámka k položce:

MM2/ABS

| 2 | K | Pol10 | Revizní zpráva | ks | 1,000 | 1 980,00 | 1 980,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Revizní zpráva

| 3 | K | Pol2 | deska výstupů - 7 relé | ks | 1,000 | 4 195,36 | 4 195,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	deska výstupů - 7 relé

P	Poznámka k položce:

MM2E/D

| 4 | K | Pol3 | Výklopný tísňový hlásič pro ovládání prstem montáž pod desku stolu | ks | 1,000 | 1 689,60 | 1 689,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Výklopný tísňový hlásič pro ovládání prstem montáž pod desku stolu

| 5 | K | Pol4 | Rozvodná krabice PZTS 8 svorek povrchová montáž | ks | 5,000 | 573,54 | 2 867,70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Rozvodná krabice PZTS 8 svorek povrchová montáž

| 6 | K | Pol5 | Otočný ovladač se dvěma No/NC kontakty zápustná nebo povrchová montáž dle dispozic dodavatele nábytku | ks | 1,000 | 1 518,00 | 1 518,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Otočný ovladač se dvěma No/NC kontakty zápustná nebo povrchová montáž dle dispozic dodavatele nábytku

| 7 | K | Pol6 | Světelný indikátor Barva červená | ks | 1,000 | 1 123,32 | 1 123,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Světelný indikátor Barva červená

| 8 | K | Pol7 | Světelný indikátor Barva zelená | ks | 1,000 | 1 123,32 | 1 123,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Světelný indikátor Barva zelená

| 9 | K | Pol8 | Spolupráce s dodavatelem katedry pro osazení ovladače a tísňověho hlásiče PZTS vč kebelových rozvodů | kpl | 1,000 | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Spolupráce s dodavatelem katedry pro osazení ovladače a tísňověho hlásiče PZTS vč kebelových rozvodů

| 10 | K | Pol9 | Úpravy v programu systému PZTZS vyzkoušení | hod | 8,000 | 897,60 | 7 180,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Úpravy v programu systému PZTZS vyzkoušení

# D	D2	D.1.4.j zařízení JIS	19 704,75

| 11 | K | Pol11 | Řídicí jednotka pro jedny dveře + odblokování průchodů - modul AX | ks | 1,000 | 3 975,71 | 3 975,71 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Řídicí jednotka pro jedny dveře + odblokování průchodů - modul AX

P	Poznámka k položce:

AX5

| 12 | K | Pol12 | Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití | ks | 1,000 | 9 553,90 | 9 553,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití

| 13 | K | Pol13 | Změna typu dveřních modulů namísto AXS05 typ AX05 | ks | 4,000 | 716,40 | 2 865,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Změna typu dveřních modulů namísto AXS05 typ AX05

| 14 | K | Pol14 | Krabice pro smímač karet kompatibilní s krabicí Univolt AK80 (80x80x60 pod omítku) | ks | 1,000 | 309,54 | 309,54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Krabice pro smímač karet kompatibilní s krabicí Univolt AK80 (80x80x60 pod omítku)

| 15 | K | Pol15 | Spolupráce s dodavaelem | ks | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Spolupráce s dodavaelem

# D	D3	Kabelové rozvody	44 187,95

| 16 | K | Pol16 | Systémový kabel 2x2x0.8 bezhalogenový kompatibilní s kabelem Belden 8723LSF | m | 40,000 | 42,11 | 1 684,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Systémový kabel 2x2x0.8 bezhalogenový kompatibilní s kabelem

Belden 8723LSF

| 17 | K | Pol17 | Kabel bezhalogenový3x2x0,5 | m | 50,000 | 38,68 | 1 934,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Kabel bezhalogenový3x2x0,5

| 18 | K | Pol18 | Kabel napájecí bezhalogenový 2x1.5 | m | 50,000 | 55,84 | 2 792,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Kabel napájecí bezhalogenový 2x1.5

| 19 | K | Pol19 | Krabice riozvodná | ks | 5,000 | 246,05 | 1 230,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Krabice riozvodná

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | Pol20 | Trubka ohebná Æ16 | m | 20,000 | 40,13 | 802,60 |  |
|  | PP |  | Trubka ohebná Æ16 |  |  |  |  |  |
| 21 | K | Pol21 | Trubka tuhá prům20 bezhalogenová | m | 10,000 | 57,29 | 572,90 |  |
|  | PP |  | Trubka tuhá prům20 bezhalogenová |  |  |  |  |  |
| 22 | K | Pol22 | Příchytka pro trubku prům 20 bezhalogenová | ks | 20,000 | 20,33 | 406,60 |  |
|  | PP |  | Příchytka pro trubku prům 20 bezhalogenová |  |  |  |  |  |
| 23 | K | Pol23 | Elektroinstalační lišta lepící | m | 10,000 | 150,00 | 1 500,00 |  |
|  | PP |  | Elektroinstalační lišta lepící |  |  |  |  |  |
| 24 | K | Pol24 | Zhotovení drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění | m | 30,000 | 79,20 | 2 376,00 |  |
|  | PP |  | Zhotovení drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění |  |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol25 | Přístrojová krabice povrchová montáž | ks | 2,000 | 309,48 | 618,96 |  |
|  | PP |  | Přístrojová krabice povrchová montáž |  |  |  |  |  |
| 26 | K | Pol26 | Elektroinstalační krebvice plastová s víkem povrchová montáž rozmery 160/160mm | ks | 2,000 | 1 476,42 | 2 952,84 |  |
|  | PP |  | Elektroinstalační krebvice plastová s víkem povrchová montáž rozmery 160/160mm |  |  |  |  |  |
| 27 | K | Pol27 | Relé 3P 12 VDC vestavba do instalační krabice | ks | 5,000 | 549,12 | 2 745,60 |  |
|  | PP |  | Relé 3P 12 VDC vestavba do instalační krabice |  |  |  |  |  |
| 28 | K | Pol28 | Krabice opro instalaci relé | ks | 5,000 | 429,00 | 2 145,00 |  |
|  | PP |  | Krabice opro instalaci relé |  |  |  |  |  |
| 29 | K | Pol29 | Provrtáni stěny | ks | 2,000 | 198,00 | 396,00 |  |
|  | PP |  | Provrtáni stěny |  |  |  |  |  |
| 30 | K | Pol30 | Požární ucpávka | ks | 1,000 | 910,80 | 910,80 |  |
|  | PP |  | Požární ucpávka |  |  |  |  |  |
| 31 | K | Pol31 | Konfigurace připojených zařízení do systému JIS | ks | 1,000 | 7 800,00 | 7 800,00 |  |
|  | PP |  | Konfigurace připojených zařízení do systému JIS |  |  |  |  |  |
| 32 | K | Pol32 | Spolupráce s ostatními profesemi | kpl | 1,000 | 6 720,00 | 6 720,00 |  |
|  | PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi |  |  |  |  |  |
| 33 | K | Pol33 | Oživení systému a zaškolení obsluhy | ks | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  | PP |  | Oživení systému a zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |
| 34 | K | Pol34 | Podružný a režijní materiál a skladování | ks | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 |  |
|  | PP |  | Podružný a režijní materiál a skladování |  |  |  |  |  |

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

Objekt:

01_0012_4 - Práce nad rámec SOD - Akustika - Garnýž

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZETES KT, spol. s r.o.

| IČ: | 25202162 |
| --- | --- |
| DIČ: |  |

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	96 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 96 800,00 21,00% 20 328,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 117 128,00

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |  |
| Objekt: |  |
| 01_0012_4 - Práce nad rámec SOD - Akustika - Garnýž |  |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

| Datum: | 30. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV 96 800,00

714 - Akustická a protiotřesová opatření 96 800,00

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |  |
| Objekt: |  |
| 01_0012_4 - Práce nad rámec SOD - Akustika - Garnýž |  |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Datum: | 30. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Náklady soupisu celkem	96 800,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV	96 800,00

D	714	Akustická a protiotřesová opatření	96 800,00

P	Poznámka k položce:

Obklad dř. překližkou tl. 18 mm kolejnice pojezdu zatemňovacích závěsů -

| 4 | K | 71411R04 | D+M - garnýž včetně nosné kce | ks | 2,000 | 48 400,00 | 96 800,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P	Poznámka k položce:

Obklad dř. překližkou tl. 18 mm kolejnice pojezdu zatemňovacích závěsů -

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

Objekt:

01_0012_8 - Práce nad rámec SOD - VZT potrubí - hrazeno ZČU

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZETES KT, spol. s r.o.

| IČ: | 25202162 |
| --- | --- |
| DIČ: |  |

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	150 898,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 150 898,00 21,00% 31 688,58

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 182 586,58

## Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |  |
| Objekt: |  |
| 01_0012_8 - Práce nad rámec SOD - VZT potrubí - hrazeno ZČU |  |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

| Datum: | 30. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 150 898,00

HSV - HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 150 898,00

D1. - ZČU strojovna 1.PP 35 376,00

D2. - Prostupy akustickým stropem 115 522,00

D3. - Posluchárna vícepráce 57 200,00

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |  |
| Objekt: |  |
| 01_0012_8 - Práce nad rámec SOD - VZT potrubí - hrazeno ZČU |  |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Datum: | 30. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Náklady soupisu celkem	150 898,00

| D HSV |  |  | HSV |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 150 898,00 |  |  |  |
| D D1. |  |  | ZČU strojovna 1.PP |  |  |  | 35 376,00 |  |  |  |
| 1 |  | K | 751514R01 |  | Oblouk 90° 400x500 | kus | 3,000 |  | 1 606,00 | 4 818,00 |  |  |
| 2 |  | K | 751514R02 |  | Oblouk 90° 400x500 | kus | 6,000 |  | 979,00 | 5 874,00 |  |  |
| 3 |  | K | 751514R03 |  | Přechod 500x400 / 500x600 L300 | kus | 1,000 |  | 1 848,00 | 1 848,00 |  |  |
| 4 |  | K | 751514R04 |  | Oblouk 90°400x400 | kus | 5,000 |  | 1 348,60 | 6 743,00 |  |  |
| 5 |  | K | 751514R05 |  | Montážní, těsnící, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1,000 |  | 1 793,00 | 1 793,00 |  |  |
| 6 |  | K | 751514R06 |  | Zaměření na místě | kpl | 1,000 |  | 1 100,00 | 1 100,00 |  |  |
| 7 |  | K | 751514R07 |  | Doprava a manipulace | kpl | 1,000 |  | 2 200,00 | 2 200,00 |  |  |
| 8 |  | K | 751514R09 |  | Montážní a demontážní práce | kpl | 1,000 |  | 8 800,00 | 8 800,00 |  |  |
| 9 |  | K | 751514R10 |  | Úprava tras | kpl | 1,000 |  | 2 200,00 | 2 200,00 |  |  |

D	D2.	Prostupy akustickým stropem	115 522,00

| 10 | K | 751514R12 | Oblouk 15° DN400 | ks | 16,000 | 770,00 | 12 320,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 751514R13 | Trouba DN 400 | m | 4,000 | 1 441,00 | 5 764,00 |  |
| 12 | K | 751514R14 | Trouba DN 575 | m | 5,000 | 2 585,00 | 12 925,00 |  |
| 13 | K | 751514R15 | Nátěr potrubí DN 575 | kpl | 1,000 | 11 660,00 | 11 660,00 |  |
| 14 | K | 751514R16 | Montážní, těsnící, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1,000 | 1 793,00 | 1 793,00 |  |
| 15 | K | 751514R17 | Zaměření na místě | kpl | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 |  |
| 16 | K | 751514R18 | Doprava a manipulace | kpl | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
| 17 | K | 751514R19 | Montážní a demontážní práce | kpl | 1,000 | 10 560,00 | 10 560,00 |  |

D	D3.	Posluchárna vícepráce	57 200,00

| 18 | K | 751514R20 | D+M Oblouky nad rámec zadání | ks | 26,000 | 2 115,30 | 54 997,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 751514R21 | Montážní, těsnící, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1,000 | 1 102,20 | 1 102,20 |  |
| 20 | K | 751514R22 | Zaměření na místě | kpl | 1,000 | 550,00 | 550,00 |  |
| 21 | K | 751514R23 | Doprava a manipulace | kpl | 1,000 | 550,00 | 550,00 |  |

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

Objekt:

01_0012_9 - Práce nad rámec SOD - Podlaha u katedry

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZETES KT, spol. s r.o.

| IČ: | 25202162 |
| --- | --- |
| DIČ: |  |

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	58 649,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 649,20 21,00% 12 316,33

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 70 965,53

## Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce |  |
| Objekt: |  |
| 01_0012_9 - Práce nad rámec SOD - Podlaha u katedry |  |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |
| Zhotovitel: | ZETES KT, spol. s r.o. |

| Datum: | 30. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 649,20

HSV - Práce a dodávky HSV 40 705,41

4 - Vodorovné konstrukce 7 254,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 451,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 449,72

997 - Přesun sutě 9 011,46

998 - Přesun hmot 3 453,45

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 478,88

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

Objekt:

01_0012_9 - Práce nad rámec SOD - Podlaha u katedry

| Datum: | 30. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Zhotovitel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

ZETES KT, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	58 649,20

D	HSV	Práce a dodávky HSV	40 705,41

D	4	Vodorovné konstrukce	7 254,00

| 1 | K | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | 0,186 | 39 000,00 | 7 254,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430362021

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 451,41

| 2 | K | 631311136 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 4,940 | 5 300,00 | 26 182,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311136

| 3 | K | 634112128 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm | m | 45,700 | 61,70 | 2 819,69 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112128

### D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 449,72

| 4 | K | 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 33,710 | 132,00 | 4 449,72 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2

P	Poznámka k položce:

Jednotková cena dle SOD

# D	997	Přesun sutě	9 011,46

| 5 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace | t | 3,034 | 225,00 | 682,65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

P	Poznámka k položce:

Jednotková cena dle SOD

| 6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,034 | 243,00 | 737,26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

P	Poznámka k položce:

Jednotková cena dle SOD

| 7 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 57,646 | 10,64 | 613,35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1

km

P	Poznámka k položce:

Jednotková cena dle SOD

#### VV	3,034*19 'Přepočtené koeficientem množství	57,646

| 8 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 3,034 | 2 300,00 | 6 978,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04

P	Poznámka k položce:

Jednotková cena dle SOD

# D	998	Přesun hmot	3 453,45

| 9 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 12,558 | 275,00 | 3 453,45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m

P	Poznámka k položce:

Jednotková cena dle SOD

# D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	5 478,88

| 10 | K | 784111005 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 33,710 | 5,71 | 192,48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 784121005 | Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 33,710 | 34,72 | 1 170,41 |  |
|  | PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 784181125 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 33,710 | 40,80 | 1 375,37 |  |
|  | PP |  | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 | 33,710 | 67,30 | 2 268,68 |  |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 784221153 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém | m2 | 33,710 | 14,00 | 471,94 |  |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD |  |  |  |  |  |

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

Objekt:

01_0012_10 - Práce nad rámec SOD - MaR - přepojení - hrazeno ZČU

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 30. 6. 2025 |

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZETES KT, spol. s r.o.

| IČ: | 25202162 |
| --- | --- |
| DIČ: |  |

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	6 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 300,00 21,00% 1 323,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 7 623,00

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

Objekt:

01_0012_10 - Práce nad rámec SOD - MaR - přepojení - hrazeno ZČU

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

ZETES KT, spol. s r.o.

| Datum: | 30. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 300,00

D1 - Měření a regulace 6 300,00

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

Objekt:

01_0012_10 - Práce nad rámec SOD - MaR - přepojení - hrazeno ZČU

| Datum: | 30. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Zadavatel:

Zhotovitel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

ZETES KT, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	6 300,00

D	D1	Měření a regulace	6 300,00

| 1 | K | Pol.1 | Přepojení servopohonů ovládání výústků vzduchotechnického zařízení posluchárny z důvodu jejich přemístění. | kpl | 1,000 | 4 320,00 | 4 320,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přepojení servopohonů ovládání výústků vzduchotechnického zařízení posluchárny z důvodu jejich přemístění.

| 2 | K | Pol.2 | Přemístění ovladače MaR u vchodu do posluchárny | kpl | 1,000 | 1 980,00 | 1 980,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přepojení servopohonů ovládání výústků vzduchotechnického zařízení posluchárny z důvodu jejich přemístění.