Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 17/2025/zsbkom

Objednatel

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace

Sídlo:			Komenského 701/3, 774 01 Bílovec

Zastoupené:		PaedDr. Peterem Šloffem, ředitelem

IČO:			00848298

DIČ:			CZ00848298

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněné osoby k jednání ve věcech technických a převzetí díla:		
                                                PaedDr. Peter Šloff, ředitel

Spojení:			+420 775 650 055, email: reditel@zsbkom.cz,

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

Josef Kremzer

Sídlo:			Velké Albrechtice 531, 742 91 Velké Albrechtice

Zastoupený:		Josef Kremzer

IČO:			05753708

Zapsaný v OR:

DIČ:			CZ7909085239

Bankovní spojení:		ČSOB

Číslo účtu:			283043755/0300

Oprávněné osoby:		Josef Kremzer

Spojení:			602 248 148

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- Základní ustanovení

1.	Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce sociálního zařízení 1. NP, 2. NP a prádelny v objektu MŠ Svobodova Bílovec“ uzavřené dne  12.06.2025.

2.	Smluvní strany uzavírají tento dodatek s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stěny prádelny určené k rekonstrukci jsou nadměrně vlhké, a z tohoto důvodu není možné opravu v současné době provést. Je nutné vyčkat na jejich vyschnutí.“

- PŘEDMĚT DODATKU

1.	Tímto dodatkem se mění článek 4, který nově zní:

Doba plnění (termín provedení díla) předmětu smlouvy dle článku 1. : od 01.07.2025 do 15.10.2025.

2.	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.	Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

2.	Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Bílovci, dne 14.08.2025				V Bílovci,  dne 14.08.2025

…………………………………………			…………………………………………

za  objednatele					   		 za zhotovitele