SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

- SMLUVNÍ STRANY

Pražské služby, a.s.

se sídlem: 				Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9

zastoupená: 			xxx

IČO: 						60194120

DIČ: 						CZ60194120

Bank. spojení: 		xxx

Číslo účtu: 				xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2432

(dále jen „Objednatel“)

a

STAND BY ENERGY s.r.o

se sídlem: 				Litice 905

zastoupená: 			xxx

IČO: 						28002041

DIČ: 						CZ28002041

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:				xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 20927

(dále jen „Zhotovitel“); Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Tato smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka a výměna baterií pro UPS “ zadávané v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mimo režim zadávacích řízení dle ZZVZ (dále jen „Veřejná zakázka“). Zhotovitel podal v rámci Veřejné zakázky nabídku, splnil všechny zadávací podmínky, a jeho nabídka byla vybrána Objednatelem jako ekonomicky nejvýhodnější, byl proto vyzván k uzavření této Smlouvy.

  - Zhotovitel má zájem dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě pro Objednatele provést a Objednatel má zájem za řádně provedené dílo zaplatit cenu uvedenou v nabídce Zhotovitele podané na Veřejnou zakázku.

  - PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této smlouvy (dále jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo vymezené v této Smlouvě a ve výzvě k podání nabídek k výběrovému řízení na Veřejnou zakázku podle zadání a požadavků Objednatele.

- Dílem se rozumí dodání

- 2 ks akubaterií 220V, 80Ah, sestavené z 18 článků o napětí 12 V a kapacitě 80Ah. (dále jen „Zařízení“), instalace Zařízení a provedení veškerých souvisejících činností souvisejících s uvedením Zařízení do provozu (dále jen „Dílo“). Bližší specifikace Díla je popsána v Příloze č. 1 této Smlouvy.

  - Součástí Díla jsou zejména tyto dodávky a práce:

- přípravné práce, zařízení staveniště, demontážní práce (odpojení a demontáž stávajících baterií), úklid pracoviště, ekologická likvidace baterií,

- konzultace s Objednatelem,

- vypracování realizační dokumentace (Zhotovitel předá Objednateli 2 paré v tištěné podobě + 1 x elektronické provedení – CD. Výkresy budou ve formátu *.dwg a zároveň v *.pdf. Ostatní části dokumentace budou ve formátu *.doc, *.docx, *.xls a *.xlsx a vše zároveň v *.pdf.),

- dodávky všech instalovaných Zařízení a materiálů (zejména kabelových propojů Zařízení a kabelových štítků),

- montážní práce a zprovoznění Díla (zejména zapojení kabelů, kapacitní zkouška, účast při uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy),

- kvalifikovaná oprava případných škod vzniklých při realizaci Díla,

- vypracování dokumentace skutečného provedení Díla (2 paré v tištěné podobě + 1 x elektronické provedení – vložené CD. Výkresy budou ve formátu *.dwg a zároveň v *.pdf. Ostatní části dokumentace budou ve formátu *.doc, *.docx, *.xls a *.xlsx a vše zároveň v *.pdf.),

- předání příslušné dodavatelsko-technické dokumentace (2 paré v tištěné podobě + 1 x elektronické provedení – vložené CD) a to zejména:

- technická zpráva,

- návody k obsluze a údržbě technologických zařízení (soubory ve formátech *.dwg, *docx, *.xlsx a vše zároveň v pdf),

- kapacitní zkouška,

- atesty materiálů a výrobků použitých na zhotovení Díla,

- doklad o ekologické likvidaci baterií a veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla,

- montážní deník,

- protokoly o provedených zkouškách,

- prohlášení o shodě.

  - Dílo zahrnuje úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně zajištění potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou, stavebními pracemi a konstrukcemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné. Vlastníkem Díla a všech jeho součástí je od počátku, nejpozději však od jejich zapracování do Díla, Objednatel. Veškeré Zařízení bude nové a nepoužívané.

  - Dílo bude provedeno dle projektové (realizační) dokumentace vypracované Zhotovitelem v souladu s výzvou k podání nabídek pro Veřejnou zakázku (dále jen „Realizační dokumentace“). Objednatel je povinen vyjádřit se k předložené projektové dokumentaci.  Objednatel Realizační dokumentaci buď schválí bez připomínek nebo zašle své připomínky Zhotoviteli k bezodkladnému zapracování do Realizační dokumentace. Případné připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně zapracovat a Realizační dokumentaci opětovně předložit Objednateli ke schválení, nejpozději však do 2 pracovních dní od obdržení připomínek Objednatele. Realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby musí být provedena v souladu s metodikou pro značení KKS a pro kreslení dokumentace v elektronické podobě zpracované pro Pražské služby, a.s. firmou P.V.EnergoServis, s.r.o., Revize A, ze dne 1. června 2017. Metodika byla součástí zadávacích podmínek k Veřejné zakázce a současně bude předána Zhotoviteli po podpisu této Smlouvy.

  - Objednatel se za podmínek této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení úplného a bezvadného Díla úplatu ve výši uvedené v odst. 2.1 této Smlouvy, a to způsobem popsaným v čl. 2.4 této Smlouvy.

  - Zařízení bude namontováno v době odstavení baterií, které potrvá maximálně 2 dny. Konkrétní termín odstavení bude určen Objednatelem, přičemž Objednatel bude Zhotovitele s dostatečným časovým předstihem informovat, nejpozději však 2 pracovní dny před samotným odstavením.

  - MÍSTO PLNĚNÍ

  - Místem provádění Díla je areál Pražské služby, a.s., závod ZEVO na adrese Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10 - Malešice („ZEVO“).

  - TERMÍN PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených Objednatelem:

- Převzetí staveniště Zhotovitelem – do 1 týdne od písemného vyzvání Objednatelem, nejpozději do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tj. uveřejnění Smlouvy v registru smluv

- Předání návrhu Realizační dokumentace Objednateli ke schválení – do 2 týdnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem

- Dodávka Zařízení, vč. instalace – do 2 týdnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem

- Předání Díla do zkušebního provozu – do 2 týdnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem

- Zkušební provoz 3 týdny.

- Předání Díla – v den úspěšného ukončení zkušebního provozu.

- CENA DÍLA

  - Cena za provedení Díla je stanovena smluvně a činí 219 808,- Kč bez DPH (slovy: dvěstědevatenácttisícosmsetosm korun českých; dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je stanovena dle ceníku, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je pevná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a výdaje Zhotovitele související s provedením Díla.

  - Součástí sjednané Ceny Díla jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby 
či jiné plnění, potřebné pro řádné a úplné provedení Díla, a to včetně dopravy do místa plnění a času stráveného na cestě Pro tyto věci, výrobky, práce nebo služby či jiné plnění platí, že jsou součástí sjednané Ceny Díla bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v rozpočtu Díla či nikoliv.

  - K Ceně Díla bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ve výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den protokolárního předání Díla formou potvrzeného předávacího protokolu „Předání a převzetí dokončeného Díla“ v souladu s odst. 2.28 této Smlouvy.

  - PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za řádně provedené Dílo bude hrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené Zhotovitelem po řádném dokončení a předání Díla a podepsání předávacího protokolu dle odst. 2.28. této Smlouvy.

  - Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). Mimo zákonné náležitosti musí faktura dále obsahovat:

- číslo Smlouvy;

- datum vystavení a splatnosti faktury;

- číslo faktury;

- předmět a datum poskytnutí plnění;

- identifikační údaje Smluvních stran včetně bankovního spojení;

- celkovou fakturovanou částku bez DPH, částku DPH a konečnou částku s DPH.

  - Datum splatnosti faktury bude činit minimálně 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura bude Objednateli zaslána ve formátu .PDF na e-mailovou adresu: faktury@psas.cz.

  - Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data její splatnosti fakturu, pokud (i) nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR a/nebo touto Smlouvou, (ii) bude obsahovat jakékoli nesprávné údaje nebo budou některé údaje scházet. V případě vrácení faktury platí, 
že Objednatel není povinen tuto fakturu uhradit a nová doba splatnosti faktury začne běžet až doručením řádně opravené faktury Objednateli.

  - Zhotovitel výslovně prohlašuje, že:

    - není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH;

    - bankovní účet Zhotovitele, na který budou ze strany Objednatele hrazeny jakékoli platby dle této Smlouvy, je a bude účet, který je řádně veden v registru bankovních účtů plátců DPH;

    - neexistují důvody, na základě kterých by se Objednatel stal nebo mohl stát ručitelem za daňovou povinnost Zhotovitele vzniklou z titulu DPH vyúčtovaného Objednatelem v souvislosti s placením Ceny Díla dle této Smlouvy.

    - PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s potřebnou odbornou péčí a podle příkazů a podkladů Objednatele. Zhotovitel je povinen s využitím potřebné odborné péče přezkoumat veškeré příkazy a podklady Objednatele 
a písemně Objednatele upozornit na případnou nevhodnost těchto příkazů 
či podkladů. Pokud Zhotovitel Objednatele na nevhodnost jeho příkazů 
či podkladů písemně bez zbytečného odkladu neupozorní, odpovídá Zhotovitel za veškeré případné vady a škodu způsobenou provedením těchto příkazů 
či podkladů Objednatele.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré relevantní právní předpisy České republiky, příslušné technické normy vč. harmonizovaných evropských norem a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje před začátkem poskytování plnění seznámit se v místě plnění se všemi riziky, podle těchto rizik a druhu vykonávané práce se na vlastní náklady plně vybavit odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky a Objednatele písemně upozornit na všechny okolnosti, které plněním této Smlouvy mohou v místě plnění ovlivnit bezpečnost a hygienu práce, bezpečnost technických zařízení a objektů, požární ochranu a ochranu životního prostředí.

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště montážní deník, do kterého zapisuje všechny podstatné skutečnosti týkající 
se prováděného Díla. Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích v čitelné a přehledné formě.

  - Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatele nebo třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen koordinovat činnost všech subdodavatelů v souvislosti s prováděním Díla, a to i těch, kteří nemají přímý smluvní vztah se Zhotovitelem (nikoliv jen subdodavatelů pracujících na Díle) tak, aby nedocházelo k prodlevám s provedením Díla a Dílo bylo řádně a včas stavebně dokončeno. V opačném případě odpovídá Zhotovitel Objednateli za způsobenou škodu.

  - Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku Objednatele, popř. jiných subjektů, a to i v souvislosti s realizací prací subdodavatelů. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

  - Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně po dobu záruční doby podle čl. 2.38 této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám a Objednateli s limitem pojistného plnění alespoň na částku ve výši 500 000 Kč. Zhotovitel je povinen kdykoliv do tří (3) dnů od doručení výzvy Objednatele předložit Objednateli aktuální doklad o pojištění odpovědnosti za škodu dle předchozí věty tohoto článku. Zhotovitel je dále povinen zajistit Dílo proti případné krádeži a dalším škodám, které na Díle mohou vzniknout.

  - Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací na provádění Díla, 
je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků nebo jiných osob, vznikla-li škoda, nebo její vznik hrozí nebo jedná-li Zhotovitel proti zájmům Objednatele.

  - Na zhotovitele se při realizaci Díla nahlíží jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, vč. komunálních odpadů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných předpisů a nařízení. O jeho předání bude sepsán zápis do montážního deníku. Zhotovitel bude průběžně odvážet a likvidovat odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat právní předpisy ČR o ochraně životního prostředí a předpisy související v platném znění, případně pokyny Objednatele. Veškeré náklady z těchto činností jdou k tíži Zhotovitele.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost při realizaci Díla ve formě povolení vstupu do areálu ZEVO pro osoby určené Zhotovitele a poskytnout sociální zázemí pro pracovníky Zhotovitele včetně WC, umývárny, sprchy a šaten.

  - Zhotovitel je při realizaci Díla povinen postupovat tak, aby v průběhu realizace Díla došlo pouze k minimálnímu a nezbytně nutnému omezení provozu Objednatele.

  - Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.

  - Uzavřením této Smlouvy Zhotovitel bezúplatně poskytuje Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám vzniklých výstupů nebo jakýchkoliv jejich částí a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla. Toto právo uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli.

  - Objednatel bude poskytovat Zhotoviteli součinnost spočívající v uskladnění materiálu pro plnění Díla.

  - ZKUŠEBNÍ PROVOZ, PŘEDÁNÍ DÍLA

  - Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jako celek jeho řádným dokončením, úspěšným absolvováním zkušebního provozu Díla a protokolárním předáním a převzetím Objednateli v místě plnění.

  - Dílo, které vykazuje vady a nedodělky, a to i jakékoliv drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, není řádně dokončené Dílo a Objednatel není povinen Dílo převzít. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, Dílo převzít s vadami či nedodělky.

  - Dílo bude předáno Objednateli na základě předávacího protokolu „Předání 
a převzetí dokončeného Díla“. Zhotovitel zašle písemnou výzvu Objednateli 
k převzetí Díla minimálně dva (2) pracovní dny předem spolu s návrhem předávacího protokolu.

  - Dílo se má za řádně předané Objednateli pouze v tom případě, že předávací protokol obsahuje prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá. Podmínkou řádného dokončení Díla Objednatelem je úspěšné absolvování zkušebního provozu Díla, o němž bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol, a rovněž provedení veškerých zkoušek předepsaných Objednatelem, příslušnými předpisy nebo platnými normami, které provede Zhotovitel na své náklady. Během zkušebního provozu, případně v rámci přejímacího řízení, provede Zhotovitel zaškolení personálu Objednatele. Zkušební provoz bude proveden v délce 3 týdnů, přičemž Objednatel má právo Dílo nepřevzít, pokud bude během zkušebního provozu vykazovat zjevné nebo funkční vady.

  - V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání Díla je Objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat v náhradním termínu stanoveném Objednatelem. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků stanoven Objednatelem v seznamu zjištěných vad, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady či nedodělky odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne vyhotovení seznamu zjištěných vad.

  - Zhotovitel je povinen převést na Objednatele vlastnické právo a zároveň předat Objednateli spolu s Dílem také příslušnou dodavatelskou a technickou dokumentaci.

  - Nejpozději ke dni předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli. Zároveň je povinen nejpozději v této lhůtě kvalifikovaně opravit veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s realizací Díla. Nevyklizení a řádné nepředání prostor staveniště a neprovedení řádných oprav dle tohoto odstavce může být důvodem k nepřevzetí Díla.

  - SMLUVNÍ SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

  - Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních sankcích:

    - Při nedodržení jakéhokoliv sjednaného termínu provedení Díla nebo jeho části dle čl. 1.12 této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení s provedením Díla.

    - Při nedodržení termínu odstranění reklamované vady podle odst. 2.41 této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

    - V případě, že Zhotovitel pověří provedením Díla nebo jeho části subdodavatele nebo třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

    - V případě, že Zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

    - V případě, že Zhotovitel, pracovník Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé poruší při provádění Díla zásady BOZP, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ porušení.

    - V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost vyklidit staveniště dle odst. 2.32 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

    - Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

  - Zhotovitel svým podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že souhlasí s výší smluvní pokuty dle odst. 2.34 Smlouvy, že výše smluvní pokuty je přiměřená se zřetelem ke škodě, která Objednateli vznikne v případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla s ohledem na nezbytné omezení provozu v areálu Objednatele, a že sjednaná smluvní pokuta je v souladu s dobrými mravy.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v celé výši.

  - Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku Zhotovitele na zaplacení Ceny Díla nebo jeho části. Zároveň je Objednatel oprávněn pozastavit placení Ceny Díla při porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani v přiměřené lhůtě.

  - PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

  - Zhotovitel prohlašuje, že Dílo nemá žádné věcné nebo právní vady. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla, tj. že Dílo bude po dobu záruky ode dne předání způsobilé k bezvadnému užívání a současně Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí nebo které byly zjištěné v záruční době.

  - Na Dílo se vztahuje záruka v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání Díla, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu. Předávací protokol slouží zároveň jako záruční list. Zhotovitel se zavazuje, že během doby záruky provede bezplatnou opravu všech závad, které v záruční době vznikly.

  - Veškeré reklamované závady budou odstraněny podle volby Objednatele bez zbytečného odkladu v nejkratší možné lhůtě. Havarijní závady musí být Zhotovitelem odstraněny nejpozději do 48 hodin od jejich nahlášení Zhotoviteli. Za havarijní závady budou považovány takové závady, které mohou vyvolat riziko ohrožení života a zdraví osob nebo mohou vyvolat riziko vzniku dalších škod na majetku Objednatele nebo třetích osob, a které proto vyžadují naléhavé provedení opravy. Objednatel při nahlášení havarijní závady Zhotoviteli označí závadu jako havarijní. Ostatní závady musí být zhotovitelem odstraněny nejpozději do 56 hod. od jejich nahlášení Zhotoviteli.

  - Pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady po dobu delší, než je stanoveno v čl.2.41 Smlouvy, má Objednatel právo zajistit si na náklady Zhotovitele k odstranění vad jinou osobou a tyto náklady požadovat po Zhotoviteli. Tímto postupem Objednatele není odpovědnost Zhotovitele ani poskytnutá záruční doba Zhotovitelem nijak dotčena.

  - Smluvní strany sjednávají, že Objednatel není povinen při převzetí ani co nejdříve po převzetí Díla od Zhotovitele uskutečnit jeho prohlídku za účelem zjištění vad Díla. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti jakož i ostatních povinností Objednatele podle ustanovení § 2103, § 2104, § 2112 
a § 2618 Občanského zákoníku nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za vady Díla, které budou uplatněny Objednatelem vůči Zhotoviteli kdykoli v průběhu záruční doby a na povinnost Zhotovitele tyto vady odstranit.

  - Záruční doba neběží po dobu, po kterou nebude možno předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, v délce záruky za celé Dílo.

  - Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu.

  - PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

  - Tato Smlouva může být předčasně ukončena písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:

    - Zhotovitel je v prodlení s termíny plnění uvedenými v čl. 1.12 Smlouvy.

    - Zhotovitel zjistí při provádění Díla skryté překážky, které mu znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem a nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o změně Díla;

    - Zhotovitel na sebe podal insolvenční návrh, nebo na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek, nebo pokud byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;

    - Zhotovitel při provádění Díla hrubě nebo opakovaně porušuje předpisy BOZP, předpisy o požární ochraně nebo předpisy o ochraně přírody a životního prostředí;

    - Zhotovitel provádí Dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele;

    - Zhotovitel provádí Dílo nebo jeho část osobami, které dle příslušných právních předpisů nejsou odborně způsobilé či oprávněné k výkonu takové právě (zejména osoby bez platného povolení k zaměstnání a bez platného povolení k pobytu) nebo Zhotovitel při provádění Díla umožňuje výkon nelegální práce;

    - Zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH;

    - Zhotovitel poruší jinou povinnost vyplývající mu z této Smlouvy nebo z příslušných právních předpisů a ani přes písemnou výzvu Objednatele v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v této výzvě nezjedná nápravu;

  - Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká. Odstoupením ani jiným způsobem ukončení Smlouvy však nezanikají:

    - nároky na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy;

    - nároky vyplývající z odpovědnosti za vady Díla, včetně poskytnuté záruky za jakost Díla a nároků z ní vyplývajících;

    - nároky na zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy;

    - ujednání o povinnosti mlčenlivosti, důvěrnosti a ochraně důvěrných informací;

    - ujednání týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají Smluvní strany zavazovat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

  - Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení ze strany Objednatele Zhotoviteli.

  - Žádná Smluvní strana nesmí od Smlouvy odstoupit ani ji ukončit jinak než způsobem a z důvodů výslovně upravených ve Smlouvě. Smluvní strany tímto vylučují všechna ustanovení právních předpisů, jež zakládají právo kterékoli ze Smluvních stran ukončit Smlouvu z jiných důvodů než z těch výslovně uvedených ve Smlouvě.

  - ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  - Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, jejichž funkce jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy. Písemné úkony, sdělení, oznámení, žádosti, předávání informací apod. mezi Smluvními stranami mohou být učiněny pouze písemně prostřednictvím doporučené poštovní zásilky, kurýrní službou, osobním předáním nebo 
e-mailem. Změna kontaktních osob uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy může být oznámena ostatním Smluvním stranám písemně či emailem bez nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě.

  - Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zadržet žádnou dokumentaci dle Smlouvy ani žádné jiné věci, které získal do své moci v souvislosti s plněním Smlouvy.

  - Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započíst jakoukoli pohledávku anebo její část, jež mu za Objednatelem na základě této Smlouvy vznikne, a to proti jakékoli pohledávce Objednatele za Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek za Zhotovitelem proti jakýmkoli (i nesplatným) pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

  - Zhotovitel není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele zastavit jakoukoli pohledávku, která mu na základě této Smlouvy za Objednatelem vznikne.

  - Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky za Objednatelem z této Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

  - Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran jsou upraveny Všeobecnými nákupními podmínkami Objednatele, které tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Označením „Dodavatel“ ve Všeobecných nákupních podmínkách se pro účely této Smlouvy rozumí Zhotovitel dle této Smlouvy a označením „PS“ ve Všeobecných nákupních podmínkách se rozumí Objednatel dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy se Všeobecnými nákupními podmínkami Objednatele seznámil a souhlasí s nimi. V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a Všeobecných nákupních podmínek mají přednost ustanovení této Smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují udržovat veškerá ujednání této Smlouvy a veškeré informace zjištěné při plnění této Smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám a nepoužít je v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

  - Vztahy vznikající z této Smlouvy jsou obchodními vztahy a řídí se především Občanským zákoníkem.

  - V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

  - Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.

  - Smluvní strany se zavazují udržovat veškerá ujednání této Smlouvy a veškeré informace zjištěné při plnění této Smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám a nepoužít je v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1		Technické zadání

- Příloha č. 2		Ceník

- Příloha č. 3		Seznam funkcí kontaktních osob

- Příloha č. 4		Všeobecné nákupní podmínky Objednatele

  - Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují níže svými vlastnoručními podpisy.

| V Praze dne ____________________ Za Objednatele: ______________________________ xxx xxx | V Plzni dne ____________________ Za Zhotovitele: _________________________________ xxx xxx |
| --- | --- |

Příloha č. 1 – Technické zadání

- Stávající stav:

Stávající baterie jsou v provozu více jak patnáct let. Pro zajištění spolehlivosti zálohovaného napájení je třeba provést výměnu za nové.

- Rozsah díla:

  - Specifikace baterií

Elektrické parametry	12V 80 Ah

Životnost 			15 let a více, trakční režim provozu, zálohované napájení DCS

Rozměry:

Výška			214mm a více, max 40%

Šířka			168mm tol max 5%

Hloubka		260mm tol max 5%

Technologie: olovo

Výše popsané baterie musí být současně kompatibilní se stávajícím zařízením:

Jednofázový statický střídač ZZ

Výkon			 10 kW

Výrobce 		 Kumer

Instalace na současný bateriový stojan.

Umístění: 			místnost bateriového úložiště, TG hala, ZEVO Malešice

Příloha č. 2 – Ceník

| Položka | Cena za 1 kus v Kč bez DPH | Nabídková cena bez DPH celkem za požadované 2 kusy |
| --- | --- | --- |
| Dodávka baterie | 83264,00 | 219808,00 |
| Demontáž a likvidace staré baterie | 950,00 |  |
| Montáž nové baterie včetně dodávky a montáže kabelových propojů baterie a kabelových štítků | 4970,00 |  |
| Dodavatelská dokumentace | 20720,00 |  |

Příloha č. 3 – Seznam funkcí kontaktních osob

Funkce kontaktních osob za Objednatele:

Ve věcech provozních:

Jméno: xxx

Pozice: xxx

tel.: xxx

e-mail: xxx

Ve věcech smluvních:

Jméno: xxx

Pozice: xxx

tel. xxx

e-mail: xxx

Za osoby Zhotovitele jsou pověřeny jednáním níže uvedené osoby:

Ve věcech smluvních:

Jméno, Příjmení: xxx

Pozice: xxx

Tel: xxx

E-mail: xxx

Ve věcech provozních:

Jméno, Příjmení: xxx

Pozice: xxx

Tel: xxx

E-mail: xxx

Příloha č. 4 – Všeobecné nákupní podmínky Objednatele (samostatná příloha)