
DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO

Schválené Radou svazku dne 10.4.2025 usnesením č. 08042025/1b, uzavřené mimo jiné na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a realizaci na stavbu 

„Oprava AT stanice Západní, Moravská Třebová“,

mezi:

na straně jedné:
Skupinový vodovod Moravskotřebovska DSO


IČ: 72053453, DIČ: CZ72053453



se sídlem ul. Nádražní 1430/6, Moravská Třebová


zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 



jednající - ředitelka Jana Šebrlová


- dále jen objednatel -–

a 

na straně druhé:

Petr Dobroucký


IČ: 64207293


DIČ: zhotovitel není plátcem DPH



sídlo / místo podnikání  Moravská Třebová, Nerudova 84



jednající - Petr Dobroucký


- dále jen zhotovitel –
Zdůvodnění dodatku:

Těsně před dokončením projektové dokumentace došlo k podstatnému rozšíření rozsahu projektu.
Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto o přerušení zpracování dokumentace do vyjasnění rozsahu stavby a přepracování projektové dokumentace.
Mění se:

2.2nd Čas plnění  

2.3rd Zhotovitel je povinen ukončit práce PD a předat je řádně dokončenou objednateli nejpozději 

do 31.10.2025 
III. 

Cena díla

3.1st Cena díla byla dohodnuta v celkové výši takto:
2. „Oprava AT stanice Západní, Moravská Třebová“
Původní cena:


50 000,- Kč, slovy: šedesáttisíc Kč

Navýšení ceny za dodatek č. 1:
35 000,- Kč, slovy třicetpěttisíc Kč

Celková cena:


85 000,- Kč, slovy osmdesátpěttisíc Kč.
Ostatní body smlouvy se nemění.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou svazku dne 20.8.2025 usnesením č. 2008/025/1b.
V Moravské Třebové dne 25.8.2025
Za objednatele : 

Za zhotovitele :

…………….……….…………….………
………….………….……….……………


Jana Šebrlová – ředitelka DSO
Petr Dobroucký
1
2


 PAGE 
1
 F1ILENAME \p 
C:\WINNT\Profiles\pokladni\Dokumenty\Smlouvy\M. Pujmanové.doc


