Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

MUZ/193/2025

Smluvní strany:

Objednatel: 		Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou,

sídlo: 			Kožná 475/1, 110 01 Praha 1 - Staré Město

IČO: 			00064432

DIČ: 			CZ00064432, plátce DPH

bankovní spojení: 	ČSOB a.s., č.ú. 295329099/0300

identifikátor datové schránky: 4aniq5f

zastoupené: 		RNDr. Ing. Ivo Mackem, ředitelem

(dále jen „Objednatelem“)

a

Zhotovitel: 		Elektrosignál, v.o.s.

veřejná obchodní společnost

sídlo:	Jungmannova 718/18, 27401 Slaný,

IČO: 			00662593

DIČ:	CZ00662593

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., č.ú. 1000308931/0100

identifikátor datové schránky: 3s2viw

zastoupený: 	Jiřím Kubrem a Zdeňkem Píšou

na straně druhé (dále jen Zhotovitel“)

# (dále společně jen „Smluvní strany“)

# Smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) upravit následující body Smlouvy č. MUZ/193/2025 (dále jen „Smlouva“) takto:

A. Doba plnění

- V čl. IV bod 2 – Doba plnění

Termín plnění a dodání díla dle smlouvy se prodlužuje do 15. listopadu 2025. Nejpozději k tomuto dni dojde k předání kompletní dodávky díla včetně protokolárního převzetí ze strany Objednatele, a to v souladu se zadáním smlouvy.

Důvodem prodloužení termínu plnění je zpoždění dodávky komponentů díla ze zahraničí od výrobce, které nebylo zaviněno Zhotovitelem.

B. Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy jsou platné a zůstávají beze změny.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý jeden (1) podepsaný výtisk.

- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 11.9.2025	V Praze dne: 11.9.2025

Za Objednatele	Za zhotovitele

..................................................	........................................

Muzeum hlavního města Prahy				   ELEKTROSIGNÁL, v.o.s.

RNDr. Ing. Ivo Macek						   Jiří Kubr

Ředitel								   Společník