- Dodatek č. 2

- ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 27. února 2025, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. 	Objednatel:	Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

Sídlo:    	Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec

Zápis v OR:	u KS v Českých Budějovicích, spisová značka Pr 29

Číslo DS:	imhk5pu

Zastoupený: 	Mgr. Vendulou Marešovou, ředitelkou

IČO:	69538549

DIČ:	neplátce

Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19-7055620217/0100

Telefon/mobil:	565 532 479 /

E-mail:	reditel@infohumpolec.cz

I.2. 	Zhotovitel:	SCENOGRAFIE s.r.o.

Sídlo:    	Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10

Zápis v OR:	u MS v Praze, spisová značka C 57389

Číslo DS:	abaze6u

Zastoupený: 	MgA. Matějem Paloušem, jednatelem společnosti

IČO:	25642537

DIČ:	CZ25642537

Peněžní ústav:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:	2112282419/2700

Telefon/mobil:

E-mail:	matej.palous@scenografie.cz

I.3.	Ve smluvních věcech jedná 	za objednatele:

Mgr. Vendula Marešová,

za zhotovitele:

MgA. Matěj Palouš,

V technických věcech jedná 	za objednatele:

Mgr. Vendula Marešová,

za zhotovitele:

MgA. Matěj Palouš,

Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka:

STAVONA Tender, spol. s r.o.,

Smluvní strany se ve smyslu čl. II. a VIII. uzavřené smlouvy o dílo dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se mění dle víceprací tak, jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku č. 2 – Krycí list víceprací a méněprací dodatku č. 2 vč. specifikace ZL07 a ZL08 (dále jen „příloha tohoto dodatku“).

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem - projektantem stavby.

III. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle odst. IV.1. smlouvy o dílo se s odkazem na nedílnou přílohu tohoto dodatku tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena bez DPH 	 5 169 000,00 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH	128 377,83 Kč

Změna ceny dle ZL07 - ZL08	3 896,00 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	5 301 273,83 Kč

DPH 21%	1 113 267,50 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 vč. DPH	 6 414 541,33 Kč

Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

- Změna dle § 222 odst. 4 zákona

ZL07.01 – GRF_02: Graficka cast 02

ZL08.01 – GRF_04: Graficka cast 04

Vícepráce bez DPH:		    3 896,00 Kč

Změna závazku ze smlouvy	    3 896,00 Kč

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je, stejně jako část dodatku č. 1, uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. a) zákona. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy; tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a souhrnná hodnota změn provedených na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (484 254,96 Kč + 3 896,00 Kč) podle tohoto ustanovení je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky (cca 9,44 %).

Dodatek č. 2 je dle domluvy smluvních stran uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha: 	Krycí list víceprací a méněprací dodatku č. 2 vč. specifikace ZL07 a ZL08

V Praze	V Humpolci

Za zhotovitele:	Za objednatele:

...............................................................    	...............................................................

MgA. Matěj Palouš 	Mgr. Vendula Marešová

jednatel společnosti	ředitelka

SCENOGRAFIE s.r.o.	Městské kulturní a informační

středisko v Humpolci