Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 2. 4. 2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

# Smluvní strany

Moravské zemské muzeum

zastoupené: 				Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D., generálním ředitelem

se sídlem: 				Zelný trh 299/6, PSČ 602 00 Brno

IČO: 					00094862

DIČ: 					CZ00094862

plátce DPH:				ANO

bankovní spojení (číslo účtu): 	4138621/0710

telefon:				xxxxxxxxxxxx

e-mail: 				xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:			bfi2vz4

a

„Sdružení SYNER, s.r.o., PSG Construction a.s. a Winning PS – stavební firma s.r.o.“

Složené z

SYNER, s.r.o. (vedoucí společník)

zastoupená: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku

se sídlem:				Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec

IČO: 					48292516

DIČ: 					CZ48292516

plátce DPH:				ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

ID datové schránky:	mmcchup

a

PSG Construction a.s. (druhý společník)

zastoupená: 				xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku

se sídlem:				Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

IČO: 					05042020

DIČ: 					CZ05042020

plátce DPH:				ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535

ID datové schránky: 84zuuwy

a

Winning PS – stavební firma s.r.o. (třetí společník)

zastoupená: 				xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku

se sídlem:				Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno

IČO: 					49436589

DIČ: 					CZ49436589

plátce DPH:				ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12020

ID datové schránky: ziaeviq

bankovní spojení (číslo účtu):	xxxxxxxxxxxxxxx

telefon:				xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Centrální depozitář Rebešovice – I.etapa.“, uvedených níže, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti PD.

## V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „dodatek č. 1“). Jedná se jednak o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

## Dle rozpočtů (Příloha č. 1) ke změnovému listu (Příloha č. 2) jsou vícepráce oceněny ve výši 510.964,10 Kč bez DPH. Smluvní strany tímto dodatkem konstatují, že cena díla dle čl. V. odst.18 Smlouvy se mění takto:

## Cena bez DPH:	418.310.964,10 Kč

## DPH ceny:		  87.845.302,46 Kč

## Cena včetně DPH: 	506.156.266,56 Kč

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

## Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 4. 2025 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její originál.

## Nedílnou součást Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 4. 2025 tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet VCP

Příloha č. 2 – změnový list č. 1

Objednatel	Zhotovitel

V Brně dne 16.9. 2025	V Liberci dne 10.9. 2025

_________________________________		   _______________________________

Objednatel						   Zhotovitel

Moravské zemské muzeum				   SYNER, s.r.o. (vedoucí společník)

V Otrokovicích dne 2.9. 2025

__________________________________

Zhotovitel

PSG Construction a.s. (druhý společník)

V Brně dne 2.9. 2025

_________________________________

Zhotovitel

Winning PS – stavební firma s.r.o. (třetí         společník)