DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na stavební práce pod názvem:

##### Rekonstrukce výdejen ŠJ, 9. MŠ a KMŠ včetně vybavení

##### uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

- Smluvní strany:

1.1 Objednatel:		Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola 					Písek, Tylova 2391

IČ:			70890889

DIČ:			CZ70890889

Sídlo:			Tylova 2391, 397 01 Písek

Telefon: 			xxx

Peněžní ústav:		xxx

Č. účtu:			xxx

Zastoupený:		Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

Zástupce objednatele ve věcech technických:

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“

1.2 Zhotovitel:		ROBRO s.r.o.

IČ:                  		260 99 837

DIČ:			CZ 260 99 837

Sídlo:			Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek

Telefon:			xxx

Peněžní ústav:		xxx

Č. účtu:			xxx

Zastoupený:		p. Romanem Broučkem DiS.

v dalším nazýván také jen jako „ zhotovitel “

- Předmět DODATKU č.1:

  - Tento dodatek doplňuje původní SOD o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikované v příloze. V původní SOD dochází ke změně v odst. 4 Čas plnění a v odst. 5 Cena díla. .

  - V návaznosti na rozšíření předmětu díla / vícepráce / se v odst. 4, čl. 4.1 mění termín plnění z 21.8. 2017 na 23.8. 2017.

  - Cena díla se mění následovně:

Původní cena díla: 		1.832.598,- Kč

Vícepráce:		           + 116.046,- Kč

Méněpráce:		     	-   70.876,- Kč

Nová smluvní cena díla:	1.877.768,- Kč	bez DPH

- Závěrečná ustanovení

3.1	Ostatní ustanovení původní SoD zůstávají beze změn.

3.2	Přílohy dodatku:

Příloha č.1 – Rozpočet méněprací a víceprací

3.3.	Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření a je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Písku, dne  15.8.2017				V Písku, dne  15.8.2017

za zhotovitele: 		       za objednatele:

________________________			___________________________

Roman Brouček DiS, jednatel 				Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel