**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení dílčí části Projektové dokumentace pro povolení stavby a Dozor projektanta **„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod** **(mimo) – Domažlice (včetně)“**

číslo smlouvy Objednatele: **25 018 201 K23**   
číslo smlouvy Zhotovitele: **AV 104/25**

**Čl. 1 - Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č. 6088   
zastoupená: **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva **Ing. Otou Hellerem**, členem představenstva

IČ: 25793349

DIČ: CZ 25793349

Bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: 51-2489990247/0100   
K jednání oprávněni:

* ve věcech smluvních: xxx tel.: xxx
* *(mimo podpisu této Smlouvy o jejích příp. dodatků)*
* ve věcech technických: xxx tel.: xxx  
  Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

**Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace**

se sídlem Plzeň, Kopeckého sady 357/2, PSČ 301 00   
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni Pr 758   
zastoupená: **Mgr. Jiřím Ornou**, ředitelem

IČ: 00228745

DIČ: CZ 00228745

Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 35-7284400277/0100   
K jednání oprávněni:

1

* ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Orna tel.: +420 731 446 353
* ve věcech technických: xxx tel.: xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Plzeň, Kopeckého sady 357/2, PSČ 301 00

(dále jen „Zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu na uvedenou kontaktní adresu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.5. Zhotovitel dále ve smyslu ust. § 5, odst. 1 a § 2912, odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy odpovídá předmětu jeho činnosti definované Zřizovací listinou a Zhotovitel disponuje veškerými oprávněními k jeho realizaci, popř. tato oprávnění zajistí prostřednictvím svých subdodavatelů. S ohledem na to se Zhotovitel zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí.

1.6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah této smlouvy sjednávají s ohledem na postavení Zhotovitele jako profesionála, který je při provádění Díla povinen postupovat s odbornou péčí.

1.7. Tato smlouva se řídí českým právem a případné spory z této smlouvy budou projednávány

před místně a věcně příslušným soudem.

**Čl. 2 - Předmět plnění, specifikace prací:**

2.1. Dílem se rozumí zhotovení dílčí části projektové Dokumentace pro stavební povolení s názvem zakázky **„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 3. stavba,** **úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)“** v rozsahu stanoveném touto smlouvou, veškerými přílohami a listinami tvořícími součást této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2.2. Předmětem dílčí části díla je vyhotovení předběžného archeologického průzkumu a veškeré s tím spojené odborné práce, který povede k co nejpřesnější predikci přítomnosti archeologických situací.

a) Předstihový archeologický průzkum bude prováděn v nové trase železniční trati, na pozemcích vlastněných jak státní organizací Správa železnic, tak zejména na pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Zadavatel poskytne dodavateli v předstihu potřebnou dokumentaci stavby.

b) Zajištění přístupů na pozemky je předmětem prací Zhotovitele.

c) Objednatel předá zhotoviteli GPS souřadnice osy nových úseků železniční trati, a to vždy

po 100 m od rozpletu po opětovné napojení na stávající železniční trať s uvedením celkové kilometráže v rámci modernizace. Průzkum tak bude možné provádět s co největší přesností.

d) Předstihový archeologický výzkum zahrnuje:

* rešerši dostupných archeologických pramenů (SAS, AMČR, historická mapová

díla, odborná literatura, nálezové zprávy uložené v archívech Archeologických ústavů AV ČR atp.);

* geofyzikální prospekce v celé trase budoucí stavby (magnetometrie: min. hustota měřených bodů 0,25 x 0,5 m; výstup ve formě technické zprávy obsahující popis

2

nálezových situací, obrazové přílohy s výsledky měření a jejich interpretace, originální geofyzikální data, georeferencované výstupy a interpretace v GIS);

* doplňující prospekční metody (povrchové sběry, detektorový průzkum, případně

mikro-sondáže);

* vypracování závěrečné zprávy ve standardizovaném formátu, vč. grafických příloh

dle bodů výše a včetně predikce výskytu archeologických situací a plánu realizace a výkazu výměr pro záchranný archeologický výzkum.

Terénní část předběžného archeologického průzkumu (povrchové sběry, detektorový průzkum, geofyzikální měření) bude probíhat podle umožnění přístupu na zemědělsky využívané plochy v závislosti na sezónní zemědělské práce. V lesním prostředí bude průzkum prováděn v průběhu celého období.

Rozsah předmětu plnění bude vycházet a odpovídat rozsahu dle nabídky Zhotovitele ze dne 4. 8. 2025.

2.3. Předpokládaný rozsah plnění v rámci jednotlivých smluvních termínů je uveden v Čl. 5 –

Termíny plnění.

2.4. Pro zajištění, vyhotovení a odevzdání Díla dle odst. 2.1. a 2.2. této Smlouvy jsou zároveň

závazné všechny relevantní požadavky uvedené ve Všeobecných a Zvláštních technických podmínkách (VTP a ZTP dle odst. 3.1.), které tvoří přílohy této smlouvy a případně i požadavky odpovědných zástupců Zadavatele uplatněné v průběhu přípravy a projednávání této zakázky.

2.5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a odevzdat předmětnou část projektové dokumentace stavby (DPS) v digitální formě dle průběžných pokynů a časového harmonogramu HIPa/vedoucího týmu a kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických. Digitální formu požadované dílčí části projektové dokumentace (dále též „PD“) v rozsahu dle odst. 2.1 a 2.2, předá Zhotovitel Objednateli v počtu vyhotovení uvedeném v Čl. 5 této smlouvy.

2.6. Součástí plnění Zhotovitele je i kladné projednání předmětu díla se všemi dotčenými složkami zadavatele. Doklady o projednání budou součástí uvedené dokumentace. Všechny zápisy, záznamy a písemná stanoviska budou rovněž 1x v digitální formě předány HIP ke kompletaci dokladové části.

2.7. Zhotovitel dílo zpracuje a odevzdá v požadovaném rozsahu a počtu na základě závěrů a dohod

z jednotlivých jednání a výrobních porad, dle požadavků Zadavatele a HIPa.   
**Čl. 3 – Podklady k provedení díla:**

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a se všemi níže uvedenými přílohami, dokumenty a podklady tvořícími její součást s výjimkou těch ustanovení, která upravují jiné výkony, práce, služby a činnosti, než které jsou předmětem plnění Zhotovitele dle této smlouvy.

Dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami, požadavky, ustanoveními a předpoklady následujících podkladů a dokumentů:

 Všeobecné technické podmínky (VTP/DOKUMENTACE/06/23 ze dne 14.3.2023);

 Zvláštní technické podmínky (ZTP ze dne 08.11.2024);

VTP a ZTP tvoří současně přílohy č. 1 a 2 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

V případě rozdílu, rozporu či duplicity znění některého z ustanovení, podmínek a pojmů uvedených v těchto dokumentech jsou platná a směrodatná ustanovení uvedená v této smlouvě.

 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 4. 8. 2025;

Cenová nabídka zhotovitele tvoří současně přílohu č. 4 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

3

3.2. Výchozí podklady k provedení díla:

 koordinační situace stavby;

 souřadnice S-JTSK v ose trati;

 další části dokumentace dle potřeby.

3.3. Dílo bude dále zhotoveno v souladu s následujícími zákony, předpisy, a dokumenty:

 Zákon 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění včetně prováděcích předpisů

k tomuto zákonu v platném znění;

 Směrnice SŽ SM011 definující požadavky na členění a podrobnost dokumentace ve

stupni DSP

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah;

 a další obecně závazné právní předpisy, zákony, vyhlášky, závazné evropské

dokumenty, technické normy, směrnice a předpisy dle platného znění TKP.

3.4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci podle Pravidel pro vzájemnou výměnu

digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty a jinými subjekty č. j. 40952/2012 OIT ze dne 6. 3. 2013 (účinnost od 1. 4. 2013), včetně všech změn a dodatků.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené přílohy, dokumenty a podklady, které tvoří obsah této smlouvy a podle kterých bude dílo provádět, mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, nemá proti nim výhrad, bude se jimi řídit a že je jejich obsah pro něj závazný.

3.6. Investorem nebo též Zadavatelem je pro účely této smlouvy Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, s pracovištěm a korespondenční adresou: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9.

**Čl. 4 - Cena za provedení díla**

4.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za řádně zhotovené a předané dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto smlouvou celkovou cenu díla, která v součtu představuje cenu dle předmětu plnění a specifikace prací uvedených v této smlouvě.

4.1.1. Cena za provedení díla v rozsahu dle Čl. 2 smlouvy: **1,037.500,- Kč (bez DPH)**

*Z toho:*

geofyzikální průzkum 650.000,- Kč bez DPH

terénní archeologický průzkum 252.500,- Kč bez DPH

cestovné 35.000,- Kč bez DPH

laboratorní zpracování nálezů 20.000,- Kč bez DPH

detektorový průzkum 60.000,- Kč bez DPH

vypracování závěrečné zprávy 10.000,- Kč bez DPH

vypracování výkazu výměr pro AV 10.000,- Kč bez DPH

Výše uvedená celková cena za provedení díla je zároveň cena maximální, a tedy cena zahrnující veškeré práce a činnosti potřebné k provedení díla v rozsahu dle Článku 2.

4.2. K fakturovaným částkám bude připočtena DPH dle příslušného zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změn zákonné sazby DPH v průběhu platnosti této smlouvy, budou jednotlivé dílčí etapy díla fakturovány na základě

4

platných daňových předpisů. Smluvní strany zároveň souhlasí s tím, že tyto zákonné změny nevyžadují uzavření dodatků k této smlouvě.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765, odst. 2 a § 2620, odst. 2 občanského zákoníku. Zhotoviteli např. nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.

**Čl. 5 – Termíny plnění:**

5.1. **Zahájení prací:** neprodleně po podpisu smlouvy o dílo   
5.2. **První dílčí etapa – k připomínkám: do 10. 03. 2026**

 Předání všech výstupů s výjimkou plánu realizace a výkazu výměr pro ZAV v rozsahu

umožněném již navštívenými pozemky.

5.3. **Druhá dílčí etapa – čistopis: do 29. 05. 2026**

 Aktualizace výstupů z první etapy,

 doplnění zprávy o plán realizace a výkaz výměr ZAV.

*Forma vyhotovení:*

 *Závěrečná zpráva včetně příloh v elektronické podobě (formát .pdf)*

*(vypracování ve standardizovaném formátu běžně užívaném pro archeologické* *zprávy. Zpráva bude obsahovat textovou část a přílohy v rámci bodu b) článku 2.2, a* *také prediktivní model výskytu archeologických situací, který bude sloužit jako* *podklad ke kvalifikovanému časovému a finančnímu plánování průběhu realizace* *záchranných archeologických výzkumů (ZAV) v trase stavby. Tento plán realizace* *ZAV a výkaz výměr pro ZAV bude taktéž součástí závěrečné zprávy.)*

**Čl. 6 – Platební podmínky**

6.1. Zaplacení ceny za dílo bude provedeno na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Daňový doklad/fakturu zašle Zhotovitel na adresu Objednatele do 15-ti dnů ode dne obdržení předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vytknutých vad. Přílohou faktury bude potvrzený předávací protokol.

6.2. Daňový doklad/faktura musí obsahovat:

a) náležitosti požadované obecně závazným právním předpisem pro daňový doklad,

b) odvolání na tuto smlouvu,

c) splatnost ceny za provedení díla v souladu s touto smlouvou.

6.3. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji do sídla Objednatele.

6.4. Objednatel uhradí cenu za provedení díla do 60 dnů ode dne doručení daňového

dokladu/faktury Objednateli.

6.5. Po splnění a předání všech výkonů uvedených k datu 1. dílčí etapy v rozsahu dle odst. 5.2.

bude Zhotovitel fakturovat částku **726.250,- Kč** (bez DPH), tj. 70 % z ceny díla dle odst. 4.1.1.

5

6.6. Po splnění a předání všech výkonů uvedených k datu 2. dílčí etapy v rozsahu dle odst. 5.3. bude Zhotovitel fakturovat částku **311.250,- Kč** (bez DPH), tj. 30 % z ceny díla dle odst. 4.1.1.

**Čl. 7 – Sankce a odpovědnost za škodu a za vady:**

7.1. Za nesplnění termínu plnění je Objednatel za předpokladu, že investor uplatnil smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla vůči Objednateli oprávněn požadovat na Zhotoviteli za každý den opožděného plnění smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění (etapy) dle odst. 6.5. a 6.6., minimálně však ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

7.2. Za každou vadu díla, která je předmětem uplatněné oprávněné reklamace investora v záruční době, se Zhotovitel za předpokladu, že investor z tohoto titulu uplatnil smluvní pokutu vůči Objednateli zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle odst. 4.1.1. V případě, že Zhotovitel neodstraní oprávněně reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě dohodnuté s investorem, zavazuje se Zhotovitel za předpokladu, že investor z tohoto titulu uplatnil smluvní pokutu vůči Objednatelizaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla dle odst. 4.1.1. a to za každý případ (každou neodstraněnou vadu).

7.3. Při nedodržení termínu splatnosti faktur má Zhotovitel právo na uplatnění úroků z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, pokud se Objednatel zpozdí s platbou o více než 14 kalendářních dnů po lhůtě splatnosti faktury.

7.4. Za nezaplacení faktury ve sjednaném termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli za každý den opožděného zaplacení úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. Splatnost této pokuty je do 30-ti kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

7.5. Pro případy placení smluvní pokuty uvedené v této smlouvě je Zhotovitel povinen tuto pokutu zaplatit do 30-ti kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele k zaplacení na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Po uplynutí této lhůty vzniká Objednateli nárok na úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty.

7.6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a to v rozsahu, ve kterém škody přesáhne výši smluvní pokuty.

7.7. V případě, že investor vůči Objednateli uplatní jako přímý důsledek Zhotovitelem zaviněného porušení povinností dle této smlouvy smluvní pokuty na plnění, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat náhradu škody od Zhotovitele, která bude spravedlivá k uhrazení Zhotovitelem s ohledem na odpovědnost Zhotovitele za ni, ve výši rovnající se rozdílu zaplacené smluvní pokuty Objednatelem investorovi a smluvní pokuty zaplacené Zhotovitelem Objednateli.

7.8. Smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy

k jejich zaplacení Zhotoviteli.

7.9. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo nebo část díla v okamžiku jeho předání

a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv ve lhůtě patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje požadavky pro daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými právními předpisy a závaznými českými technickými normami. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech Objednatele pokud ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Pokud by Objednatel trval na použití takových nevhodných podkladů nebo pokynů, které by ve svém důsledku znamenalo

6

obecné ohrožení nebo jiné závažné porušení obecně platných právních předpisů, má Zhotovitel právo od dotčené části díla odstoupit.

7.10. Doba dle odst. 7.11. neběží:

 po dobu, po kterou zadavatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně

užívat (zejména pokračovat v přípravě a v realizaci stavby) pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,

 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady díla nebo částí díla, za které odpovídá Zhotovitel a které sicf nebrání zadavateli v řádném užívání díla nebo jeho části, ale vyskytnou se opakovaně.

7.11. Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody a nároků ze smluvních pokut se promlčí

uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.   
7.12. Bankovní záruka za provedení díla není požadována.

**Čl. 8 - Závěrečná ustanovení**

8.1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou.

8.2. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této

vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

8.3. Za písemnou formu nebude pro změny a dodatky této smlouvy považována výměna e-

mailových, či jiných elektronických zpráv.

8.4. V případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran může druhá strana odstoupit od

smlouvy do 14-ti dnů od okamžiku, kdy se o podstatném porušení smlouvy dozví.

8.5. Smluvní strany si ujednávají rozvazovací podmínku pro případ, že se Zhotovitel kdykoli v

průběhu platnosti této smlouvy stane nezpůsobilým pro plnění předmětu díla, zejména ztratí kvalifikační a profesní předpoklady požadované investorem v zadávacích podmínkách pro tuto stavbu, smluvní strany si ujednávají, že jde o podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo od smlouvy odstoupit. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve věcech v této smlouvě neupravených se přednostně použijí ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.

8.6. Žádná ze smluvních stran nemůže namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z

důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

8.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

8.8. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8.9. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy. Objednatel výslovně prohlašuje, že je ke dni svého podpisu na této smlouvě seznámen se

7

všemi okolnostmi a zápisy ve veřejných rejstřících (obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík, apod.) týkajících se Zhotovitele ke dni podpisu této smlouvy.

8.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

8.11. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: §

557 (pravidlo contra proferentem) a § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum).

8.12. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle této smlouvy

nelze použít směnku.

8.13. Pro účely doručování mezi stranami se namísto § 573 občanského zákoníku uplatní

následující pravidla: Mimo případy doručování prostřednictvím datové schránky je dohodnuto, že písemnosti se mezi účastníky smlouvy doručují prostřednictvím pošty nebo jiného licencovaného provozovatele poštovních služeb či osobně na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo případně na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa). V případě, že se zásilka, přes náležité odeslání na platnou adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí jejího převzetí adresátem či posledním dnem úložní doby.

8.14. Pro účely komunikace mezi stranami nad věcným plněním obsah smlouvy si smluvní strany sjednávají za závaznou komunikaci mezi osobami ve věcech technických. V ostatních případech mezi osobami ve věcech smluvních.

8.15. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena elektronicky a její každý elektronický obraz má platnost

originálu.

8.16. Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a volném pohybu osobních údajů (dále jen „GDPR“). Objednatel se zavazuje dodržovat veškeré zásady a ujednání v souvislosti s tímto GDPR a zároveň bere na vědomí, že v případě, pokud dojde k porušení ochrany osobních dat na jeho straně, je odpověděn za tato porušení vůči fyzickým osobám, jejichž data unikla a odpovídá za škodu, která v důsledku tohoto nastane.

8.17. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že při zahájení realizace smluvního plnění nemá   
evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na

státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než 3 měsíce, a zároveň mu nebyla v období 12 měsíců předcházejících zahájení realizace smluvního   
plnění pro objednatele pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů (dále jen „potvrzení“). Zhotovitel má povinnost v případě zahájení prací vázané až na výzvu objednatele a v případě přerušení prací a jejich obnovení předložit písemné potvrzení objednateli do 3 pracovních dnů od zahájení resp. znovuzahájení prací.

8

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – Všeobecné technické podmínky (VTP dle odst. 3.1)

Příloha č. 2 – Zvláštní technické podmínky (ZTP dle odst. 3.1)

Příloha č. 3 – Etický kodex SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 4 – Cenová nabídka Západočeské muzeum v Plzni č. 427/2025

V Praze dne: V Plzni dne:

Objednatel: Zhotovitel:

**SUDOP PRAHA a.s.** **Západočeské muzeum v Plzni, p. o.**

……………………………….

Ing. Martin Chrastil předseda představenstva

……………………………….

Ing. Ivan Pomykáček místopředseda představenstva

………………………………….

Mgr. Jiří Orna   
ředitel

9

Příloha č. 3

**ETICKÁ DOLOŽKA**

Závazek dodržování Etického kodexu   
SUDOP PRAHA a.s.

PRO OBCHODNÍ PARTNERY SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strana je povinna chovat se eticky a v rámci své činnosti pro SUDOP PRAHA a.s. (dále jen „SP“) dodržovat morální a profesionální principy chování zakotvené v Etickém kodexu SUDOP

PRAHA a.s. (dále jen „Etický kodex“).

Smluvní strana má povinnost seznámit se s Etickým kodexem, který je v aktuálním znění přílohou č. 2 této Smlouvy ve formě odkazu na jejich stažení na webových stránkách SP, zavazuje se jej dodržovat při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy a vzniklých na jejím základě a zavazuje se zajistit, že principy chování vyjádřené v Etickém kodexu budou stejnou měrou dodržovány všemi zaměstnanci Smluvní strany či osobami v obdobném postavení, členy statutárních nebo dozorčích orgánů Smluvní strany a osobami jednajících jménem této smluvní strany.

Součástí Etického kodexu jsou kontakty pro nahlašování podezření na nekalé jednání, kterým se rozumí jednání či chování v rozporu s právními či vnitřními předpisy SP, zejména Etickým kodexem, které by mohlo vést k trestnímu stíhání a případně odsouzení SP dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebo jinak poškodit reputaci SP. Smluvní strana je oprávněna tyto kontakty využít, pokud bude mít podezření, že jednáním zaměstnanců SP nebo jiných osob jednajících jménem SP došlo právě k takovému jednání, nebo se takové jednání připravuje.

Aktuální znění Etického kodexu je k dispozici na webových stránkách: [http://www.sudop.cz/uploads/files/1061\_eticky-kodex.pdf.](http://www.sudop.cz/uploads/files/1061_eticky-kodex.pdf)

Znění Etického kodexu je SP oprávněna jednostranně měnit a povinna zveřejnit na svých webových stránkách, aniž by Smluvní strany musely vyhotovovat dodatek k této Smlouvě.

Smluvní strana se zavazuje webové stránky SP sledovat a vždy se s aktuálním zněním Etického kodexu seznámit.

10