**Smlouva o dílo**

**Číslo smlouvy:**

**„Odstranění havarijního stavu podlah v prostorách školy, OA, SPgŠ a JŠ Beroun***“*

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA a JAZYKOVÁ ŠKOLA s právem státní jazykové zkoušky BEROUN

sídlem U Stadionu 486, 266 37 Beroun

zastoupená Ing. Martinou Trojanovou, ředitelkou školy

IČO: 47558415

**Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.**7757100267/0100

*(dále jen „****objednatel****“)*

a

**Zhotovitel:**

**Matúš Saboo**

se sídlem: Kařízek ev. č. 104, 33805 Mýto v Čechách

IČO: 04541138

Zastoupený: p. Matúšem Saboo

*(dále jen „dodavatel“)*

Tato Smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„**Občanský zákoník**“)

***Článek I. Předmět Smlouvy***

Tato Smlouva o dílo je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě poptávkového řízení. Výsledkem poptávkového řízení je zadání a uzavření této Smlouvy o dílo, za účelem realizace dodávky **„Odstranění havarijního stavu podlah v prostorách školy, OA, SPgŠ a JŠ Beroun***“* **na základě protokolu KHS“.**

1. Zhotovitel se v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje opravit podlahy v prostorách prvního patra školy. **Jedná** **se především o odstranění stávající PVC podlahy, koberců a podkladové vrstvy. Následně srovnání podlah (osb desky, tam kde to je možné jinak beton, broušení a pokládka nového PVC).** Dílo musí být dodáno v souladu s podmínkami a požadavky objednatele, tzn. Nejpozději 5. října 2025, které objednatel stanovil v rámci poptávkového řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. Dílo musí být dodáno rovněž v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli Dílo a umožnit mu nabýt vlastnické právo k Dílu, a objednatel se zavazuje Dílo, za podmínek této Smlouvy, převzít a zaplatit zhotoviteli kupní cenu uvedenou v čl. V této Smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je i povinnost zhotovitele zajistit dopravu materiálu do místa dodání, odvoz suti a jeho ekologická likvidace.

***Článek II. Předání Díla***

1. Zhotovitel se zavazuje, že započne na opravě podlah bezprostředně po podpisu této Smlouvy o Dílo a ukončí odstranění havarijního stavu podlah v prvním patře budovy školy nejpozději do 5. října a odstranění havarijního stavu podlah v druhém patře budovy školy nejpozději do 31.10.2025.
2. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán Protokol o předání a převzetí Díla, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí Protokolu o předání a převzetí Díla bude potvrzení o splnění všech povinností zhotovitele, dle čl. I. této Smlouvy. Objednatel je oprávněn odepřít převzetí Díla v případě, že toto vykazuje nedostatky či vady.
3. Dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. 2.2 této Smlouvy přechází ze zhotovitele na kupujícího vlastnické právo k Dílu. Odpovědnost za škody na Díle, nese až do přechodu vlastnického práva na objednatele, zhotovitel.
4. Místem plnění (dodání) jsou prostory školy OA, SPgŠ Beroun a JŠ Beroun U Stadionu 486.

***Článek III.***

***Základní povinnosti objednatele***

Objednatel zaplatí zhotoviteli kupní cenu za Dílo v souladu s ustanoveními čl. V této smlouvy.

***Článek IV.***

***Základní povinnosti objednatele, záruka***

1. Smluvní strany tímto sjednávají, že záruka za zhotovené Dílo činí **nejméně 24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného předání a převzetí Díla včetně dokumentace objednatele bez vad a nedodělků a po splnění všech povinností zhotovitele k Dílu, které vyplývají z čl. I této Smlouvy.
2. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po dobu běhu záruční lhůty způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si uchová obvyklé vlastnosti.
3. Objednatel je povinen telefonicky nebo písemně (emailem) prostřednictvím kontaktní osoby ohlásit zhotoviteli (kontaktní osobě) záruční vady neprodleně poté, co je zjistí. Záruční vada je včas uplatněna odesláním ohlášení i v poslední den záruční doby.
4. V záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok objednatele z vadného plnění, a to tak, že zhotovitel je povinen diagnostikovat vadu Díla nejpozději do 3 pracovních dní od oznámení vady objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o běžnou vadu, je povinností zhotovitele odstranit takovou vadu Díla nejpozději do 5 pracovních dní od jejího určení zhotovitelem. V případě složitějších vad, kdy je nutné např. objednat nějaký komponent Díla apod., bude lhůta pro opravu vady stanovena formou písemného zápisu po dohodě obou smluvních stran.
5. V případě prodlení Zhotovitele s dodáním Díla a splněním veškerých povinností uvedených v čl. I. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny Zboží bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok kupujícího na náhradu vzniklé újmy.
6. V případě nedodržení lhůty pro odstranění vady Díla dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním příslušné vady Díla v každém jednotlivém případě.
7. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za smluvní strany ve věcech práv a povinností stanovených dle této Smlouvy, pokud nebude smluvními stranami písemně sděleno jinak, jsou osoby uvedené v čl. VII této Smlouvy.

***Článek V. Kupní cena***

1. Cena za předmět plnění dle článku I. této Smlouvy vychází z nabídky prodávajícího, přičemž tato je v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkovou částku ve výši: **1896403,66,-Kč včetně DPH. Jednotkové ceny Díla jsou uvedeny v přílohách**
2. Cena Díla bude objednatelem zaplacena na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání Díla a splnění veškerých povinností zhotovitele uvedených v čl. I této Smlouvy. DPH bude určeno podle platných právních předpisů.
3. Kupní cena Díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním Díla a splněním všech povinností prodávajícího, které vyplývají z této Smlouvy. Kupující nemá nárok na zvýšení ceny Díla v souvislosti s dodávku Díla a plnění souvisejících povinností dle této Smlouvy.

***Článek VI. Platební podmínky***

1. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ust. § 435 občanského zákoníku, podle ust. § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto Smlouvu
2. Objednatel zaplatí zhotoviteli kupní cenu Díla převodem na účet ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu, který bude splňovat náležitosti dle čl. 6 odst. 1 této Smlouvy.
3. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu/zálohy.
4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to do 5 pracovních dnů po jejím obdržení, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen fakturu podle charakteru nedostatků, buď opravit, nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestává objednateli běžet původní lhůta splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení nové či opravené faktury. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže prodávající neplní termíny v této smlouvě stanovené.

***Článek VII. Kontaktní osoby***

1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatel při převzetí „Díla“ a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci kupujícího“) jsou:
   * Ing. Martina Trojanová, tel: 733386047, email: martina.trojanova@oaspgsberoun.cz
2. Oprávněnými zástupci zhotovitele při převzetí Díla a ve věcech technických je:

* pan Matúš Saboo: tel: 773 279 530, [matussabo@yahoo.co.uk](file:///C:\Users\martina.trojanova\Documents\Martina\Rok%202021\smlouvy%202021\matussabo@yahoo.co.uk)

***Článek VIII.***

***Ukončení smlouvy***

1. Tato Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.
2. Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo v Občanském zákoníku.
3. Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se zejména považuje:
   1. na straně objednatele nezaplacení kupní ceny podle této Smlouvy ve lhůtě delší 90 dní po dni splatnosti příslušné faktury;
   2. na straně zhotovitele, jestliže byť i část Díla nebude řádně dodána v dohodnutém termínu;
   3. na straně zhotovitele, jestliže Dílo nebude mít vlastnosti deklarované zhotovitelem v této Smlouvě;
   4. na straně zhotovitele, jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě stanovené Smlouvou od písemného nahlášení vady objednatelem nebo v případě opakující se závady;
4. Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu újmy a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

***Čl. IX.***

***Závěrečná ustanovení***

1. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této Smlouvy vč. jejích příloh v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní pokuty uplatňované dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.
3. Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.
4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
6. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech kopiích. Jednu obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

**Příloha č. 1 – technická specifikace včetně položkového rozpočtu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cenova nabidka OSB, PVC ,nivelizace,koberec | | |  |  |  |  | 09.17.2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČO: |  | A-Z Podlahy | | IČO 04541138 |
| OA Beroun 2NP |  |  | DIČ: |  | Matus Sabo | | DIC CZ8004246547 |
|  |  |  |  |  | Karizek 104 | |  |
|  |  |  |  |  | 33805 Myto | |  |
|  |  |  |  |  | [matussabo@yahoo.co.uk](mailto:matussabo@yahoo.co.uk) | | |
|  |  |  |  |  | tf.773279530 | |  |
| **montáž** | **cena** | **m2** | **bm** | **ks** | **kg** | **hod** | **cena bez DPH** |
| uprava spodnich podlah2x | 15,00 | 1 047,0 |  |  |  |  | 15 705,00 |
| penetrace 2x | 15,00 | 400,0 |  |  |  |  | 6 000,00 |
| tmelení | 15,00 | 323,5 |  |  |  |  | 4 852,50 |
| OSB Desky | 120,00 | 323,5 |  |  |  |  | 38 820,00 |
| nivelizace | 120,00 | 200,0 |  |  |  |  | 24 000,00 |
| brouseni | 35,00 | 523,0 |  |  |  |  | 18 305,00 |
| PVC /lepení/ | 120,00 | 387,0 |  |  |  |  | 46 440,00 |
| koberec lepení | 120,00 | 174,0 |  |  |  |  | 20 880,00 |
| lepení schod koberec | 300,00 |  | 9,2 |  |  |  | 2 760,00 |
| svár | 30,00 |  | 155,0 |  |  |  | 4 650,00 |
| pvc sokel | 35,00 |  | 228,0 |  |  |  | 7 980,00 |
| koberec sokl | 35,00 |  | 90,0 |  |  |  | 3 150,00 |
| odstraneni stare krytiny 3 vrstvy | 65,00 |  | 561,0 |  |  |  | 36 465,00 |
| manipulace s materiálem | 200,00 |  |  |  |  | 30 | 6 000,00 |
| vícepráce | 400,00 |  |  |  |  | 10 | 4 000,00 |
| montáž celkem |  |  |  |  |  |  | **240 007,50** |
| pořizovací přirážka |  |  |  |  |  | 10% | 24 000,75 |
| **materiál** | **cena** | **m2** | **bm** | **ks/bal** | **kg/l** | **km** | **cena bez DPH** |
| PVC homogénní | 505,00 | 400,0 |  |  |  |  | 202 000,00 |
| koberec zátěžový | 219,00 | 200,0 |  |  |  |  | 43 800,00 |
| OSB desky | 270,00 | 356,5 |  |  |  |  | 96 255,00 |
| Ceresit DL nivelizace | 17,70 |  |  |  | 2 000,0 |  | 35 400,00 |
| Thomsit R766/penetrace/ | 389,00 |  |  |  | 20,0 |  | 7 780,00 |
| Thomsit K168/lepidlo/ | 164,00 |  |  |  | 170,0 |  | 27 880,00 |
| Chemopren | 198,00 |  |  |  | 23,0 |  | 4 554,00 |
| svař.šnůra | 30,00 |  |  | 155 |  |  | 4 650,00 |
| spojovací materiál | 4 000,00 |  |  | 1 |  |  | 4 000,00 |
| pvc sokel | 24,00 |  | 230,0 |  |  |  | 5 520,00 |
| správkový tmel | 100,00 |  |  | 10 |  |  | 1 000,00 |
| doprava osob a metriálu | 10,00 |  |  |  |  | 500 | 5 000,00 |
| likvidace staré krytiny |  |  |  |  |  |  | 7 000,00 |
| materiál celkem |  |  |  |  |  |  | **444 839,00** |
| celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | **708 847,25** |
| DPH |  |  |  |  |  | 21% | **148 857,92** |
| cena celkem |  |  |  |  |  |  | **857 705,17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cenova nabidka nivelizace, PVC | |  |  |  |  |  | 08.08.2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČO: |  | A-Z Podlahy | | IČO 04541138 |
| OA Beroun kanceláře 1NP |  |  | DIČ: |  | Matus Sabo | | DIC CZ8004246547 |
|  |  |  |  |  | Karizek 104 | |  |
|  |  |  |  |  | 33805 Myto | |  |
|  |  |  |  |  | [matussabo@yahoo.co.uk](mailto:matussabo@yahoo.co.uk) | | |
|  |  |  |  |  | tf.773279530 | |  |
| **montáž** | **cena** | **m2** | **bm** | **ks** | **kg** | **hod** | **cena bez DPH** |
| uprava spodnich podlah2x | 15,00 | 254,0 |  |  |  |  | 3 810,00 |
| adherzní můstek | 45,00 | 127,0 |  |  |  |  | 5 715,00 |
| penetrace 2x | 15,00 | 127,0 |  |  |  |  | 1 905,00 |
| nivelizace | 120,00 | 127,0 |  |  |  |  | 15 240,00 |
| brouseni | 35,00 | 127,0 |  |  |  |  | 4 445,00 |
| PVC /lepení/ | 120,00 | 127,0 |  |  |  |  | 15 240,00 |
| svár | 30,00 |  | 60,0 |  |  |  | 1 800,00 |
| pvc sokel | 35,00 |  | 60,0 |  |  |  | 2 100,00 |
| odstraneni stare krytiny | 45,00 | 127,0 |  |  |  |  | 5 400,00 |
| vícepráce | 400,00 |  |  |  |  | 5 | 2 000,00 |
| montáž celkem |  |  |  |  |  |  | **57 655,00** |
| pořizovací přirážka |  |  |  |  |  | 10% | 5 765,50 |
| **materiál** | **cena** | **m2** | **bm** | **ks/bal** | **kg/l** | **km** | **cena bez DPH** |
| PVC homogénní | 505,00 | 140,0 |  |  |  |  | 70 700,00 |
| Ceresit DL/nivelizace/ | 17,70 |  |  |  | 1 200,0 |  | 21 240,00 |
| vlákna do nivelizace | 250,00 |  |  | 42 |  |  | 10 500,00 |
| Ceresit R766/penetrace/ | 389,00 |  |  |  | 40,0 |  | 15 560,00 |
| Ceresit K168/lepidlo/ | 164,00 |  |  |  | 40,0 |  | 6 560,00 |
| Chemopren | 198,00 |  |  |  | 6,0 |  | 1 188,00 |
| svař.šnůra | 30,00 |  |  | 60 |  |  | 1 800,00 |
| dilatacny pasek | 20,00 |  | 70,0 |  |  |  | 1 400,00 |
| pvc sokel | 24,00 |  | 70,0 |  |  |  | 1 680,00 |
| správkový tmel | 100,00 |  |  | 50 |  |  | 5 000,00 |
| doprava osob a metriálu | 10,00 |  |  |  |  | 300 | 3 000,00 |
| likvidace staré krytiny |  |  |  |  |  |  | 3 200,00 |
| materiál celkem |  |  |  |  |  |  | **141 828,00** |
| celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | **205 248,50** |
| DPH |  |  |  |  |  | 21% | **43 102,19** |
| cena celkem |  |  |  |  |  |  | **248 350,69** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cenova nabidka OSB, PVC |  |  |  |  |  |  | 09.17.2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČO: |  | A-Z Podlahy | | IČO 04541138 |
| OA Beroun učebny 1NP |  |  | DIČ: |  | Matus Sabo | | DIC CZ8004246547 |
|  |  |  |  |  | Karizek 104 | |  |
|  |  |  |  |  | 33805 Myto | |  |
|  |  |  |  |  | [matussabo@yahoo.co.uk](mailto:matussabo@yahoo.co.uk) | | |
|  |  |  |  |  | tf.773279530 | |  |
| **montáž** | **cena** | **m2** | **bm** | **ks** | **kg** | **hod** | **cena bez DPH** |
| uprava spodnich podlah | 15,00 | 396,0 |  |  |  |  | 5 940,00 |
| tmelení | 15,00 | 300,0 |  |  |  |  | 4 500,00 |
| OSB Desky | 120,00 | 300,0 |  |  |  |  | 36 000,00 |
| brouseni | 35,00 | 300,0 |  |  |  |  | 10 500,00 |
| PVC /lepení/ | 120,00 | 396,0 |  |  |  |  | 47 520,00 |
| svár | 30,00 |  | 160,0 |  |  |  | 4 800,00 |
| pvc sokel | 35,00 |  | 210,0 |  |  |  | 7 350,00 |
| odstraneni stare krytiny 3 vrstvy | 65,00 |  | 396,0 |  |  |  | 25 740,00 |
| manipulace s materiálem | 200,00 |  |  |  |  | 30 | 6 000,00 |
| vícepráce | 400,00 |  |  |  |  | 10 | 4 000,00 |
| montáž celkem |  |  |  |  |  |  | **152 350,00** |
| pořizovací přirážka |  |  |  |  |  | 10% | 15 235,00 |
| **materiál** | **cena** | **m2** | **bm** | **ks/bal** | **kg/l** | **km** | **cena bez DPH** |
| PVC homogénní | 505,00 | 400,0 |  |  |  |  | 202 000,00 |
| OSB desky | 270,00 |  |  |  | 300,0 |  | 81 000,00 |
| Thomsit R777/penetrace/ | 389,00 |  |  |  |  |  | - |
| Thomsit K168/lepidlo/ | 164,00 |  |  |  | 120,0 |  | 19 680,00 |
| Chemopren | 198,00 |  |  |  | 15,0 |  | 2 970,00 |
| svař.šnůra | 30,00 |  |  | 160 |  |  | 4 800,00 |
| spojovací materiál | 3 000,00 |  |  | 1 |  |  | 3 000,00 |
| pvc sokel | 24,00 |  | 210,0 |  |  |  | 5 040,00 |
| správkový tmel | 100,00 |  |  | 10 |  |  | 1 000,00 |
| doprava osob a metriálu | 10,00 |  |  |  |  | 300 | 3 000,00 |
| likvidace staré krytiny |  |  |  |  |  |  |  |
| materiál celkem |  |  |  |  |  |  | **322 490,00** |
| celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | **490 075,00** |
| DPH |  |  |  |  |  | 21% | **102 915,75** |
| cena celkem |  |  |  |  |  |  | **592 990,75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cenova nabidka nivelizace, PVC | |  |  |  |  |  | 08.08.2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČO: |  | A-Z Podlahy | | IČO 04541138 |
| OA Beroun IT učebny 1NP |  |  | DIČ: |  | Matus Sabo | | DIC CZ8004246547 |
|  |  |  |  |  | Karizek 104 | |  |
|  |  |  |  |  | 33805 Myto | |  |
|  |  |  |  |  | [matussabo@yahoo.co.uk](mailto:matussabo@yahoo.co.uk) | | |
|  |  |  |  |  | tf.773279530 | |  |
| **montáž** | **cena** | **m2** | **bm** | **ks** | **kg** | **hod** | **cena bez DPH** |
| uprava spodnich podlah2x | 15,00 | 240,0 |  |  |  |  | 3 600,00 |
| penetrace 2x | 15,00 | 240,0 |  |  |  |  | 3 600,00 |
| nivelizace | 120,00 | 120,0 |  |  |  |  | 14 400,00 |
| brouseni | 35,00 | 120,0 |  |  |  |  | 4 200,00 |
| PVC /lepení/ | 120,00 | 120,0 |  |  |  |  | 14 400,00 |
| svár | 30,00 |  | 54,0 |  |  |  | 1 620,00 |
| pvc sokel | 35,00 |  | 64,0 |  |  |  | 2 240,00 |
| odstraneni stare krytiny | 45,00 |  | 120,0 |  |  |  | 5 400,00 |
| vícepráce | 400,00 |  |  |  |  | 5 | 2 000,00 |
| montáž celkem |  |  |  |  |  |  | **51 460,00** |
| pořizovací přirážka |  |  |  |  |  | 10% | 5 146,00 |
| **materiál** | **cena** | **m2** | **bm** | **ks/bal** | **kg/l** | **km** | **cena bez DPH** |
| PVC homogénní | 505,00 | 120,0 |  |  |  |  | 60 600,00 |
| Thomsit DL/nivelizace/ | 17,70 |  |  |  | 1 200,0 |  | 21 240,00 |
| Thomsit R777/penetrace/ | 389,00 |  |  |  | 15,0 |  | 5 835,00 |
| Thomsit K168/lepidlo/ | 164,00 |  |  |  | 36,0 |  | 5 904,00 |
| Chemopren | 198,00 |  |  |  | 5,0 |  | 990,00 |
| svař.šnůra | 30,00 |  |  | 55 |  |  | 1 650,00 |
| dilatacny pasek | 20,00 |  | 70,0 |  |  |  | 1 400,00 |
| pvc sokel | 24,00 |  | 70,0 |  |  |  | 1 680,00 |
| správkový tmel | 100,00 |  |  | 10 |  |  | 1 000,00 |
| doprava osob a metriálu | 10,00 |  |  |  |  | 300 | 3 000,00 |
| likvidace staré krytiny |  |  |  |  |  |  | 3 200,00 |
| materiál celkem |  |  |  |  |  |  | **106 499,00** |
| celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | **163 105,00** |
| DPH |  |  |  |  |  | 21% | **34 252,05** |
| cena celkem |  |  |  |  |  |  | **197 357,05** |

**Smluvní strany:**

**Objednatel: Zhotovitel:**

**…………………………….. ……………………………..**

OA, SPgŠ a JŠ Beroun Matúš Saboo