| Sp. zn.: MZE-51841/2023-12122 Č. j.: MZE-61087/2025-12122 | MZE-61087/2025-12122 mzedms029892093 |
| --- | --- |

Požadavek na změnu (RfC) – Z41810

a – věcné zadání

# Základní informace

| ID PK MZe: | 951 |
| --- | --- |

| Název změny: | Úprava aplikace EAGRIAPP – agenda osiv a sadby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení požadavku: |  | 23.6.2025 | Požadované datum nasazení: | 27.12.2025 |

| Kategorie změny: | Normální ☒ Urgentní ☐ | Priorita: | Vysoká ☐ Střední ☐ Nízká ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblast: | Aplikace ☐ | Zkratka: | ISOOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ požadavku: | Legislativní ☐ Zlepšení ☒ Bezpečnost ☐ |
|  | Infrastruktura ☐ | Typ požadavku: | Nová komponenta ☐ Upgrade ☒ Bezpečnost ☐ Zlepšení ☐ Obnova ☐ |

| Role | Jméno | Organizace /útvar | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žadatel/věcný garant | Barbora Dobiášová | ÚKZÚZ | 737267302 | barbora.dobiasova@ukzuz.gov.cz |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský | MZe | 221812710 | Jiri.bukovsky@mze.gov.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2ITS | xxx | xxx |

| Smlouva č.: | S2023-0014, DMS: 390-2023-12120 | KL: | HR -001 |
| --- | --- | --- | --- |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Změna uvedená v PZ reaguje na úpravy webových služeb v Informačním systému odboru osiv a sadby, které ÚKZÚZ připravuje pro dodavatele. Jedná se o změny, které je nutné implementovat do webové aplikace, kterou provozuje MZe v rámci farmy aplikací EAGRIAPP.

Změny jsou následující:

- Zadávání detailních informací k mechanickému rozboru brambor přes aplikaci vzorkování – aplikace LPIS.

- Zadávání žádostí o novou travní směs přes PF – aplikace EAGRIAPP.

- Implementace zobrazení popisu odrůdy pro přehlížitele porostů při zadávání přehlídek – aplikace EAGRIAPP.

- Implementace stránkování u číselníkové služby OOS_CIS01D do SDB a do EAGRIAPP.

- Úprava zobrazování platných odrůd dle dat ve službě OOS_CIS01D na PF v EAGRIAPP (zadávání žádostí o porost a dovoz).

- Výměna služby OOS_GZT01A za OOS_GZT01B – EAGRIAPP.

- Rozšíření API pro přípravky moření – EAGRIAPP.

- Zadávání žádosti o uznání osiv přes PF.

- Zohlednění nových verzí WS pro výsledky uznání osiv a zápis žádostí.

## Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)

Z jedné strany se jedná o zajištění funkčnosti systému na straně MZe, aby poskytoval plnohodnotné funkčnosti, které poskytuje ISOOS směrem k osivářským SW (soulad aplikace s vlastnostmi webových služeb) a dále se jedná o optimalizaci procesu certifikace osiv dle zákona o oběhu osiva.

## Rizika nerealizace

Funkčnosti, které připraví ÚKZÚZ pro osivářské SW nebude možné poskytovat v rámci PF EAGRIAPP a dále nebude možné pokračovat v optimalizaci sběru dat v terénu.

# Podrobný popis požadavku

xxx

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

Na EPO – bude nutné v rámci vystavení služby OOS_ZUP01C upravit vystavené WSDL, aby neobsahovalo údaje o elektronickém podpisu PDF. Tyto údaje bude vkládat až systém EAGRIAPP a není žádoucí, aby údaje vkládal osivářský SW.

## Na bezpečnost

Žádné.

## Na součinnost s dalšími systémy

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

Aktualizace WSDL služeb s dopadem do součinnosti na úpravu služeb Agribusu.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

V rozsahu stávající smlouvy

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Žádné.

# Požadavek na dokumentaci

| ID | Dokument | Formát výstupu (ano/ne) |  |  | Garant za MZe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | el. úložiště | papír | CD |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO | NE | NE | viz |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | NE | NE | Metodický garant |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE | Metodický garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO | NE | NE | Provozní garant Bezpečnostní garant |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Technická dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby) dojde-li ke změně, jež mají dopad na výše uvedené | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře) | NE | NE | NE | Provozní garant |

Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).

Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

# Základní milníky

| Milník | Termín |
| --- | --- |
| Nasazení na testovací prostředí | 30.11.2025 |
| Nasazení na provoz | 10.1.2026 |
| Akceptace | 10.1.2026 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

| Za resort MZe: | Jméno: | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Žadatel/věcný garant | Barbora Dobiášová |  |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský |  |

B – nabídkA řešení k požadavku Z41810

| ID PK MZe: | 951 |
| --- | --- |

# Návrh konceptu technického řešení

## Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

## V souladu s podmínkami smlouvy č. 390-2023-12120

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

# Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

| Č. | Oblast požadavku | Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny |
| --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadu |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadu |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadu |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadu |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |

# Na součinnost s dalšími systémy

# Na součinnost AgriBus

Dostupnost webových služeb popsaných v PZ.

# Na dohledové nástroje/scénáře

# Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

| MZe / Třetí strana | Popis požadavku na součinnost |
| --- | --- |
| MZe / ÚKZÚZ | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
| ISOOS | Úprava služby OOS_ZUP01C pro předávání údajů o podpisu |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Zahájení | T |
| Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách PT dle aktuálních priorit |  |
| Nasazení na TEST | T1 = T + 135 prac.dní |
| Nasazení na PROD – průběžně od | T2 = T1 + 5 prac.dní |
| Dokumentace, akceptace | T3 = T2 + 8 prac.dní |

*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 943 a 953 (Z41517-32, Z41689-28), jehož obsahem je spolupráce na specifikaci přesného zadání PZ a zahájení přípravných realizačních prací tohoto věcného PZ. Termíny jsou řízeny dle výše uvedeného harmonogramu, kde T je datum zveřejnění objednávky v Registru smluv pod správou DIA.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 104,375 | 1 274 985,63 | 1 542 732,61 |
| Celkem: |  | 104,375 | 1 274 985,63 | 1 542 732,61 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Přílohy

| ID | Název přílohy | Formát (CD, listinná forma) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 02 | Detailní rozpad | e-mailem |

# Podpisová doložka

| Název Dodavatele | Jméno oprávněné osoby | Podpis |
| --- | --- | --- |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

C – Schválení realizace požadavku Z41810

| ID PK MZe: | 951 |
| --- | --- |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny:

| Č. | Oblast požadavku | Realizovat (ano ☒ / ne ☐) | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | ☐ | Bez dopadu |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

| Útvar / Dodavatel | Popis požadavku na součinnost | Odpovědná osoba |
| --- | --- | --- |
| MZe / ÚKZÚZ | Součinnost při testování a akceptaci PZ | Barbora Dobiášová |
| ISOOS | Úprava služby OOS_ZUP01C pro předávání údajů o podpisu | Barbora Dobiášová |

# Harmonogram realizace

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Zahájení | T |
| Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách PT dle aktuálních priorit |  |
| Nasazení na TEST | T1 = T + 135 prac.dní |
| Nasazení na PROD – průběžně od | T2 = T1 + 5 prac.dní |
| Dokumentace, akceptace | T3 = T2 + 8 prac.dní |

*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 943 a 953 (Z41517-32, Z41689-28), jehož obsahem je spolupráce na specifikaci přesného zadání PZ a zahájení přípravných realizačních prací tohoto věcného PZ. Termíny jsou řízeny dle výše uvedeného harmonogramu, kde T je datum zveřejnění objednávky v Registru smluv pod správou DIA.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 104,375 | 1 274 985,63 | 1 542 732,61 |
| Celkem: |  | 104,375 | 1 274 985,63 | 1 542 732,61 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe 
a doporučují změnu k realizaci.

| Role | Jméno | Podpis/Mail |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Karel Štefl |  |
| Provozní garant | Aleš Prošek |  |
| Architekt | Lucie Mališová |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

| Role | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Žadatel/ věcný garant | Barbora Dobiášová |  |
| Koordinátor změny | Jiří Bukovský |  |
| Oprávněná osoba ve věcech ad hoc služeb | Vladimír Velas |  |
| Ředitel odboru IT | Leona Slabochová |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

Vysvětlivky

Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Předmět změny – stručná informace, název požadavku

Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.

Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.

Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)

Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.

Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).

Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.

Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu.

Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.

Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.

Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.

Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.

Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.

Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).

Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.