**DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY**

vzniklé na podkladě objednávky č.: OBJ/196/25/021

**Čl. I**

**Strany dohody**

**Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce**

se sídlem Květná 15, 603 00 Brno

za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149 (není plátce daně z přidané hodnoty)

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

*jako* ***objednatel*** *na straně jedné*

a

**FUTURA SOFT, s.r.o.**

se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno

IČO: 29292395

DIČ: CZ 29292395

zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71446,

za kterou jedná: Mgr. Pavel Gráf, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*jako* ***dodavatel*** *na straně druhé*

*(společně dále také jen jako „strany dohody“)*

Strany dohody uzavírají podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto dohodu o ukončení smlouvy (dále jen „dohoda“):

**Čl. II**

**Účel a předmět dohody**

Tato dohoda je uzavírána za účelem ukončení smlouvy vzniklé na základě objednávky č. OBJ/196/25/021 ze dne 27. 6. 2025 vystavené objednatelem a akceptované dodavatelem dle rámcové smlouvy o poskytování služeb technické podpory a rozvoje aplikačního software IS KOPR č. SML/196/23/022. Předmětem objednávky je plnění následujícího rozsahu: Úprava odesílání e-mailů u shodných rozborů – specifikace plnění (Helpdesk task SZP-6454 - pracnost 12 hodin).

Strany dohody dospěly ke společnému názoru, že daný task SZP-6454 nelze dle původní specifikace realizovat, neboť se ukázalo, že stávající algoritmus je potřeba upravit a doplnit o nové načítání dat a rovněž upravit stávající procesy přezkoumání/schvalování. Bez výše uvedených úprav, které původní analýza nepředpokládala, nelze zajistit správné fungování algoritmu pro předmětné situace. Výše uvedené dodatečné úpravy by znamenaly rozsáhlejší a výrazně nákladnější zásahy do systému, které nejsou úměrné účelu požadovaných úprav.

Strany dohody se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že objednávka č. OBJ/196/25/021 ze dne 27. 6. 2025 nebude realizována a že ke dni účinnosti této dohody dojde k zániku všech práv a povinností souvisejících s předmětnou objednávkou a právním vztahem, který na jejím základě vznikl.

Strany dohody současně prohlašují, že k okamžiku uzavření této dohody mezi sebou stran předmětné objednávky nemají žádné nevypořádané závazky či pohledávky.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou stran dohody obdrží objednatel i dodavatel.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou jejích stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dohoda podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a bude v registru smluv dle uvedeného zákona zveřejněna. Zveřejnění dohody zajistí objednatel a bude o tom dodavatele informovat.

Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

dnem vložení elektronických podpisů

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
za objednatele za dodavatele   
Ing. Martin Klanica Mgr. Pavel Gráf  
ústřední ředitel jednatel