S m l o u v a  o  d í l o

uzavřená dle S 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

- Smluvní strany

  - Zhotovitel

| Firma: | PK PROWOOD Construction s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se sídlem | Písečné 6, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |  |  |  |  |
|  | 19662165 | DIČ: | CZ19662165 |  |  |
| Bankovní spojení: |  | 131-1267980217/0100 |  |  |  |
| Zastoupený |  |  |  |  |  |
| ve věcech smluvních: |  | Pavel Kobza, jednatel společnosti |  |  |  |

  - Objednatel

| Firma: | Agro-technická střední škola Bystřice nad Pernštejnem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se sídlem v: | Dr. Veselého 343, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |  |  |  |  |
|  | 48895504 | DIČ: | CZ48895504 |  |  |
| Bankovní spojení: |  | 6015-34624751/0100 |  |  |  |
| Zastoupený: |  |  |  |  |  |
| ve věcech smluvních: |  | Mgr. Miroslav Novák, ředitel školy |  |  |  |
| Osoba pro provozně realizační konzultace při montáži s stému: |  | Ing. Miroslav Visingr, Ing. Jana Moncman |  |  | Tel.: 606 36 44 36 |

- Předmět smlouvy:

  - Zhotovitel se zavazuje, že provede Objednateli celkovou opravu 60 šatních skříní pro žáky školy v hlavní budově. Objednatel se zavazuje k tomu, že Zhotoviteli zaplatí v souladu s touto smlouvou.

Místem realizace Díla je: sídlo objednatele, Dr. Veselého 343, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Termíny plnění

  - Připravenost pro realizaci Díla zajistí Objednatel do: 30.06.2025

# 2.3 Termín dokončení díla dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této smlouvy do: 22.8.2025

2.4 Pokud nelze Dílo realizovat z důvodu překážky na straně Objednatele, jsou smluvní strany povinny dohodnout nový termín v čl. 2.3. Pokud nebude nový termín dohodnut a Zhotovitel nemůže z důvodu překážek na straně Objednatele pokračovat v plnění předmětu smlouvy, prodlužuje se termín plnění o tuto dobu.

- Cena a platební podmínky:

Strana č. 1 z 2

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci předmětu smlouvy dle čl. 2 je stanovena na částku:

dle specifikace 408.000,- Kč bez DPH (á 6.800,- Kč bez DPH) slovy: jedno sto devatenáct tisíc osmdesát sedm korun českých čtyřicet haléřů

# Forma úhrady: fakturace

3.2 Cena je splatná po řádném dokončení a předání Díla na základě faktury splatné do 14 dní od jejího doručení Objednateli.

3.2.1. náhradu za prostoje při montáži - Objednatel se zavazuje uhradit prostoje při montáži, které byly způsobeny důvody na straně Objednatele ve výši 400 Kč/hod za každého pracovníka Zhotovitele na základě odsouhlaseného zápisu v montážním deníku Zhotovitele. Na každý celý den prostoje se počítá 8 hodin/ 1 pracovníka

# Závěrečná ustanovení

4.1. Další práva a povinnosti smluvních stran vztahující se k plnění z této smlouvy jsou stanoveny ve VOP Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s VOP seznámil a souhlasí s nimi.

4.2. Pokud bude Objednatel v prodlení s placením déle jak tři měsíce, dává tímto výslovný souhlas s následujícím:

- 2.1, Zhotovitel má právo odebrat předmět smlouvy bez náhrady.

4.2.2. Umožní Zhotoviteli pro případ demontáže přístup do objektů, kde je Dílo instalováno.

4.2.3. Zhotovitel má právo pozastavit činnost jím dodaného programového vybavení, které je předmětem této smlouvy, do uhrazení všech finančních závazků Objednatele vůči Zhotoviteli.

  - Při nedodržení termínu úhrady daňového dokladu, stanoveného ve Smlouvě, se smluvní strany dohodly, že Objednatel uhradí Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

  - V případě, že bude v rámci práv z odpovědnosti za vady požadovat Objednatel odstranění vady, zavazuje se Zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě určené Objednatelem, která musí být přiměřená povaze vady.

  - V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle čl. 4.5. má Objednatel právo uplatnit proti Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

  - Obě strany uznávají jako podklad pro kvalitativní hodnocení parametrů Díla závaznost příslušných ČSN.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Cenový propočet od firmy Franc spol. s.r.o.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

V Bystřici nad Pernštejnem dne: 27.06.2025	V Bystřici nad Pernštejnem dne: 27.06.2025

| Mgr. Miroslav Novák |  | Pavel Kobza |
| --- | --- | --- |
| ředitel školy |  | jednatel společnosti |

Strana č. 2 z 2