# DODATEk č. 1

# ke

# SMLOUVĚ O PROVEDENÍ nastavení A VYUŽÍVÁNÍ SOFTWARE OKBASE PRO RSC AGITOS

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli/y společnost OKsystem a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1690/125, PSČ 14021, IČ: 27373665, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20326

| bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| --- | --- |
| zastoupena: | Ing. Vítězslavem Cimlem, místopředsedou představenstva |

(dále jen „poskytovatel“)

a

| název: | Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| --- | --- |
| sídlo: | Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2 |
| identifikační číslo: | 00551023 |
| ID datové schránky: | sc9aavg |
| zastoupena: | Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT |

(dále jen „nabyvatel“)

tento Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ SOFTWARE „OKBASE“ PRO RSC AGITOS (dále jen „dodatek“) dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek se uzavírán ve prospěch organizační složky státu AGITOS resortní sportovní centrum MPSV, IČ: 23147881, jejímž je Objednatel zřizovatelem a která je uživatelem software „OKbase“ 
na základě Smlouvy o provedení nastavení a využívání software „OKbase“ pro RSC AGITOS ze dne 16. 6. 2025 (dále jen „Smlouva“).

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření poskytovaných služeb o modul s názvem „Docházka“.

Tímto dodatkem se plně nahrazuje Článek C ODMĚNA POSKYTOVATELE následujícím zněním:

- Článek C       Odměna poskytovatele

Za provedení díla, za poskytnutí licence k software a za zajištění jeho provozu náleží poskytovateli celková měsíční odměna, a to ve výši a za podmínek níže uvedených:

| Výše celkové měsíční odměny poskytovatele (bez DPH) | Maximální počet aktivních záznamů evidovaných v software |
| --- | --- |
| 29.500 Kč | 100 |

Celková měsíční odměna poskytovatele je splatná měsíčně, vždy k patnáctému (15) dni měsíce, za který je hrazena. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy první den v kalendářním měsíci. Nicméně celková měsíční odměna poskytovatele za období, kdy dochází k provádění díla, je splatná až k okamžiku dokončení implementace software.

Celková měsíční odměna poskytovatele bude po dobu trvání této smlouvy upravována o inflaci, a to v souladu s obchodními podmínkami.

V případě, že dojde po dobu trvání této smlouvy na základě písemné žádosti nabyvatele v textové podobě ke zvýšení počtu aktivních záznamů evidovaných v software nad maximální počet, zvýší se i celková měsíční odměna poskytovatele, a to vždy o 0,07 % z aktuální celkové měsíční odměny za každý takovýto přidaný aktivní záznam evidovaný v software.

Tímto dodatkem se plně nahrazuje Specifikace modulů uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy následujícím zněním:

Specifikace modulů

Personální modul - zdrav. prohlídky apod.
└ Organizační schémata/Systemizace
└ Uživatelské sestavy a manažerské informace
└ Evidence dokumentů

Docházkový modul

└ Plánování docházky

Tímto dodatkem se plně nahrazuje Rozsah implementačních služeb uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy následujícím zněním:

Rozsah implementačních služeb

Služby ke zprovoznění jednotlivých modulů

Instalace aplikačního a databázového serveru, implementace SSO, SSL, autentizace přes LDAP, povyšování verzí v době implementace, řízení projektů

Personalistika

Nastavení Personalistiky: - projektové řízení, cílový koncept, zohlednění připomínek - nastavení základní personalistiky a systemizace

Podpora při implementaci neboli možnost v průběhu implementace kontaktovat dedikovaného konzultanta a řešit provozní problémy– max. 2 ČD*

Školení uživatelů personalistiky a správce aplikace – max. 2 ČD

Školení – uživatelské sestavy a Word šablony – 1 ČD

Docházka

Nastavení Docházky: - projektové řízení, cílový koncept, zohlednění připomínek - nastavení pevné (případně pružné) pracovní doby stávajícím zaměstnancům dle úvazku - nastavení zadávání docházkových akcí (příchod, odchod, …) zaměstnanci prostřednictvím virtuálního terminálu dostupného prostřednictvím zaměstnaneckého portálu OKbase

Podpora při implementaci neboli možnost v průběhu implementace kontaktovat dedikovaného konzultanta a řešit provozní problémy – max. 3 ČD*

Podpora v rutinním provozu (+ účast na 1. ostré uzávěrce) – max. 1 ČD*

Školení správce docházky – max. 1 ČD

Školení vedoucích zaměstnanců (žádosti, schvalování, …) – max. 1 ČD (2 běhy)

ČD se rozumí člověkoden, tedy 8 pracovních hodin jednoho pracovníka. Výše uvedené maximální hodnoty v ČD uvádějí maximální odhadovanou pracnost provedení jednotlivých typů implementačních služeb. V případě vyšší pracnosti provedení implementačních služeb náleží poskytovateli odměna za tyto implementační služby určená dle hodinové sazby poskytovatele uvedené v ceníku poskytovatele. Ceník poskytovatele je blíže vymezen v obchodních podmínkách.

Trvání dodatku

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

V Praze dne elektronického podpisu	V Praze dne elektronického podpisu

__________________________	__________________________

OKsystem a.s.	ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vítězslav Ciml, místopředseda představenstva	               Ing. Milan Lonský, ředitel odboru správy

aplikací ICT