# DODATEK č. 1

# ke SMLOUVĚ O DÍLO NPU-450/74755/2025

Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy NKP Důl Michal, xxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx, investiční technik, xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 500005-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- Zhotovitel:	Aqfast s.r.o.

- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84904

- IČO: 09957952, DIČ: CZ09957952

- se sídlem: Lužická 507/12, 700 30 Ostrava - Výškovice

- zastoupen: xxxxxxxxxxxxx, jednatelem

- bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

- Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího vyklízecích pracích a následném odsávání uhelného prachu a odpadních materiálů z podlah, schodišť, strojních celků a kovových konstrukcí v prostorách objektu třídírny s podlahovou plochou 4 000 m2 na Dole Michal a následné likvidaci odpadu.

- Objednatel se zhotovitelem se po započetí prací dohodli na rozšíření rozsahu díla, upřesnění odhadu objemu odpadu a jeho specifikace.

- Rozsah díla se rozšiřuje o vyklizení a odsátí uhelného prachu z jímek a zásobníků umístěných v objektu třídírny.

- Namísto původních kategorií odpadu:

- uhelný prach

- stavební suť

bude nově odpad vytříděn v následujících kategoriích:

- směs uhelného prachu, běžného prachu a drobné stavební suti

- stavební demoliční směs

Nově je celková cena díla stanovena takto:

Celková cena díla bez DPH: 	2 981 300,- Kč

DPH 21 %: 			626 073,- Kč

Celková cena díla vč. DPH:	3 607 373,- Kč

- Objednatel se zhotovitelem se dále dohodli na úpravě platebních podmínek. Nově má zhotovitel nárok na vystavení faktury (daňového dokladu) za každou provedenou část díla, a to po předání a převzetí Díla na základě předávacího protokolu. Část díla spojená s likvidací odpadu bude fakturována na základě skutečné hmotnosti odpadu dle vážních lístků, reálně najetých kilometrů a počtu dní pronájmu kontejnerů a jednotlivých výjezdů.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.

- Tento dodatek se uzavírá elektronickou formou.

- Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

V Kroměříži 19. 9. 2025						V Ostravě 19. 9. 2025

Za objednatele:							Za zhotovitele:

………………………………….						…………………………………..…

Ing. Petr Šubík, ředitel						xxxxxxxxxxxxxx, jednatel