DODATEK č. 4 ke SmlouvĚ o dílo

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Domov Zvíkovecká kytička

Sídlo:			Zvíkovec 99, 338 08 Zbiroh

Zastoupený:		Ing. Igor Tjutčev, ředitel domova

IČO:		708 87 195

DIČ:		není plátce DPH

Bankovní spojení: 	PPF banka a.s., číslo účtu: 2001470003/6000

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

Stavební podnik spol.s.r.o.

Sídlo:	Lubenská 2013, 269 01 Rakovník

Zastoupený:	Aleš Přibyl, jednatel společnosti

IČO:	47539429

DIČ:	CZ47539429

Bankovní spojení:	ČSOB a.s. pobočka Rakovník, číslo účtu: 221979267/0300

Zapsaný v:		Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 18874

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 20.06.2024, (dále jen „Smlouva“)                  dodatek č. 4 tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „Nástavba a stavební úpravy stávajícího rodinného domu čp. 5 za účelem využití bytový dům“ se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce. V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce.

- Potřeba dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Rozsah dodatečných prací  a méněprací je odsouhlasen projektantem, TDS a jsou popsány ve změnovém listu ZL č. 8, část 1, část 2, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr a dodatečné práce a méněpráce jsou odůvodněny v Důvodové zprávě TDS, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.

- Vznikly tak vícepráce a méněpráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.

- Snížení ceny činí -0,0526 % původní hodnoty závazku.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících nepodstatných změnách smlouvy:

  - Článek I. Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (Dílo) se doplňuje o odstavec s následujícím znění:

1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce.

Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č.8, část 1, který obsahuje soupisy stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

1.1.b.	Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny – méněpráce.

Specifikace méněprací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 8, část 2, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

  - Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

„Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) + cena dodatečných prací – cena méněprací

Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

25 304 580,15 Kč bez DPH

(24 927 117,44 Kč cena díla dle platné SoD

+  454 156,81 Kč cena dodatečných prací

- 76 694,10 cena méněprací)

### Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

### 3 036 549,62 Kč

### Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

……………………. Kč

Dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo:

24 634 880,95 Kč bez DPH

(24 927 117,44 Kč cena díla dle platné SoD,

25 304 580,15 Kč cena díla dle Dodatku č. 1

+ 874 819,72 Kč cena dodatečných prací

- 1 544 518,92 Kč cena méněprací)

### Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

### 2 956 185,71 Kč

### Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

……………………. Kč

Dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo:

24 803 646,78  Kč bez DPH

(24 927 117,44 Kč cena díla dle platné SoD,

25 304 580,15 Kč cena díla dle Dodatku č. 1

24 634 880,95 Kč cena díla dle Dodatku č. 2

+ 250 366,85 cena dodatečných prací

-   81 601,02 cena méněprací)

### Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

### 2 976 437,61  Kč.

### Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

……………………. Kč.

Dle Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo:

24 914 002,02  Kč bez DPH

(24 927 117,44 Kč cena díla dle platné SoD,

25 304 580,15 Kč cena díla dle Dodatku č. 1

24 634 880,95 Kč cena díla dle Dodatku č. 2

24 803 646,78 Kč cena díla dle Dodatku č. 3

+ 116 564,31 cena dodatečných prací

-     6 209,07 cena méněprací)

### Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

### 2 989 680,24  Kč.

### Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

……………………. Kč.

### Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

27 903 682,26 Kč.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1.	Změny uvedené v Dodatku č. 4 mají vliv na celkovou dobu plnění díla a prodlužují ji o 40 dní.

2.2.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

- příloha číslo I   - 	Změnový list č. 8, část 1, část 2 obsahující soupisy stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr pro vícepráce a méněpráce,

- příloha číslo II  - 	Důvodová zpráva TDS,

- příloha číslo III - 	Protokol o změně díla číslo 6.

2.4.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

Ve Zvíkovci dne 26. 8. 2025	Ve Zvíkovci dne  26. 8. 2025

__________________________		    	          __________________________

za Objednatele	                           za Zhotovitele

Ing. Igor Tjutčev		                   Aleš Přibyl                                                        ředitel Domova 	      	             jednatel společnosti