DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SD/2024/1307 ze dne 9. 12. 2024

uzavřený ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel                                                        Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou                Název firmy: Bonita Group Service, s.r.o.

Mírové náměstí 3100/19                                    adresa: Čedlosy 583, Drásov

PSČ: 466 01                                                      PSČ: 664 24

IČO: 262 340                                                     IČO: 27738795

DIČ: CZ00262340                                             DIČ: CZ27738795

číslo účtu: 121-451/0100                                   tel.: 775 723 823

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou           e-mail: zdenek.lahvicka@hriste-bonita.cz

kontaktní osoba: Jan Čermák

tel.: 483 357 130

e-mail: cermak@mestojablonec.cz

II. Předmět dodatku č. 1

Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo SD/2024/1307 následovně:

Článek I. Předmět smlouvy

Původní předmět plnění se doplňuje z důvodu víceprací.

Nově je předmětem plnění:

„Oprava formou výměny tobogánu včetně přepracování stávající konstrukce na novou a výměny skluzavky na dětském hřišti Lužická 9, parcela č. 465/1 kat. území Jablonec nad Nisou“ dle cenové nabídky NAB-2025-003694 ze dne 2. 9. 2025, která tvoří přílohu č. 1. tohoto dodatku.

Článek II.  Termín plnění

Původní termín plnění se mění následovně:

Nový termín opravy je po dohodě stanoven do 28. 11. 2025.

Článek III. Cena a platební podmínky

Na základě přepracování konstrukce tobogánu se cena mění z původní částky 140 045,00 Kč bez DPH (169 454,45 Kč vč. DPH) na novou částku 159 926,81 Kč bez DPH (193 511,44 Kč vč. DPH).

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Tento Dodatek č.1 může být podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. V případě vlastnoručního podpisu je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. V případě elektronického podpisu je použit kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem.

- Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze stran, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Dodatek bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že jeho obsah není obchodním tajemstvím a může být zveřejněn bez omezení.  Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

- Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a potvrzují to svými podpisy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam příloh:

Příloha č. 1	Cenová nabídka NAB-2025-003694

V Jablonci nad Nisou dne: 					V Jablonci nad Nisou dne:

……………………………………………                                  ……………………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová					za dodavatele

vedoucí odboru městské ekologie

……………………………………………

Mgr. Barbora Šnytrová

vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky

Příloha č. 1: Cenová nabídka NAB-2025-003694