Smlouva na dodání systému se studenou uličkou do serverovny Knihovny AV ČR, v. v. i.

# (ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Knihovna AV ČR, v. v. i.

IČ: 67985971,

DIČ: CZ67985971,

se sídlem: Národní 1009/3, Praha 1, 110 00, Česká republika,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT,

zastoupený: Ing. Magdaléna Vecková, ředitelka

(dále jen „Objednavatel“)

a

Power Tech spol. s r.o.

IČ: 26196930

se sídlem: Na Šutce 391/32, 182 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 78890

zastoupený: Ing. Jaromírem Holubem

e-mail: xxx

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel (dále rovněž společně označováni jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu na provedení rekonstrukce serverovny Objednatele na adrese: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 (dále jen jako „smlouva“):

- Úvodní prohlášení

  - Dodavatel je vybraným zájemcem ve skončeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nasazení systému se studenou uličkou v serverovně na Národní“ (dále jen „Zadávací řízení“). Zadávací řízení se řídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  - Tato smlouva je uzavírána za podmínek Zadávacího řízení dále upravených též v zadávací dokumentaci (dále jen jako „Zadávací dokumentace“). Dodavatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které jsou součástí Zadávací dokumentace, a to včetně všech jejích příloh.

  - Níže jsou uvedeni zástupci smluvních stran oprávněni za smluvní strany jednat v záležitosti plnění dle této smlouvy:

zástupce Objednatele:

jméno: xxx

adresa: Národní 1009/3, Praha 1, 110 00 Česká republika

tel: xxx

elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na

e-mail: xxx

zástupce Dodavatele:

jméno: Ing. Jaromír Holub

adresa: Power Tech, Toužimská 778/hala B4, 199 00 Praha 9

tel.: xxx

e-mail: xxx

  - Objednatel a Dodavatel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí druhou smluvní stranu.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele nasadit systém se studenou uličkou v serverovně Objednatele na adrese: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, spočívající v dodání a instalaci celkem 8 serverových racků sestavených do dvou řad společně s mezirackovými chladícími jednotkami a UPS, které budou dohromady tvořit jednu uzavřenou studenou uličku, jak je blíže popsáno a specifikováno v příloze č. 1 k této smlouvě – technická specifikace (dále jen „Zařízení“ nebo „Dodávka“), Dodavatel je povinen dodat Dodávku pouze s originálními a novými komponenty, v opačném případě by byl Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Dodavatel je povinen nainstalovat Zařízení v místnostech k tomu určených Objednatelem, kdy s bližším situačním popisem serverovny byl Dodavatel seznámen již v rámci Zadávacího řízení, kdy mimo jiné byla projektová dokumentace stávající serverovny a veškerého napojení inženýrských sítí součástí Zadávací dokumentace. Ve smyslu této smlouvy se má dodáním Zařízení či Dodávky na mysli i její instalace v místě tomu určeném.

  - Zařízení musí však za všech okolností odpovídat zadání dle Zadávací dokumentace, a to včetně všech požadovaných softwarových funkcionalit a licencí. Součástí Dodávky jsou rovněž veškeré licence potřebné k užívání Zařízení a dále je součástí Dodávky její příslušenství v podobě zejména konstrukčních a ovládacích prvků a kabeláže. Dodavatel po instalaci Zařízení a před předáním Dodávky Objednateli provede základní školení ohledně obsluhy Dodávky pro vybrané zaměstnance Objednatele.

  - V souvislosti s Dodávkou se smluvní strany dohodly, že Dodavatel rovněž zajistí pro Objednatele servisní služby v podobě záručního servisu, mimozáručního servisu a pozáručního servisu v rozsahu uvedeném v čl. 9 a čl. 10 této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za splnění předmětu smlouvy v souladu s touto smlouvou a podmínkami Zadávací dokumentace cenu specifikovanou v čl. 5 této smlouvy.

  - Dodávka bude realizována v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace.

- Práva a povinnosti smluvních stran

  - Dodavatel se touto smlouvou zavazuje:

- dodat Zařízení, a to bez právních a faktických vad a převést na Objednatele vlastnické právo k Zařízení,

- současně s předáním Dodávky předat Objednateli též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k Zařízení vztahuje, zejména pak návod a kompletní technickou specifikaci, to vše v listinné a v elektronické podobě, a to v českém, slovenském nebo anglickém jazyce,

- doložit Objednateli potvrzení od výrobce nebo autorizovaného distributora o určení dodávaných komponent pro evropský (resp. český) trh (včetně sériových čísel dodávaných zařízení), pokud ho o to Objednatel požádá,

- Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem (popř. jím dodaným výrobkem) třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 5.000.000,-Kč. Na požádání je Dodavatel povinen Objednateli pojistnou smlouvu s uvedenými parametry kdykoliv předložit, a to bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Dodavatel poruší některou z povinností uvedených v tomto odstavci. Dodavatel nese veškeré náklady spojené s pojištěním podle tohoto odstavce.

  - Objednatel se zavazuje:

- zaplatit za Dodávku dodanou v souladu s touto smlouvou a Zadávací dokumentací, cenu specifikovanou v čl. 5 této smlouvy,

- převzít Dodávku pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Dodavatel prohlašuje, že Dodávka a její jednotlivé dílčí části, jsou bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty, atp.), které by bránilo jejich užívání Objednatelem v souladu s jejich návodem k obsluze a s jejich určením. V případě, že se toto prohlášení ukáže nepravdivým, odpovídá Dodavatel za škodu vzniklou Objednateli.

- Místo a termíny plnění

  - Místem pro předání Dodávky je sídlo Objednatele na adrese: Národní 3, 110 00 Praha 1, konkrétní místnost je blíže popsaná v Zadávací dokumentaci.

  - Dodávka bude dodána nejpozději do 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel se zavazuje dohodnout s Objednatelem přesný čas dodání Dodávky na místo plnění a technické podrobnosti předání a převzetí Dodávky nejpozději 20 pracovních dnů před tímto dodáním.

- Cena Předmětu plnění

  - Cena za Dodávku dle čl. 2. této smlouvy s výjimkou služeb poskytovaných v rozsahu čl. 10 této smlouvy, kde je výše ceny upravena v čl. 10 této smlouvy, je sjednána na částku 4.639.800,- Kč (slovy: čtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmeset korun českých) bez DPH. K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 974.358,- Kč. Celková cena činí 5.614.158,- Kč (slovy: pětmilionůšestsetčtrnácttisícstopadesátosm korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena“).

  - Smluvní strany se dohodly, že Cena je nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady Dodavatele včetně dopravy do místa plnění, licencí potřebných k užívání Zařízení a licencí požadovaných dle Zadávací dokumentace, příslušenství Zařízení, jakož i všech dalších vedlejších nákladů Dodavatele. Překročení nebo změna Ceny je možná pouze za předpokladu, že před dodáním Dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude Cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

  - Smluvní strany se dohodly, že Dodávka bude předána najednou, v jediné etapě.

- Platební podmínky

  - Objednatel uhradí Cenu Dodávky bezhotovostně bankovním převodem na účet Dodavatele na základě Dodavatelem vystaveného a Objednatelem prokazatelně doručeného daňového dokladu.

  - Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad do výše 100% Ceny poté, co dojde k předání Dodávky, která je bez vad a nedodělků, o čemž jsou smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací protokol, avšak nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu.

  - Daňový doklad (faktura) bude zaslán Dodavatelem elektronicky na adresu Objednatele xxx a bude obsahovat:

- veškeré náležitosti požadované příslušnými právními předpisy;

- cenu Předmětu plnění s DPH i bez DPH;

  - Přílohou a součástí daňového dokladu musí být Objednatelem potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky. Protokoly musí obsahovat označení dodaného Zařízení spolu s uvedením jeho výrobního čísla, označení Zařízení jako bezvadného, popř. Objednatelem potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Zařízení uvedených v předávacím protokolu.

  - V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednatele.

  - Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od okamžiku jeho doručení Objednateli. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

  - V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny Předmětu plnění či její části na základě faktury vystavené za podmínek čl. 6.2., 6.3., 6.4. a 6.5. této smlouvy, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové Ceny Dodávky, a to za každý započatý den prodlení.

- Instalace a předání a převzetí Dodávky

- Dodavatel bere na vědomí, že IT infrastruktura, která běží ve stávající serverovně, musí po celou dobu instalace Dodávky fungovat a nesmí být v žádném případě jakkoliv zasažena (např. prachem vznikajícím při průrazech pro odvody kondenzátu, či pro přívody vody pro zvlhčování). Objednatel striktně požaduje, aby při těchto typech prací, zejména kdy se práší, Dodavatel zajistil dostatečné odsávání, např. pomocí výkonných průmyslových vysavačů. Případně také zajistil částečné zakrytí s tím, že stále musí být funkční chlazení běžící IT infrastruktury – tyto práce musí Dodavatel plně koordinovat s pověřenými zaměstnanci Objednatele.

- Dodavatel se zavazuje mít při instalaci Dodávky na místě plnění dle čl. 4.1. této smlouvy k dispozici dostatečný záložní zdroj elektrické energie (UPS), který v případě potřeby bude schopný napájet po nějaký čas stávající IT infrastrukturu, kdyby bylo v průběhu instalace nutné přepnout napájení stávající IT infrastruktury na mobilní zdroj kupříkladu z důvodu posouvaní racků

- Dodavatel se zavazuje, že v koordinaci s Objednatelem stanoví závazný termín, kdy bude systém studené uličky Dodávky připraven, aby do něj mohla být nainstalovaná stávající IT infrastruktura. Daný termín bude mezi smluvními stranami a dosavadním dodavatelem IT infrastruktury závazně dohodnut nejpozději 20 pracovních dnů před dodáním Dodávky ve shodě s čl. 4.2. této smlouvy. Dodavatel bere na vědomí, že je podstatné tento termín dodržet, jelikož samotné stěhování stávající IT infrastruktury spočívající v demontáži a následné montáži IT infrastruktury do studené uličky bude zajišťovat Objednatel prostřednictvím dosavadního dodavatele IT infrastruktury. Při této činnosti rovněž dojde k odstávce IT infrastruktury, což je rovněž důvodem, aby tato činnost byla provedena co možná nejrychleji, aby měla co možná nejmenší vliv na samotnou činnost Objednatele. Dodavatel se zavazuje, že v souvislosti s činností dle tohoto odstavce poskytne Objednateli a dosavadnímu dodavateli IT infrastruktury veškerou součinnost a veškeré kroky vedoucí k této činnosti s nimi bude maximálně koordinovat.

- Závazek Dodavatele dodat Dodávku je řádně a včas splněn předáním celé Dodávky bez vad Objednateli v místě plnění dle čl. 4.1. této smlouvy v termínu stanoveném dle čl. 4.2. této smlouvy.

- Objednatel převezme od Dodavatele pouze takovou Dodávku, která je bez zjevných věcných a právních vad. Za věcné vady Dodávky je mimo jiné považován stav, kdy Dodávka nebo její část neodpovídá technickým vlastnostem a součástem Dodávky uvedených v příloze č. 1 této smlouvy anebo technické specifikaci a požadavkům uvedeným v Zadávací dokumentaci.

- O řádném předání a převzetí Dodávky sepíší smluvní strany předávací protokol potvrzující, že Dodávka je bez zjevných věcných nebo právních vad, odpovídá specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy i specifikaci a požadavkům uvedeným v Zadávací dokumentaci, byla dodána včetně návodu a včetně ostatní technické dokumentace k Dodávce v českém jazyce, slovenském jazyce nebo anglickém jazyce na CD, DVD či USB flash memory). Dodávka je Objednatelem převzata, poté, co Objednatel podepíše předávací protokol.

- Vlastnické právo k Dodávce přechází z Dodavatele na Objednatele v okamžiku převzetí Dodávky a zaplacením Ceny na základě faktury dle čl. 6.2. této smlouvy. Nebezpečí škody na Dodávce přechází z Dodavatele na Objednatele v okamžiku fyzického převzetí Dodávky potvrzeného na předávacím protokolu.

- Smluvní pokuty

  - Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 z celkové Ceny Dodávky za každý započatý den prodlení s připraveností systému studené uličky oproti stanovenému termínu dle čl. 7.3. této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové Ceny Dodávky za každý započatý den prodlení s dodáním Zařízení či jen jeho části.

  - Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové Ceny Dodávky za každý započatý den prodlení s odstraněním vady po termínu k odstranění vady stanoveném touto smlouvou nebo způsobem v této smlouvě uvedeným.

  - Ustanovení o smluvní pokutě se nikterak nedotýká práva Objednatele požadovat po Dodavateli současně náhradu vzniklé škody v plné výši.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky z titulu smluvní pokuty proti nárokům Dodavatele na zaplacení Ceny.

- Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady

  - Dodavatel poskytuje na předmět Dodávky včetně všech součástí a příslušenství záruku v délce trvání 60 měsíců ode dne předání a převzetí Dodávky jako celku. Záruka se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy.

  - Poskytnutá záruka znamená, že Dodávka bude mít po dobu trvání záruky dle této smlouvy vlastnosti odpovídající technické specifikaci, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, a technické specifikaci a požadavkům uvedeným v Zadávací dokumentaci a bude bez jakýchkoliv omezení způsobilá k užívání ke sjednanému účelu. Součástí poskytnuté záruky je i každoroční preventivní servis dle Dodavatelem stanoveného harmonogramu.

  - Dodavatel se zavazuje přijímat písemná oznámení o vadách, na které se vztahuje záruka dle této smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno též oznámení na e-mail Dodavatele uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. I oznámení o vadách odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas odeslané. Dodavatel se zavazuje reagovat na zaslaná oznámení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne (do 18:00 hodin), a to na e-mail Objednatele uvedený v čl. 1.3. této smlouvy anebo na e-mail, ze kterého bylo oznámení zasláno.

  - Dodavatel je povinen v případě nahlášení vady na klimatizaci nebo UPS jednotce zahájit řešení vady vč. poskytnutí informace Objednateli, jakým způsobem bude Dodavatel vadu řešit, nejpozději do konce příštího pracovního dne (do 18:00). A dále je Dodavatel povinen vadu odstranit nejpozději do čtyř pracovních dnů od nahlášení vady.

  - Dodavatel zahájí řešení odstranění všech ostatních nahlášených vad Zařízení okamžitě po jejich nahlášení, a to tak, aby veškeré vady byly odstraněny nejpozději do 20 pracovních dnů od jejich nahlášení

  - Objednatelem nahlášené vady Zařízení budou odstraňovány v místě plnění dle čl. 4.1. této smlouvy.

  - V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby již opakovaně, má Objednatel v případě dalšího, tedy minimálně druhého v pořadí, výskytu stejné vady právo na výměnu takové poruchové části Dodávky, i kdyby byla vada odstranitelná opravou. Pokud již po první analýze vady bude zjištěno, že je vada neodstranitelná, má Objednatel právo na dodání nové části Dodávky.

  - Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy, se považuje stav, kdy je příslušná součást Dodávky bez reklamovaných vad předána Objednateli a způsobilá k užívání ke sjednanému účelu bez omezení.

- Servisní služby a komplexní technologická podpora

  - Dodavatel se zavazuje v rámci sjednané Ceny poskytovat Objednateli technologickou podporu k Dodávce, a k ní příslušné technické podpory výrobce v rozsahu záruční doby uvedené v čl. 9.1. této smlouvy.

  - Servisní služby musí být poskytovány v českém jazyce.

  - Dodavatel se po dobu trvání záruční doby zavazuje poskytovat Objednateli taktéž mimozáruční servis Dodávky v podobě opravy vyskytnuvší se vady na Dodávce, na kterou se nevztahuje poskytnutá záruka (dále jen „mimozáruční servis“).

  - Dodavatel se dále zavazuje, že bude i po skončení záruční doby pro Objednatele zajišťovat pozáruční servis Dodávky v podobě opravy vyskytnuvší se vady na Dodávce, či provedení preventivního servisu, zahrnujícího aktualizaci softwaru, seřízení a údržbu Dodávky, jestliže si tento servis Objednatel v konkrétním případě výslovně objedná (dále jen „pozáruční servis“), a to minimálně po dobu pěti let po skončení záruční doby.

  - Cena jedné hodiny práce certifikovaného technika za mimozáruční servis a pozáruční servis je sjednána na částku ve výši 1.800,- Kč bez DPH. K ceně jedné hodiny práce bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 378,- Kč. Celková cena jedné hodiny práce tak činí 2.178,- Kč včetně DPH s tím, že náklady na dopravu, promeškaný čas a náklady na ubytování nepřesáhnou více než 25 % celkové ceny servisního zásahu bez započtení ceny použitého materiálu, náhradních dílů a veškerých vedlejších nákladů.

  - Cena ročního preventivního servisu, pokud si jej Objednatel u Dodavatele po skončení záruky objedná, je sjednána na částku ve výši 52.000,- Kč bez DPH. K ceně za preventivní servis bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 10.920,- Kč. Celková cena ročního preventivního servisu tak činí 62.920,- Kč Kč včetně DPH s tím, že náklady na dopravu, promeškaný čas a náklady na ubytování jsou již zahrnuty ve stanovené ceně preventivního servisu vyjma ceny náhradních dílů.

  - Překročení nebo změna cen uvedených v tomto článku je možná pouze za předpokladu:

- že v mezidobí dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty; v takovém případě bude cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty;

- zvýšení odpovídajícího roční míře inflace za předchozí rok vyhlášené Českým statistickým úřadem. Úprava výše cen bude provedena vždy k 1. červnu daného roku podle vyhlášené míry inflace za předchozí kalendářní rok Českým statistickým úřadem nebo jinou k tomuto pověřenou státní institucí na základě písemného oznámení Dodavatele, jež bude obsahovat výši inflace a nově stanovenou výši cen.

  - Dodavatel zaručuje Objednateli výši cen mimozáručního servisu a pozáručního servisu sjednanou v čl. 10.5. a 10.6. této smlouvy po celou dobu trvání záruční doby a dále při objednání pozáručního servisu kdykoli v období do pěti (5) let ode dne uplynutí záruční doby; ustanovení předchozího čl. 10.7. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy

  - Dodavatel má právo odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Objednatel je v prodlení více než 30 dnů s úhradou Ceny Dodávky a neuhradí Cenu Dodávky ani na základě následné výzvy k uhrazení dlužné částky v přiměřené době minimálně 10 dnů.

  - Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc zejména v případě, že:

- Dodavatel nedodá Dodávku ve stanovené lhůtě,

- Dodávka nebude odpovídat požadované technické specifikaci uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a technické specifikaci a požadavkům uvedených v Zadávací dokumentaci, a to i jen z části,

(iii)	během prvních 30 dnů od podpisu předávacího protokolu se vyskytnou na předmětu Dodávky vady, které nebudou řádně odstraněny ve lhůtě dle čl. 9.4. této smlouvy,

(iv)	v záruční době se na předmětu Dodávky vyskytne vada či vady, kdy celková doba pro jejich odstranění bude v jednom kalendářním čtvrtletí delší než 25 pracovních dnů,

(v)	Dodavatel, popř. jeho subdodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání dle článku 14.5. a 14.7. této smlouvy anebo poruší některou z povinností v těchto ustanoveních smlouvy uvedenou,

(vi)	byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení ohledně Dodavatele, neprokáže-li Dodavatel Objednateli, že je takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný.

  - Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na uhrazení smluvní pokuty a škody.

- Licenční ujednání

  - Smluvní strany prohlašují, že je jim známo, že součástí Zařízení jsou software produkty třetích stran. Licence k užití produktů třetích stran se řídí licenčními podmínkami vydanými výrobci těchto software produktů. Dodavatel je povinen umožnit Objednateli nabytí licencí k těmto softwarovým produktům třetích stran, a to za standardních podmínek tak, aby užití Zařízení neporušovalo práva třetích stran. Cena za tyto licence je taktéž zahrnuta v Ceně.

- Rozhodné právo a volba soudu

  - Celá tato smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, zejména ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn).

  - Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností.

  - Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a z.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory z této smlouvy budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 1 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud.

- Ostatní závazky Dodavatele

  - Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své subdodavatele, které bude využívat k zajištění Předmětu plnění dle této smlouvy.

  - Dodavatel je v rámci plnění povinnosti dle předchozího odstavce zejména povinen:

(i)	vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou součinnost osobně se kontroly zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;

(ii)	navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Dodavatel vyžádá náhradní termín s tím, že Dodavatel je povinen navrhnout náhradní termín tak, aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne navrhovaného kontrolující osobou;

- seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;

- předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány;

- podepsat zápis o provedení kontroly;

- umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba užívá pro podnikatelskou činnost spojenou s plněním této smlouvy;

- předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly;

(viii)	v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.

  - Dodavatel je povinen uschovat dokumenty, které v souvislosti s plněním této smlouvy obdržel od Objednatele či předal Objednateli, pro případnou kontrolu po dobu stanovenou právními předpisy.

  - Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí. Dodavatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí, jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu. Dodavatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno.

  - V případě, že Dodavatel (či jeho subdodavatel) bude orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání dle předchozího odstavce, je Dodavatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.

  - Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

  - V případě, že Dodavatel (či jeho subdodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Dodavatel povinen:

(i)	o této skutečnosti nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

(ii)	přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,

(iii)	písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě.

  - Dodavatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

- Závěrečná ustanovení

  - Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z údajů uvedených v hlavičce této smlouvy, nebo ve věci osob uvedených v čl. 1.3. této smlouvy, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky e-mailem, jehož přečtení musí potvrdit druhá smluvní strana) a bez zbytečného odkladu.

  - Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku vydání obecně závazného právního předpisu kterékoliv ustanovení této smlouvy dostalo do rozporu s právním řádem a tento rozpor by způsoboval neplatnost této smlouvy jako celku, bude tato smlouva posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a smluvní strany se v této věci budou řídit obecně závaznými právními předpisy.

  - Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi smluvními stranami ústní i písemná.

  - Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze tuto smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Adresy, jména pracovníků smluvních stran, telefonní čísla lze měnit i jednostranným písemným oznámením; smluvní strany se zavazují neprodleně oznamovat změny uvedených údajů druhé smluvní straně a v případě porušení této povinnosti se zavazují uhradit veškeré škody a náklady, které druhé smluvní straně z porušení této povinnosti vznikly.

  - Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy.

  - Smluvní strany předpokládají, že smlouva bude podepsána elektronicky. V případě, že by tato smlouva byla v listinné podobě, bude vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

  - Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle čl. 15.5. této smlouvy.

  - Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 1: Technická specifikace (bude doplněna Dodavatelem na základě podmínek Zadávací dokumentace)

V Praze  dne ……2025					V Praze  dne ...... 2025

____________________________________________	__________________________

Knihovna AV ČR, v. v. i.	       				 Dodavatel

Ing. Magdaléna Vecková, ředitelka