DODATEK č.  1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 4. 2017

/dále jen „dodatek“/

I.

- Střední odborná škola,    Bruntál, příspěvková organizace

- se sídlem:	Krnovská 998/9, Bruntál

- zastoupen:	PaedDr. Evou Nedomlelovou

- IČ:	13643479

- DIČ:	CZ13643479

- bankovní spojení:	KB Bruntál

- číslo účtu:	14337771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Josef Gottwald, správce budov

- tel.: 733 164 844

(dále jen „objednatel“)

- Ing. Petr Malinovský

- Se sídlem	Soukenická 2182/9, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem

- IČ:	10598600

- DIČ:	CZ6004301204

- Bankovní spojení:              KB Krnov

- Číslo účtu:            	130944-771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Malinovský ml. - 777 744 916

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž

předmětem je provedení stavby objednatele „Oprava parkoviště před budovou MTZ –

položení zámkové dlažby, Krnovská 998/9, Bruntál“ (dále jen „stavba“).

2. V průběhu stavebních prací vznikla potřeba dodatečných prací /vícepráce/, které nebyly

předmětem zadávací dokumentace a které vyvstaly při samotné realizaci stavby.

a) Vodoměrná šachta – Při výkopových pracích byla v trase parkoviště objevena vodoměrná

šachta z plastu. Pro možnost pojezdu osobních aut je nutno nad šachtou vytvořit

železobetonovou roznášecí desku tloušťky 15 cm o rozměrech 1,5x1,5 metru a dále osadit

a dodat kanalizační poklop s rámem pro pojezd osobních automobilů (původní byl plastový,

který je dimenzován na pochozí zatížení.)

b) Silniční vpusť - Při podrobném zaměření bylo zjištěno, že stávající asfaltová vozovka je v

dezolátním stavu (technickém i výškovém) a v jednom z propadů asfaltu u nově budovaného

parkoviště by byla kaluž o rozměrech 5x3 metry. Z tohoto důvodu je nutné v tomto místě

zřídit uliční vpusť včetně napojení do stávající šachty.

c)  Snížení šachty – Při odkrytí poklopu z kanalizační šachty bylo zjištěno, že pro snížení

poklopu bude nutno demontovat konus, seříznout šachtovou skruž a zpětně namontovat

konus, který se nesmí v žádném případě snižovat řezáním ve vrchní části – mohlo by dojít k

propadnutí poklopu.

d) Vybourání betonu – Vedle stávajícího přístřešku je betonová plocha 3x5x0,15 m,

kterou je nutno vybourat.

Při výkopových pracích byl nalezen podzemní hydrant. Na tento hydrant bude osazen

hydrantový poklop v dlažbě.

Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

3. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu a je přílohou č. 1

tohoto dodatku. Tyto vícepráce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací činí 27 596,82,- Kč bez DPH.

- Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V. odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH  	431 972,-  Kč

DPH 21%	  90 714,-  Kč

cena celkem včetně DPH 	522 686,- Kč

(slovy: pětsetdvacetdvatisícšestsetosmdesátšestkorunčeských)

IV.

- Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25. 4. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Bruntále dne  24.8.2017                                             V Bruntále dne  24.8.2017

| za objednatele PaedDr. Eva Nedomlelová ředitelka školy |  | za zhotovitele Ing. Petr Malinovský |
| --- | --- | --- |