PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

K výkonu funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

zastoupená:		ředitelkou Ing. Darjou Bártovou

sídlo:			Wilsonova 405, 392 01 Soběslav

IČ:			72549572

DIČ:			CZ72549572

bankovní spojení:	214 525 937/0300

datová schránka:	8g6pjkd

(dále také jen „Příkazce“) na straně jedné

a

A-Z eko ateliér s.r.o.

zastoupený:                    Ing. Janem Líkařem, stav. Vladimírem Líkařem

sídlo:			Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav

IČ:			05097681

DIČ:			CZ05097681

bankovní spojení:	274872957/0300

autorizace ČKAIT č.:

(dále také jen „Příkazník“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

s m l o u v u  p ř í k a z n í:

I. Předmět smlouvy

Příkazník se v souvislosti s realizací stavby „Multifunkční sportoviště v areálu SŠŘ Jiráskova ulice, Soběslav“ zavazuje obstarat pro Příkazce záležitosti spočívající ve: Výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a Výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“) ve smyslu  § 161 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor“)  na staveništi při přípravě a realizaci staveb a odborné provedení všech právních úkonů v rozsahu stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništi, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1 – projektové dokumentace stavby a přílohy č. 2 – smlouvy o dílo na realizaci stavby se zhotovitelem.

- Při obstarávání záležitostí pro Příkazce je Příkazník povinen:

  - důsledně a bez výjimek hájit zájmy Příkazce,

  - respektovat zejména:

    - podklady poskytnuté Příkazcem podle této smlouvy,

    - obecně platné právní předpisy na území České republiky, připomínky a podmínky vznesené dotčenými orgány státní správy, příslušné technické, hygienické, protipožární a jiné relevantní předpisy, včetně příslušných ČSN;

    - ostatní pokyny Příkazce vydané v souladu s touto smlouvou.

- Místem plnění je pozemek v obci Soběslav, ulice Jiráskova 544, pozemek parc. č. 395/1, 395/15, 393/11, 400/2.

II. Termíny plnění

- Příkazník se zavazuje zahájit plnění podle této smlouvy dnem podpisu této smlouvy a provádět je průběžně po celou dobu realizace stavby tak, aby nedošlo ke zbytečnému prodlení v přípravě a/nebo realizaci stavby.

- Předpokládaný termín zahájení stavebních prací hlavním zhotovitelem je říjen 2025.

- Termín dokončení stavebních prací hlavním zhotovitelem je do 180 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.

III. Cena plnění a platební podmínky

  - Cena plnění zahrnuje veškeré náklady Příkazníka spojené s jeho plněním dle této smlouvy s výjimkou úhrady správních poplatků podle obecně platných předpisů.

  - Cena za provádění funkce TDS, AD a koordinátora činí 393 500,00 Kč bez DPH

  - K uvedeným cenám bude připočítána DPH dle sazby platné v dané době.

  - Příkazce se zavazuje za řádně provedené plnění dle této smlouvy uhradit Příkazníkovi cenu plnění stanovenou v této smlouvě.

  - Cena bude Příkazcem hrazena Příkazníkovi po zahájení plnění této smlouvy, a to za faktury vystavené za každý 1 měsíc jeho činnosti při realizaci stavby.

  - Příkazce cenu plnění uhradí na základě faktur vystavených Příkazníkem a doručených Příkazci, přičemž musí být splněny následující podmínky:

  - faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle obecně platných předpisů,

  - faktura musí mít lhůtu splatnosti 14 dnů

  - Pokud faktura nebude splňovat výše uvedené podmínky, je Příkazce oprávněn takovou fakturu Příkazníkovi vrátit, přičemž není povinen ji uhradit, a požadovat její přepracování.

  - V případě prodloužení lhůty výstavby nad termín dokončení a předání stavby delším jak 1 měsíc, z důvodů ležících mimo stranu Příkazníka, se cena činnosti za každý započatý měsíc stanovuje v alikvotní části výkonu činnosti koordinátora za jeden měsíc.

IV. Další povinnosti smluvních stran

      - Příkazník je povinen se při svém plnění řídit touto smlouvou, jejími přílohami, a pokyny Příkazce a prioritně hájit jeho zájmy.

      - Příkazník se zavazuje písemně upozornit Příkazce na následky takových jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné, mohly by Příkazci způsobit finanční či jinou újmu, které jsou ve zjevném rozporu s obecně platnými právními či jinými předpisy, se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo institucí, mohly by ohrozit termíny plnění Příkazníka stanovené touto smlouvou nebo vyvolat změnu v ceně plnění Příkazníka. Příkazník se zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Příkazce o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu po uzavření této smlouvy Příkazcem; pro podklady poskytnuté Příkazníkovi Příkazcem před uzavřením této smlouvy nebo při jejím podpisu platí, že jejich kontrolu provedl.

      - Příkazník je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jeho činností.

      - Příkazce předá Příkazníkovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytne mu potřebnou součinnost po celou dobu přípravy a realizace stavby, tj. projektovou dokumentaci stavby, informace o projektantovi stavby, stavební povolení, informace o zhotovitelích, informace o fyzických osobách, které se s jeho vědomím mohou na staveništi zdržovat, vyjádření správců inženýrských sítí atd.

      - Příkazce se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a za činnost Příkazníka dle této smlouvy zaplatit Příkazníkovi sjednanou odměnu.

      - Příkazce zaváže všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby podílející se na realizaci stavby k součinnosti s Příkazníkem.

      - Příkazník má umožněn neomezený přístup na staveniště.

      - Příkazník je při plnění smlouvy povinen vyvinout veškeré úsilí, jehož je třeba ke splnění

# předmětu smlouvy. Příkazník je dále povinen vystupovat odborně, věnovat vyřizování

# jemu svěřených záležitostí veškerou odbornou péči a všestranně chránit zájmy příkazce.

      - Příkazník se zavazuje průběžně informovat příkazce o stavu plnění této smlouvy a veškerých provedených právních úkonech. K přijetí rozhodnutí o podstatných věcech je povinen si předem vyžádat souhlas Příkazce, který má právo na konečné rozhodnutí. Příkazník se zavazuje, že o všech zjištěných skutečnostech bude informovat pouze Příkazce nebo osoby jím pověřené.

      - Činnost, k níž se Příkazník zavazuje se uskutečňuje podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen uvědomit Příkazce o veškerých okolnostech vztahujících se k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v průběhu realizace stavby, o nichž se při své činnosti dozvěděl a které mohou pokyny Příkazce ovlivnit.

      - Od pokynů příkazce se smí Příkazník odchýlit i bez předchozího souhlasu, je-li to naléhavě nutné v zájmu příkazce a Příkazce nemůže souhlas včas udělit.

      - Příkazník se zavazuje, že neposkytne třetí osobě žádné informace týkající se předmětu       smlouvy, popřípadě skutečností, o nichž se dozví při výkonu své činnosti.

      - Příkazce se zavazuje poskytovat Příkazníkovi veškeré potřebné doklady, podklady a informace pro výkon jeho činnosti. Příkazník se zavazuje respektovat pokyny Příkazce a informovat příkazce o všech závažných okolnostech, které by mohli mít vliv na oblast jeho činnosti.

      - Příkazce se zavazuje poskytovat k plnění této smlouvy Příkazníkovi řádně a včas potřebnou součinnost. Je si vědom toho, že neposkytnutí potřebných podkladů a informací, popřípadě mylné informování Příkazníka, zbavuje Příkazníka odpovědnosti za škody takto vzniklé.

      - Příkazník je po celou dobu plnění oprávněn činit zápisy do stavebních deníků stavby (SD).

V. Ukončení smlouvy

- Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodu, že Příkazník provádí své plnění přes předchozí písemné upozornění Příkazce v rozporu s touto smlouvou nebo Příkazník opakovaně neplní jiné relevantní pokyny Příkazce související s plněním Příkazníka dle této smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem písemného doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

- Obě strany jsou oprávněny tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba jsou dva kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

- Příkazník je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, pokud je Příkazce v prodlení s platbou odměny Příkazníkovi delší než 30 dní.

VI. Ostatní ustanovení

- Příkazník se zavazuje respektovat pokyny Příkazce pro provádění plnění, přičemž je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Příkazce na nevhodnost takových pokynů, avšak s výjimkou, kdy by takové pokyny byly vydány v rozporu s obecně platnými právními předpisy, není oprávněn je odmítnout.

- Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují na adresu Příkazce nebo Příkazníka uvedenou v této smlouvě či emailovou adresu kontaktní osoby té které smluvní strany uvedenou v tomto odstavci. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Kontaktní osoby na straně Příkazce:

Ing. Darja Bártová, tel , e-mail:

kontaktní osoba na straně Příkazníka:

Ing. Jan Líkař, tel. , e- mail:

VII. Závěrečná ustanovení

- Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.  89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- Závaznými formami komunikace oprávněných osob obou smluvních stran jsou doporučený dopis, e-mailová zpráva, zpráva do datové schránky, zápis z jednání, zápis ve stavebním deníku, protokol, nebude-li dohodnuto jinak.

- Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Změny a dodatky k této smlouvě lze provádět výlučně písemně, formou oboustranně podepsaných dodatků.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – projektová dokumentace zpracoval: A-Z EKO Ateliér s.r.o., Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav, IČO: 05097681, Zodp. projektant:

- Příloha č. 2 – smlouva o dílo na realizaci stavby se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ze strany příkazce.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Soběslavi dne 23. 09. 2025                                                       V Soběslavi dne 23. 09. 2025

……………………………………….			                          ……………………………………….

Příkazce					                	Příkazník

Ing. Darja Bártová                                                                                     Ing. Jan Líkař