HZSJX009Q32K HZSJX009Q32K prvotní identifikátor

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

č.j.: HSJI-3102-19/E-2025

# uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

# ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# (dále jen „smlouva“)

k zajištění realizace projektu:

„Výstavba hasičské stanice Velké Meziříčí“

reg. č. CZ.06.02.01/00/22_018/0005190

Článek I.

Smluvní strany

Příkazce:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

se sídlem:	Jihlava, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04

zastoupen:	plk. Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem HZS Kraje Vysočina

IČO:	70885184

bankovní spojení: 	Česká národní banka

číslo účtu: 	15032881/0710

IDDS:	ntdaa7v

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	XXX

telefonní číslo:			XXX

e-mail:			XXX

kontaktní osoba ve věcech technických:	XXX

telefonní číslo:			XXX

e-mail:			XXX

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:	WIDMANN, s. r. o.

se sídlem:                       		Tovární 80. 58822 Luka nad Jihlavou

zastoupen:	Ing. Zdeňkem Pikolonem, jednatelem WIDMANN, s. r. o.

IČO:                                   	25518992

DIČ:                                   	CZ25518992

bankovní spojení:                	ČSOB

číslo účtu:                   	128982971/0300

IDDS:	iuebyhj

kontaktní osoba:	XXX

telefonní číslo:                    	XXX

e-mail:                               	XXX

zápis v OR:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29892

(dále jen „příkazník“)

(příkazce a příkazník jednotlivě také jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

Příkazce je jako zadavatel veřejné zakázky „Výstavba HS Velké Meziříčí“ (dále také „dílo) povinen v souladu s ust. § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon (nový), ve znění pozdějších předpisů, určit a zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účelem této smlouvy je zajistit péči o kvalitní, včasné a hospodárné provádění prací a poskytování dalších plnění souvisejících s realizací díla při respektování specifik místa plnění a charakteru díla prostřednictvím kompletního zajištění TDS nad prováděním prací, a to dle stavebního zákona a v souladu s touto smlouvou.

Příkazník prohlašuje, že předmět smlouvy bude prováděn osobami odborně způsobilými pro výkon činností TDS. Takové osoby níže uvádí a tyto osoby budou osobami odpovědnými za kontrolu činností dle své autorizace. Změna těchto osob je možná pouze za podmínek nahrazení osobami splňujícími kvalifikační předpoklady pro svou konkrétní pozici, a to formou písemného dodatku po schválení ze strany příkazce.

| - jméno technika | - typ certifikátu | - kdo vydal | - číslo autorizace |
| --- | --- | --- | --- |
| - XXX | - osvědčení - o autorizaci | - ČKAIT | - XXX |

Příkazce je Objednatelem ve smyslu Smlouvy o dílo, kterou uzavře s osobou realizující veškeré práce v rámci této akce, jež bude v textu smlouvy označována jen jako zhotovitel.

Článek III.

Předmět smlouvy

- Příkazník se zavazuje zajistit záležitosti příkazce spočívající ve výkonu činnosti TDS dle stavebního zákona a Seznamu požadovaných výkonů, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a skládá se zejména, nikoliv však výlučně, z výkonu činností TDS při realizaci stavby a výkonu činnosti TDS spojené s uvedením stavby do provozu.

Předmětem činnosti příkazníka jsou rovněž činnosti a služby, o kterých příkazník věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení služby dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci služeb analogického charakteru, a které jsou nutné pro řádné a bezvadné provedení díla.

Příkazce se zavazuje za výše uvedenou činnost TDS zaplatit příkazníkovi úplatu dle čl. VI. smlouvy.

- Článek IV.

- Místo plnění

- Místem výkonu činnosti příkazníka je místo plnění díla: pozemek s parc. č. 5917/29, orná půda, v k. ú. Velké Meziříčí, blíže specifikováno v projektové dokumentaci. Česká republika je výlučným vlastníkem pozemku a příkazce má ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnost hospodařit s uvedeným pozemkem.

- Článek V.

- Doba plnění

- S výkonem TDS započne příkazník předáním staveniště dle čl. VII. odst. 3.  smlouvy.

- Předpokládaná doba výkonu činnosti TDS je 18 měsíců od předání staveniště.

- Příkazník ukončí činnost TDS dnem vydání kolaudačního rozhodnutí, kterým stavební úřad povolí užívání stavby.

- Článek VI.

Sjednaná úplata a platební podmínky

- Maximální výše celkové úplaty za provedené činnosti příkazníka za dobu plnění dle čl. V., odst. 1 smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková úplata bez DPH	 	270 000,- Kč

DPH (21%)		  56 700,- Kč

Celková úplata vč. DPH		326 700,- Kč

(slovy: třistadvacešesttisícsedmsetkorunčeských)

- Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi úplatu v měsíčních intervalech ve výši:

- Cena bez DPH 					  15 000,- Kč

- DPH (21%) 					    3 150,- Kč

- Cena celkem vč. DPH			  18 150,- Kč

- (slovy: osmnácttisícstopadesátkorunčeských)

- Příkazník bude za každý uplynulý kalendářní měsíc získávat nárok na 1/18 z celkové výše úplaty včetně DPH za provedení TDS. Úhrada měsíční úplaty bude probíhat na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených Příkazníkem, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění (příp. dílčího plnění) je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Takto bude příkazce fakturovat každý měsíc až do výše 17/18 z celkové výše úplaty včetně DPH. Do 15 kalendářních dní od vydání kolaudačního rozhodnutí vystaví příkazník závěrečnou fakturu, která bude odpovídat 1/18 z celkové výše úplaty včetně DPH za provedení TDS.

- Celková úplata je nepřekročitelná a zahrnuje veškeré činnosti příkazníka uvedené v této smlouvě. Její výši je možné v odůvodněných případech překročit dohodou stran nebo v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně sazby DPH.

- Uvedená úplata odpovídá ceně uvedené v Cenové nabídce ze dne 3. 9. 2025, kterou písemně učinil příkazník a která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 2. Úplata obsahuje veškeré náklady příkazníka nezbytné k řádnému, úplnému a bezvadnému poskytování plnění, za něž je úplata sjednána (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů, dopravné, cestovné apod.) a zisk příkazníka, jakož i jakékoliv případné dodatečné náklady příkazníka, o kterých příkazník v době uzavření smlouvy mohl nebo měl vědět na základě svých odborných a technických malostí a zkušeností.

- Daňový doklad (faktura) bude vystaven v souladu s ustanovením dotčených předpisů, zejména § 28, odst. 3 a odst. 4 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena registračním číslem projektu CZ.06.02.01/00/22_018/0005190, názvem projektu „Výstavba hasičské stanice Velké Meziříčí“, číslem jednacím této smlouvy a bude obsahovat vyčíslení zvlášť výše fakturované ceny bez DPH, výše DPH a celkové ceny včetně DPH.

- Příkazník je povinen doručit daňový doklad do 10 (deseti) pracovních dnů od data jeho vystavení:

- prostřednictvím datové schránky: ve formátu PDF/A, a to i bez podpisového záznamu s tím, že daňový doklad musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti;

- na mailovou adresu: vys.spisovna@hzscr.cz, a to ve formátech:

a) UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015

b) UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice)

c) Isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší;

- na adresu sídla příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to v listinné podobě.

- Příkazce nebude příkazníkovi poskytovat žádnou zálohu.

- Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury zhotovitelem příkazci s těmito výjimkami:

- Faktura předložená v prosinci musí být doručena příkazci nejpozději do 17. (sedmnáctého) dne tohoto měsíce do 12:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na 90 (devadesát) kalendářních dnů;

- Splatnost faktury předložené v lednu bude stanovena na 60 (šedesát) kalendářních dnů.

Příkazník bere na vědomí, že příkazce vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže – do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce – uhradit cenu díla. V tomto případě se příkazce nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.

- Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

- Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Příkazník je povinen v případě vrácení faktury tento doklad opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury příkazci.

- V případě, že činnost příkazníka dle této smlouvy bude vykonávána pouze po část kalendářního měsíce, má příkazník za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část sjednané úplaty.

- V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace díla, Příkazník nemá nárok na dohodnutou měsíční úplatu po dobu přerušení či zastavení díla. Úplata příkazníka za činnosti, které v této době bude případně provádět, bude upravena dodatkem ke smlouvě.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že v odůvodněných případech, které povedou ke změně délky provádění díla, má příkazník nárok pouze na poměrnou část sjednané úplaty, což bude upraveno dodatkem.

Článek VII.

Povinnosti příkazce

- Příkazce se zavazuje ke dni účinnosti této smlouvy nebo průběžně bezodkladně předávat Příkazníkovi protokolárně zejména:

  - Projektovou dokumentaci pro provedení stavby,

  - pravomocné Stavební povolení,

  - platnou Smlouvu o dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem včetně oceněného výkazu výměr,

  - podklady nezbytné pro zabezpečení požadovaných výkonů TDS,

  - dodatky smluv, které se budou týkat zhotovení díla, a to neprodleně po jejich podpisu.

- Příkazce se zavazuje oznámit příkazníkovi termín předání staveniště nejpozději 3 (tři) pracovní dny před tímto termínem.

- Příkazce je dále povinen zúčastnit se na výzvu příkazníka kontrolních dnů a důležitých jednání a poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné provádění činnosti TDS.

Článek VIII.

Povinnosti příkazníka

- V případě, že příkazníkem dojde k porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných zákonných předpisů či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDS dle této smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady neprodleně zajistit provedení nápravných opatření.

- V případě, že příkazník odsouhlasí zhotoviteli práce a příkazci v důsledku toho vznikne škoda či dojde k vadnému plnění, je příkazce oprávněn reklamovat nedostatky a vady poskytnuté činnosti bez zbytečného odkladu.

- Příkazník ode dne zahájení výkonu činnosti TDS odpovídá za vzniklé škody, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či opomenutí příkazníka v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této smlouvy.

- Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce a postupovat vždy v souladu s jeho zájmy. Od pokynu příkazce se může odchýlit pouze s jeho písemným souhlasem. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které při výkonu činnosti TDS zjistil, a mohou mít vliv na změnu pokynu příkazce.

- Příkazník je povinen upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů a zařizovat záležitosti osobně.

- Příkazník je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od příkazce a do 15 (patnácti) dnů ode dne ukončení výkonu činnosti TDS uvedené podklady vrátit.

- Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal při výkonu činnosti TDS.

- Příkazník je povinen po celou dobu realizace stavby poskytovat nezbytnou součinnost dodavatelům a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Příkazník je povinen dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozil-li by vznik škody většího rozsahu, a to do doby, než bude zhotovitelem zjednána náprava, a provést o uvedené skutečnosti zápis do stavebního deníku.

- Příkazník je vždy povinen zkontrolovat a písemně odsouhlasit:

- soupisy provedených dílčích plnění (tzv. zjišťovací protokoly), které jsou nedílnou součástí předkládaných faktur ze strany zhotovitele,

- změnové listy,

- schvalovací formuláře vzorků,

- protokol o předání a převzetí dokončeného díla od zhotovitele, včetně převzetí všech dokladů o provedení díla,

- způsob nakládání s odpady.

- Příkazník je povinen provádět zápisy z kontrolních dní a zpracovat Závěrečnou zprávu TDI.

Článek IX.

Odpovědnost za škodu

- Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu činnosti TDS a na věcech převzatých při výkonu činnosti TDS od třetích osob.

- Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

Článek X.

Povinnost mlčenlivosti

1.	Příkazník se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od příkazce nebo o příkazci či jeho zaměstnancích 
a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu příkazce žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

- o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

- o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

- Příkazník je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na poskytnutí služby příkazci na základě této smlouvy.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytnutí služby dle této smlouvy, odpovídá příkazník, jako by povinnost porušil sám.

- Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek XI.

Sankční ujednání a odstoupení od smlouvy

- V případě nedodržení podmínek poskytnutí služby podle čl. VIII. a Přílohy č. 1 této smlouvy ze strany příkazníka, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny včetně DPH za každý případ porušení povinností dle této smlouvy.

- V případě, že příkazce vytkne příkazníkovi porušení jeho povinnosti sjednané v čl. VIII. a Přílohy č. 1 této smlouvy a ze strany příkazníka nedojde k nápravě ve stanoveném termínu, tj. splnění povinnosti, za předpokladu lze-li povinnost dodatečně splnit, zavazuje se příkazce uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ porušení povinností dle této smlouvy a každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost příkazníka řádně poskytnout službu.

- Za prodlení se zaplacením faktury bude straně povinné účtován úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného písemného uplatnění.

- Za podstatné porušení této smlouvy příkazníkem, které zakládá právo příkazce na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

- porušení jakékoli povinnosti příkazníka;

- postup příkazníka při plnění ujednaných činností v rozporu s pokyny příkazce;

- pokud skutečnosti čestně prohlášené v Příloze č. 3 této smlouvy neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění smlouvy.

- Příkazce je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku příkazníka probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

- insolvenční návrh na příkazníka byl zamítnut proto, že majetek příkazníka nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

- příkazník vstoupí do likvidace;

- uvedený účet v čl. I smlouvy není veden v registru plátců DPH;

- Příkazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příkazce bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.

- Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je příkazník povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy příkazce vážně ohroženy.

- Příkazníkovi náleží účelně vynaložené náklady do doby odvolání příkazu.

- Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XII.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v čl. I. a čl. II. odst. 3. této smlouvy.

- Příkazník je povinen upozornit příkazce písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud příkazník i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

- Příkazník bere na vědomí, že veřejné výdaje jsou součástí veřejných financí a zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Příkazník je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší.

- Příkazník je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Příkazník je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu smlouvy v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat příkazci.

- Příkazník není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo (smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany příkazníka.

- Příkazník se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči příkazci ze smlouvy a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy příkazníkem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro příkazce od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.

- Komunikace Smluvních stran bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob uvedených v záhlaví této smlouvy. Důležité informace si budou Smluvní strany sdělovat písemnou formou.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí příkazce.

- Smluvní strany souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

- Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě Smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Seznam požadovaných výkonů

- Příloha č. 2 - Cenová nabídka

- Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

V Jihlavě dne viz elektronický podpis     V Lukách nad Jihlavou dne viz elektronický podpis

.......................................                         ......................................

plk. Mgr. Jiří Němec		          Ing. Zdeněk Pikolon

ředitel HZS Kraje Vysočina		     jednatel WIDMANN, s. r. o.

Příloha č. 1 k HSJI-3102-19/E-2025

Seznam požadovaných výkonů

Technický dozor stavebníka je povinen:

- Při kontrole projektové dokumentace:

  - detailní seznámení se s projektovou dokumentací ve stupni pro provedení stavby;

  - detailní seznámení se s podmínkami a požadavky stavebního povolení a všemi dalšími podklady, podle kterých se připravuje a provádí realizace díla včetně smlouvy o dílo.

- Při realizaci stavby:

  - v koordinaci s příkazcem zabezpečit přípravu všech podkladů k protokolárnímu předání staveniště zhotoviteli včetně provedení zápisu do stavebního deníku;

  - zkontrolovat předpoklady pro zahájení a ukončení jednotlivých stavebních prací;

  - podílet se na kontrole prováděcí dokumentace, zda je v souladu se zadáním,

  - dohled nad dodržováním kvality veškerých prováděných prací;

  - upozornění investora na nekvalitní práci zhotovitele bezprostředně po jejím zjištění;

  - neprodlené informování investora o všech závažných okolnostech stavby;

  - navržení opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby a při realizaci stavby;

  - součinnost při stanovení požadavků na doplňkové průzkumy a speciální podklady;

  - spolupráce a podpora při eventuálních úpravách věcného a časového harmonogramu stavby;

  - péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení a evidenci dokumentace dokončených prací;

  - projednávání dodatků a změn dokumentace;

  - zabezpečení změn potřebných povolení – jen dohled a kontrola;

  - spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v průběhu realizace výstavby – seznam poddodavatelů a odsouhlasení;

  - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách do jednoho týdně od jejich předání; do 5 dní od předání zhotovitelem;

  - kontrola těch částí dodávek a prací, které budou v dalších postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku + náležitá fotodokumentace;

  - spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstraňování případných vad dokumentace;

  - Sledování a kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a zařízení prováděných prací zhotovitelem stavby, jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

  - zapisování zjištění z výše a níže uvedených činností do stavebního deníku;

  - hlášení archeologických nálezů;

  - kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení příslušných norem;

  - kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí;

  - Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání, soustředění všech listinných dokladů k následné kolaudaci;

  - podílet se na sestavování programu kontrol, měření nebo komplexního vyzkoušení díla;

  - provádět dozor nad výstavbou objektů v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením, projektem pro stavební povolení a v souladu s prováděcím projektem;

  - kontrolovat a evidovat všechny provedené kontroly a zkoušky, sepisovat protokoly o jejich předání (v českém jazyce);

  - kontrolovat provádění stavby dle předaných podkladů a dokumentace, které byly odsouhlaseny příkazcem, včetně odsouhlasených změn a doplňků;

  - kontrolovat soulad použitých materiálů a prováděných technologických postupů výstavby s dokumentací stavby, se závaznými technickými normami, právními předpisy, stavebním povolením a uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby;

  - kontrolovat provádění průběžného úklidu a odvozu odpadu ze staveniště;

  - vést koordinační jednání (kontrolní dny) se zhotovitelem, za účasti příkazce a osoby oprávněné k autorskému dozoru minimálně jedenkrát týdně. Vyhotovovat zápisy (protokoly) s výsledky z těchto jednání a tyto předávat nejpozději do tří pracovních dní po konání kontrolního dne příkazci a všem účastníkům kontrolních dnů;

  - evidovat zjištěné vady a nedodělky během výstavby do příslušných protokolů, zpráv a stavebního deníku (v českém jazyce);

  - spolupracovat s autorským dozorem;

  - kontrolovat zápisy ve stavebním deníku a po dohodě s příkazcem zapisovat stanoviska do stavebního deníku;

  - průběžně kontrolovat kvalitu provedené práce a dokumentaci k provedení prací, kontrolovat dokumentaci k zjištěným vadám a sledovat odstraňování těchto vad,

  - zajistit kvantitativní kontrolu dodávek a prací zhotovitele stavby;

  - spolupracovat s příkazcem při odsouhlasení případných změn závazku ze smlouvy;

  - kontrolovat včasné předkládání vzorků ke schválení (vzorkování) od zhotovitele s ohledem na jejich jakost, rozměry a tvarové aspekty;

  - účastnit se převzetí a sestavování všech protokolů o provedených zkouškách, revizích a měřeních, které prokazují kvalitu zabudovaných prvků;

  - provádět fotodokumentaci (nejen zakrývaných části díla) s detailní identifikací a její archivaci;

  - kontrolovat a evidovat doklady na základě Kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo;

  - kontrolovat dodržování schválených technologických postupů;

  - kontrolovat dodržování rozsahu stavebních prací, smlouvy o dílo a stanoveného harmonogramu prací včetně upozorňování zhotovitele a informování příkazce;

  - kontrolovat všechny dodávky a zařízení, kontrolovat převzetí dokladů k předmětným dodávkám a zařízením, kontrolovat a sledovat realizace změn;

  - průběžně kontrolovat dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů, kontrolovat dodržování ochrany životního prostředí při výstavbě, tímto dozorem však není dotčena odpovědnost příslušných osob;

  - odsouhlasovat změnové listy a kontrolovat provedené změny závazků ze smlouvy v souladu s touto smlouvou;

  - kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a schvalování soupisů provedených dílčích plnění (zjišťovací protokoly) které jsou nedílnou součástí faktur;

  - kontrolovat dodržování všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo, podávat návrhy na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby;

  - kontrolovat doklady prokazující plnění zásad DNSH dle podmínek IROP, tj. příkladově předávací protokoly, z kterých bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání a vazba na projekt – může jít i o ručně psanou poznámku na originále dokladu; u materiálu přímo použitého na staveništi pak příkladově vyjádření TDS, že materiál XY vzniklý na staveništi byl v množství ZX použit pro účely YZ.

- Při předání stavby:

  - podílet se na provádění dílčích i konečných přejímek díla;

  - připravit Závěrečnou zprávu TDI k udržitelnému využívání a ochrany vodních zdrojů v rámci podmínek IROP a předat ji příkazci;

  - evidovat všechny zjištěné vady a nedodělky;

  - kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, včetně jejich zaprotokolování;

  - spolupracovat při zpracování a předání Protokolu o odstranění vad a nedodělků;

  - kontrolovat vyklizení staveniště ve stanovených termínech;

  - připravit podklady pro předání a převzetí stavby a účastnit se jednání o odevzdání a převzetí, účastnit se kolaudačního řízení.

Příloha č. 2 k HSJI-3102-19/E-2025

Cenová nabídka

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava, IČ: 708 85 184

Příloha č. 1 k č. j.: HSJI-3102-2/E-2025

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |
| --- | --- |
| veřejná zakázka malého rozsahu |  |
| veřejná zakázka zadávaná podle § 6, 27 a 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů |  |
| Název | Výstavba hasičské stanice Velké Meziříčí - TDS |
| Identifikační číslo zakázky | N006/25/V00027840 |
| Předmět veřejné zakázky | služby |
| Druh zadávacího řízení | otevřená výzva |
| Zadavatel |  |
| Název | Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina |
| Sídlo | Ke Skalce 4960/32,586 04 Jihlava |
| IČ | 708 85 184 |
| DIČ | CZ 708 85 184 (nejsme plátci DPH) |
| Dodavatel |  |
| Název | WIDMANN, s, r. o. |
| Sídlo | Tovární 80, 588 22 Luka nad Jihlavou |
| IČ | 25518992 |
| DIČ | CZ25518992 |
| Statutární zástupce | Jednatel – Ing. Zdeněk Pikolon |
| Peněžní ústav | ČSOB |
| Číslo účtu | 128982971/0300 |
| Zástupce odpovědný za jednání dodavatele pro zakázku | XXX |
| Telefon, email: | XXX |

| Nabídková cena v Kč |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavební práce | MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Počet MJ | Cena celkem v Kč |  |  |
|  |  |  |  | bez DPH | DPH 21% | vč. DPH |
| služby TDS | měsíc | 15000 | 18 | 270 000 | 56 700 | 326 700 |
| Cena celkem v Kč: |  |  |  | 270 000 | 56 700 | 326 700 |
| Celkem v Kč vč. DPH slovy: třistadvacetšesttisícsedmsetkorunčeských |  |  |  |  |  |  |

Prohlášení dodavatele:

- Nabídka splňuje všechny požadavky Zadavatele, předmět plnění veřejné zakázky jsme připraveni dodat ve specifikaci a podle podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky.

- Nabízený předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s předpisy a normami platnými pro Českou republiku.

- Podáním nabídky  bereme  na  vědomí,  že  Zadavatel  poté,  co  bude  uzavřena  smlouva  s dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, nebo poté, co bude zadávací řízení zrušeno, zveřejní na profilu Zadavatele údaje o výsledku výběrového řízení nebo informuje dodavatele prostřednictvím datových schránek.

- Současně bereme na vědomí, že ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude tento zavázán povinností spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, prováděné osobami oprávněnými k výkonu kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) a násl. zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou.

| Zástupce odpovědný za jednání dodavatele pro zakázku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
| XXX |  |  |

Příloha č. 3 Smlouvy HSJI-3102-19/E-2025

# Čestné prohlášení

ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Účastník/příkazník (dále jen „příkazník“):

obchodní firma: WIDMANN, s. r. o.,

se sídlem: Tovární 80. 58822 Luka nad Jihlavou,

IČO: 25518992,

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29892

tímto čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru přijatá Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

- Mezinárodní sankce stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění pozměněném rozhodnutím Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022.

Příkazník čestně prohlašuje, že není:

- jakýmkoliv ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b),

- Příkazník, který by v rámci této veřejné zakázky využíval poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky a naplňují některou z definic podle písm. a) až c).

- Zákaz nákupu, dovozu nebo převážení blíže definovaného zboží, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází.

Příkazník čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

- Individuální finanční sankce

Příkazník čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují sankční režimy přijaté nařízením Rady (EU) č. 269/2014, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006, která stanovují mimo jiné i individuální finanční sankce pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené     na sankčním seznamu.

V Lukách nad Jihlavou dne viz elektronický podpis

……………….…………………………

Ing. Zdeněk Pikolon, jednatel WIDMANN, s. r. o.