MUSY/66231/2025/OD/vam

spis č. 119/2025

ev. č. 520/2025

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

který uzavřely

na straně jedné: 	město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA –  starostou

bankovní účet číslo: xxx

xxx

datová schránka: 6jrbphg

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:    Inspa, s.r.o.

IČO: 274 78 947 DIČ: CZ27478947

se sídlem Pavlovova 1249/43, Předměstí, 568 02 Svitavy

zápis v rejstříku: C 21413/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

zastoupená Ing. Zdeňkem Pavlíkem - jednatelem

bankovní účet číslo: xxx

datová schránka: i23b8tm

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5. 8. 2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce povrchu na ulici U Studeného potoka“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti téhož dne uveřejněním v registru smluv.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 289.350 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl 
o neprovedení méněprací v ceně -120.282 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku 
č. 1 – změnovém rozpočtu stavby č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

- V článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„1.3a	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1.079.612,08 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Ostatní ujednaní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití 
a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - změnový rozpočet stavby č. 1.

Doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 15. 9. 2025.

Ve Svitavách dne 18. 9. 2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:

………..………………………………	………………….…………………….

Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Zdeněk Pavlík

starosta města Svitavy 	jednatel Inspa, s.r.o.