E-qualit on-line SE

Na Nábřeží 231/6

736 01, Havířov - Město

IČ: 07360274

Objednávka č.j.:                                vyřizuje/linka :                            Datum:

obj/166/2025 – dodatek č. 1            Poláček M. / 725679963             V Praze 27. 8. 2025

Dodatek k objednávce č. 1 na opravu a servis žaluzií ve škole a školním hotelu

Na základě osobní schůzky a průzkumu stavu žaluzií byla vystavena cenová nabídka na celkovou částku 133 700,- Kč bez DPH. Na základě této cenové nabídky byla dne 14. 8. 2025 vystavena objednávka č. obj/166/2025 na celkovou cenu 133 700,- Kč bez DPH. Předmětem objednávky byla oprava a servis žaluzií ve škole a školním hotelu. Při zahájení oprav a servisu žaluzií bylo zjištěno,

že oprava některých žaluzií již není možná (už se nevyrábí náhradní díly, resp. by byly velmi drahé) – tento postup by byl nehospodárný. Bylo rozhodnuto, že tyto žaluzie se již nebudou opravovat, a proto  došlo k ponížení celkové ceny provedených oprav a servisu na celkovou částku 108 560,- Kč bez DPH. Rozdíl oproti původní cenové nabídce činí -25 140,- Kč bez DPH (toto je výše předpokládaných oprav žaluzií, které již není možné opravit v rámci zakázky). Firma byla poptána k předložení nové cenové nabídky na opravu výměnou těchto neopravitelných žaluzií.

Na základě Vaší dodatečné cenové nabídky u Vás objednáváme opravu 31 ks žaluzií výměnou za nové.

Původní objednávka-  celková cena: 133 700,- Kč bez DPH

Skutečně provedeno – celková cena: 108 560,- Kč bez DPH

Oprava výměnou za nové 31 ks – celková cena: 38 998,- Kč bez DPH

Konečná cena zakázky – 147 558,- Kč bez DPH (tj. navýšení oproti původní objednávce o 13 858,- Kč bez DPH)

Celková cena smí být překročena pouze se souhlasem odpovědného zástupce školy.

K faktuře bude doložen předávací protokol se soupisem místností a provedených prací.

Faktura bude uhrazena po provedení práce.

Fakturační adresa: Hotelová škola a Gymnázium Radlická

Radlická 591/115, 158 00 Praha 5- Jinonice.

IČ: 60446242

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Příkazce operace: Ing. K. Jurisová

statutární zástupce pověřený vedením

Správce rozpočtu : Kateřina Ziembová

Vedoucí pracovník: Martin Poláček

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru) zajistí Hotelová škola a Gymnázium Radlická.

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním osobních údajů, údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy (objednávky), její ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy (objednávky) v registru smluv.

Objednávku akceptujeme