Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

MUZ/144/2025

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

sídlo: 			Kožná 475/1, 110 01 Praha 1 - Staré Město

IČO: 			00064432

DIČ: 			CZ00064432

bankovní spojení: 	ČSOB a.s., č.ú. 295329099/0300

zastoupené: 		RNDr. Ing. Ivo Mackem, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Prague Pride z.s.

sídlo: 	Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 	22842730

Zapsaná: 		   OR vedený Městským soudem v Praze pod sp. zn.: L 22311

DIČ: 	CZ22842730

plátce DPH 	NE

bankovní spojení: 	2800413427/2010

zastoupená: 	Oldřichem Kunderou, předsedou výboru

(dále jen „Zhotovitel“)

# (dále Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“)

# Smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) upravit následující body Smlouvy o dílo č. MUZ/144/2024, uzavřené dne 22. 5. 2025 (dále jen „Smlouva“) takto:

A. Doba plnění

- V příloze č. 2 – Časový harmonogram Smlouvy se původně uvedený text za slovy „odevzdání hotového díla“ ruší a nahrazuje novým textem takto: „do 30. 9. 2025“.

B. Cena díla

- Smluvní strany činí nesporným, že Zhotovitel řádně zdůvodnil prodloužení termínu dokončení díla a navýšení ceny o 10 %, tedy o 49 500,- Kč (slovy čtyřicet devět tisíc pět set korun českých). Objednatel souhlasí s uhrazením navýšené částky za dílo, která je v položkovém rozpočtu uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a z toho důvodu je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na vícepráce na částku 49 500,- Kč (slovy čtyřicet devět tisíc pět set korun českých) až po řádném předání a převzetí celého díla dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

C. Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy jsou platné a zůstávají beze změny.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Cenová nabídka na vícepráce ze dne 19. 8. 2025.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý jeden (1) podepsaný výtisk.

- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují níže své podpisy.

V Praze dne:

za Objednatele 16.9.2025	za Zhotovitele 22.9.2025

....................................................	........................................

Muzeum hlavního města Prahy				   Prague Pride z.s.

RNDr. Ing. Ivo Macek                                                                      Oldřich Kundera

ředitel								   předseda výboru

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo MUZ/144/2025

Cenová nabídka na vícepráce v podobě výbory 6 panny pro výstavu ‚Tělák‘

Dodavatel:	Prague Pride z.s.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 22842730

| Panna č. 6 |  |
| --- | --- |
| Předmět | Cena v Kč |
| Návrh |  |
| Supervize výroby (produkce, výběr materiálů) |  |
| Ruční práce (šití a výroba vlasů, nehtů, obličejových detailů a doplňků) |  |
| Součet: | 49 500 Kč |

Vypracovala:	xxx

V Praze	19. 8. 2025