DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 1/2025 ze dne 2.4.2025

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:			Městské lesy Opava, p. o.

Adresa:				Skřipov 110, 747 45 Skřipov

Zastoupená: 				Ing. Radomír Drašák

E-mail:					xxx

Ve věcech technických:		xxx

Bankovní spojení:			ČSOB Opava č.ú.xxx

IČ:					00849669

DIČ: 					CZ00849669

Zapsán pod sp. zn.	Pr 5317 vedená u Krajského soudu v Ostravě

ID datová schránky:			xkvxfjc

dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: 	STAMEX spol. s..r.o.

Adresa:	Březová 8, 747 44 Březová

K smluvnímu jednání oprávněn: 	Lubomír Schustek

V technických záležitostech: 	Lubomír Schustek

E-mail:	xxx

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. xxx

IČ: 	64084256

DIČ:	CZ64084256

Plátce DPH:				 ano

Zapsán pod značkou                          KS Ostrava, odd. C, vložka 8579

ID datová schránky:			 5qu8f66

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 2.4.2025 Smlouvu o dílo č. 1/2025 (dále jen „Smlouva o dílo“) na provedení stavby „Revitalizace 2 malých vodních nádrží v oblasti bývalého Muničního prostoru na pozemku parc. č. 727/2 k. ú. Lesní Albrechtice“.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, spočívající ve změně Odstavce 7.2. článku VII Doba plnění, který nově zní: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, dokončit a předat jej objednateli bez vad a nedodělků do 14.11.2025.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

- Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je jevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz tohoto připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

- Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Ve Skřipově, dne 25.9.2025			           Ve Skřipově, dne 25.9.2025

………………………………………..                            ………………………………………..

Ing. Radomír Drašák				           Lubomír Schustek

Ředitel, Městské lesy Opava, p.o.		   Jednatel, STAMEX spol. s.r.o.

.