SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi (dále jen „občanský zákoník“) smluvními stranami:

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

Sídlem: Náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

IČO: 00024007

vedený u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. AXII 253

za který jedná: XXX, ředitel

bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

David Gnol

Sídlem: Na Obci 531, Předměřice nad Labem

IČO: 72969296

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

za kterou jedná:	XXX

bankovní spojení: 1713745007/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

- Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka interiérového vybavení restaurace Terra – nábytek na míru včetně instalace“ vedené pod interním číslem 104/2025/ZMR. Veřejná zakázka byla zadána na základě průzkumu trhu, v jehož rámci byli osloveni 3 potenciální uchazeči (dále jen „Veřejná zakázka“).

- Tuto smlouvu o dílo uzavírají Smluvní strany v souladu s ustanovením § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s nabídkou Zhotovitele ze dne 3.9.2025, která byla vybrána jako nejvýhodnější a která je součástí dokumentace k Veřejné zakázce, přičemž současně je uložena u Objednatele, jakožto zadavatele Veřejné zakázky.

- Předmět plnění této smlouvy o dílo je vymezen smlouvou o dílo, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této smlouvy o dílo také všechny výše uvedené dokumenty (dále jen „smlouva“).

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající ve výrobě, dodávce a instalaci zakázkového interiérového vybavení do prostor restaurace Terra (dále též jen „dílo“) řádně a včas a Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla Zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Předmětem díla je zejména:

  - Zaměření skutečných rozměrů na místě plnění

  - Výroba a dodání 20 ks jídelních stolů (ALU konstrukce černá mat – deska H1181 Tupl 36 mm)

  - Dodání 80 ks jídelních židlí (křesílko šedá sametová židle SOSA s černými nohami)

  - Výroba a dodání servírovacích stolů a dalšího obslužného nábytku včetně elektroinstalačního zařízení a LED osvětlení nik

  - Doprava veškerého vybavení na místo plnění

  - Odborná montáž, kompletní instalace a sestavení vybavení na místě plnění

  - Odvoz a likvidace veškerého obalového materiálu

  - Předání dokumentace k údržbě a čištění dodaného vybavení

  - Poskytování záručního servisu po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla.

Kód CPV:	39313000-9 Hotelové zařízení

39112100-1 Židle k jídelním stolům

39143210-1 Jídelní stoly

Blíže je předmět Veřejné zakázky a této smlouvy specifikován v Technické specifikaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Technická specifikace“).

- Součástí díla jsou veškeré činnosti, dodávky a práce nutné pro jeho kompletní a řádné zhotovení. Cena díla zahrnuje veškeré náklady, zejména na zaměření, výrobu, dopravu, instalaci, montáž, odvoz obalů, záruční servis a případné drobné stavební úpravy nutné pro uchycení nábytku.

- Rozsah prací na díle je dán podrobným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Cena uvedená ve smlouvě v čl. V odst. 1 obsahuje veškeré dodávky a práce k tomu potřebné. V případě změny specifikace nebo výkazu výměr bude provedeno finanční vyrovnání odpočtem neprovedených prací a dodávek a přípočtem nově specifikovaných prací a dodávek. Zhotovitel měl možnost se seznámit s příslušnými prostory i rozsahem díla před podpisem této smlouvy. Cena díla nemůže být navýšena z důvodu Zhotovitelem chybně provedeného výkazu výměr a rozpočtu.

- Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v termínech dle čl. III této smlouvy, a to v souladu se zadávacími podmínkami, svou nabídkou a s touto smlouvou.

- Zhotovitel se zavazuje provést jako součást díla veškeré činnosti dle podrobností uvedených v zadávacích podmínkách, nabídce Zhotovitele a příloze č. 1 smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést s maximální mírou profesionality a s veškerou náležitou dovedností, péčí a opatrností, které lze očekávat od náležitě kvalifikovaných a zkušených odborníků se zkušenostmi s prováděním prací stejného rozsahu, typu, povahy a náročnosti jako provádění díla podle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět takovými prostředky a způsobem, které vyhovují příslušným technickým, hygienickým, bezpečnostním, ekologickým, jakož i ostatním normám a předpisům platným a účinným na území České republiky a států Evropské unie.

- Zhotovitel se zavazuje před výrobou předložit Objednateli ke schválení veškeré materiálové vzorky (např. barevnost, dýha, textilie).

- Zhotovitel bere na vědomí, že práce probíhají v již zrekonstruovaných prostorách, a proto je povinen postupovat s maximální šetrností vůči stávajícím podlahám, stěnám a dalšímu vybavení.

- Součástí díla je též dodání veškeré dokumentace související s provedeným dílem, zejména dokumentace k použitým materiálům a návody k údržbě a čištění dodaného vybavení. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

- Smluvní strany se zavazují neprodleně se informovat o skutečnostech, které znemožňují nebo podstatně omezují plnění předmětu této smlouvy či jednotlivých závazků smluvních stran. Veškeré práce je nutné koordinovat s odpovědnou osobou určenou Objednatelem.

- Předání a převzetí díla bude potvrzeno v předávacím protokolu. Strany sjednávají, že dílo bude předáváno po částech v souladu se sjednaným harmonogramem:

Část 1: Jídelní stoly a židle – říjen/listopad 2025

Část 2: Servírovací sestavy včetně elektroinstalace – říjen/listopad 2025

Před předáním každé části díla proběhne akceptační řízení, spočívající v prezentaci díla Zhotovitelem Objednateli. Objednatel posoudí a ověří řádné provedení díla a sdělí Zhotoviteli své konkrétní připomínky (zejm. vady a nedodělky). Zhotovitel se zavazuje veškeré vady a nedodělky odstranit a vypořádat případné další připomínky Objednatele a předložit dílo Objednateli k nové akceptaci. Po úspěšném ukončení akceptačního řízení, tedy poté, kdy Objednatel již nemá žádné oprávněné připomínky k dílu, či takové připomínky jsou pouze drobné a nebrání předání a převzetí díla, proběhne předání a převzetí dané části díla. Smluvní strany sepíší o předání a převzetí části díla předávací protokol. V případě, že Objednatel převezme dílo s připomínkami, které nebrání převzetí díla (drobné závady a nedodělky), zavazuje se Zhotovitel tyto závady a nedodělky odstranit do 3 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Náklady na energie a vodu spotřebované během realizace hradí Objednatel. Zhotovitel je však povinen jejich spotřebu minimalizovat.

- Osobou oprávněnou k převzetí díla a potvrzení předávacího protokolu je na straně Objednatele XXX, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli písemně (stačí forma emailu) jinak.

- Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo Objednateli po částech v následujících termínech:

  - Dodání jídelních stolů a židlí: nejpozději do 31. října 2025.

  - Dodání servírovacích sestav včetně elektroinstalace: nejpozději do 30. listopadu 2025.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

- V případě prodlení s provedením a předáním některé části díla v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 500 Kč. Právo Objednatele na náhradu škody převyšující smluvní pokutu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Objednatel zdůrazňuje, že dodržení termínů je podstatnou náležitostí smlouvy z důvodu plánovaného otevření provozu.

- Bude-li prodlení Zhotovitele s provedením díla či jeho části způsobeno výhradně z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Objednatele, prodlužuje se adekvátně tomuto prodlení termín pro provedení díla.

- Objednatel je oprávněn požadovat přerušení provádění díla z provozních či bezpečnostních důvodů. Pokud budou práce přerušeny z důvodů na straně Objednatele, prodlouží se o dobu přerušení prací termín realizace předmětu plnění.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení Zhotovitele z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných a neodvratitelných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu provedení díla, a to o dobu přímo úměrnou trvání okolností bránících dodržení původního termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; tato dohoda musí být písemná a potvrzená oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že místem plnění je Restaurace Terra, Černohorská 62, 542 25 Janské Lázně.

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s vynaložením nejvyšší míry odborné péče a v souladu s platnými právními předpisy, včetně platných právních předpisů EU.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen řídit se pokyny Objednatele a vždy dbát oprávněných zájmů Objednatele, které jsou mu známy nebo mu mají být známy. V případě, že je pokyn Objednatele nevhodný, zavazuje se Zhotovitel Objednatele na nevhodnost pokynu neprodleně upozornit.

- Zhotovitel se zavazuje při pohybu v místě plnění či jiných provozech Objednatele plně respektovat a dodržovat zásady a pravidla Objednatele na úseku PO a BOZP, respektovat povahu provozu Objednatele a dodržovat veškeré související pokyny Objednatele.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla i v jeho bezprostředním okolí a za dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

- Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla a v případě zjištěných pochybení je oprávněn požadovat jejich napravení.

- Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla rozhodnout o snížení rozsahu prováděného díla. Objednatel je v takovém případě povinen Zhotovitele o snížení rozsahu neprodleně informovat.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat na místě provádění díla a v jeho okolí pořádek a čistotu a je povinen průběžně na svůj náklad z místa provádění díla odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál, vzniklé v souvislosti s prováděním díla.

- Obaly a odpady vzniklé při plnění předmětu této smlouvy jsou majetkem Zhotovitele, který je jejich původcem a je povinen je průběžně likvidovat na své náklady v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech a zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

- Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši pojistného plnění min. 1.000.000 Kč. Pojistnou smlouvu nebo pojistku je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na základě výzvy Objednatele, a to do 3 pracovních dnů od výzvy.

- Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena na základě výsledku průzkumu trhu pro Veřejnou zakázku a činí částku ve výši XXX Kč bez DPH.

- K ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.

- Cena díla dle předchozích odstavců je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná. Cena byla stanovena na základě rozpočtu (výkazu výměr), který je přílohou č. 2 této smlouvy.

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady na provedení díla Zhotovitelem. Cena zahrnuje zejména náklady na výrobu, dopravu, instalaci, montáž, odvoz obalů, záruční servis a případné drobné stavební úpravy nutné pro uchycení nábytku. Náklady na energie a vodu spotřebované během realizace hradí Objednatel.

- Dílo bude financováno z finančních prostředků Objednatele.

- Pokud se v průběhu realizace díla Objednatel rozhodne snížit rozsah prováděného díla, má Objednatel právo na snížení ceny o položky rozpočtu, které nebyly provedeny.

- Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena ve dvou částech na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem po předání a převzetí každé části díla:

  - První faktura bude vystavena po řádném předání a převzetí jídelních stolů a židlí;

  - Druhá faktura bude vystavena po řádném předání a převzetí servírovacích sestav včetně elektroinstalace.

- Nedílnou součástí každé faktury je stejnopis příslušného předávacího protokolu potvrzený oběma smluvními stranami. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení řádné faktury Objednateli. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti včetně stejnopisu předávacího protokolu, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti vrátit; v takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. Cena se považuje za zaplacenou dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele specifikovaný v příslušné faktuře.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny dle této smlouvy má Zhotovitel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní strany souhlasí s elektronickým zasíláním faktur na e-mailové adresy Objednatele fakturace@janskelazne.com a xxx.

- Jakékoliv plnění dle této smlouvy podléhající DPH je splatné bezhotovostním převodem na bankovní účet smluvní strany uvedený v příslušném daňovém dokladu (faktuře) a smluvní strana prohlašuje, že každý takový bankovní účet je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ZDPH. V případě, že takový bankovní účet nebude uvedeným způsobem zveřejněn, nebo se smluvní strana stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, je druhá smluvní strana oprávněna plnit v částce bez DPH a částku odpovídající DPH odvést přímo na příslušný účet finančního úřadu.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Odpovědnost za vady, záruka

  - Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost od okamžiku protokolárního převzetí každé jeho části, a to po dobu 24 měsíců.

  - Zhotovitel odpovídá za vady díla, které dílo má v době jeho předání Objednateli a které se vyskytnou během záruční doby. V případě zjištění vady díla, je Objednatel povinen tuto vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu oznámit včetně její specifikace. Zhotovitel se zavazuje poskytovat podporu v případě závady nebo poškození prvků.

  - Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Pokud Zhotoviteli prokazatelně brání objektivní skutečnosti v dodržení lhůty dle předchozí věty, prodlužuje se lhůta dle předchozí věty o tu dobu, po kterou prokazatelně objektivní skutečnosti existují; existenci takové objektivní skutečnosti je Zhotovitel povinen Objednateli na jeho výzvu doložit a prokázat.

  - V případě, že Zhotovitel neoprávněně odmítne odstranit vadu díla nebo je v prodlení s jejím odstraněním, je Objednatel oprávněn vadu díla odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Právo Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody dle následujícího odstavce tím není dotčeno.

  - V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady v termínu dle tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení. Bude-li prodlení Zhotovitele způsobeno výhradně z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Objednatele, prodlužují se adekvátně tomuto prodlení termíny pro odstranění vady. Právo Objednatele na náhradu škody převyšující smluvní pokutu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

  - Zhotovitel se zavazuje Objednateli na jeho vyžádání poskytovat i pozáruční servis. Podmínky pozáručního servisu (zejména ceník a reakční doby) budou sjednány na základě samostatné objednávky Objednatele.

- Zánik smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

- Tato smlouva zaniká:

- splněním (včetně částečného splnění v případě snížení rozsahu dle čl. IV odst. 6);

- dohodou smluvních stran v písemné formě;

- odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou;

- Odstoupit od smlouvy lze v následujících případech:

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinností Zhotovitele. Za podstatné porušení se považuje zejména:

    - prodlení s provedením některé části díla dle sjednaného harmonogramu po dobu delší než 14 kalendářních dnů;

    - provádění díla v prokazatelném rozporu se zadávacími podmínkami nebo pokyny Objednatele i přes předchozí písemné upozornění.

  - Kterákoli smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že je na majetek druhé smluvní strany vedeno insolvenční řízení.

- Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady škody a odpovědnosti za vady.

- Účinnost ustanovení o odpovědnosti za vady, záruce, smluvních pokutách a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy, trvá i po ukončení platnosti a/nebo účinnosti této smlouvy.

- Povinnost mlčenlivosti

- Smluvní strany jsou vzájemně povinny striktně dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou skutečností obecně známých (dále jen „důvěrné informace“). Smluvní strany nejsou za žádných okolností oprávněny poskytnout důvěrné informace třetím osobám, ani užít tyto informace pro jiné účely, než je plnění dle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- Smluvní strany jsou oprávněny poskytnout důvěrné informace pouze jejich zaměstnancům a dodavatelům, kteří tyto informace potřebují pro účely výkonu činností v souladu s předmětem této smlouvy. Tito zaměstnanci musí být informováni o důvěrném charakteru poskytnutých informací a musí být zavázáni k povinnosti mlčenlivosti v obdobném rozsahu.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv není porušením povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna pouze dodatky v písemné formě obsahující podpisy obou smluvních stran na téže listině a smluvní strany vylučují, že by ke změně smlouvy mohlo dojít jiným způsobem; to platí i pro vzdání se písemné formy.

- Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně osobně, prostřednictvím datové schránky či poštou, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Doručováno bude na adresy smluvních stran uvedené v této smlouvě. Jakákoliv změna adresy musí být druhé smluvní straně změněna bez zbytečného prodlení. V případě zaslání písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se zásilka považuje za doručenou i v případě, že si smluvní strana zásilku nevyzvedne, a to 5. dnem poté, kdy byla připravena k vyzvednutí. V případě, že smluvní strana odmítne přijmout písemnost, považuje se okamžikem odmítnutím tato písemnost za doručenou.

- Mimo případy subdodávek dle ZZVZ, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku, tj. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.

- Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 a § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- Pokud některé ustanovení této smlouvy bude prohlášeno příslušným soudem za neplatné, nulitní, nedovolené nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a účinná a není tím dotčena platnost a účinnost této smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit dotčené ustanovení novým, svým obchodním účelem nejbližším, ustanovením.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv; části smlouvy, které Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství a které tudíž nepodléhají zveřejnění (budou znečitelněny), je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy.

- Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, plně rozumí jejímu textu, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Výkaz výměr

| V Janských Lázních dne … ………………………………………. | V HK dne 3.9.2025 …………………………………………… |
| --- | --- |
| SLL Janské Lázně, státní podnik xxx, ředitel | … |

Příloha č. 1

Technická specifikace

Charakteristika:

| DTD Lamino H1181Halifax tm/DTDL černá U899ST9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Korpusy skryté | DTD lamino | H1181Halifax tmavý |
| Dvířka | DTD lamino | H1181Halifax tmavý |
| Pohledové dílce | DTD lamino | H1181Halifax tmavý |
| Dílce | DTD lamino | H1181Halifax tmavý |
| Pracovní desky | DTD lamino | H1181Halifax tmavý |
| Obkladové desky (stěny) | DTD lamino | H1181Halifax tmavý |
| Hrany na dílcích | ABS zátěžové | H1181Halifax tmavý |
| Hrany dvířka | ABS zátěžové | H1181Halifax tmavý |
| Všechny hrany dílců olepeny zátěžovou hranou | ABS zátěžové | v dekoru ml. 22x1,22x2,42x2 |
| Skladba dílců otevřených nik 2x dekor | DTD lamino | U899 ST9 černá mat EGGER |
| Panty | BLUM | s dotahem klipové |
| Výsuvy | strong | Blum Legrabox |
| Uchytky Hrazdy | TULIP | Typ uk10 salu zafrézovaná černá |
| stoly servírovací |  | kolečka zátěžová s brzdou, Axilo nohy pevné štelovací |
| Pláty stolů | síla 36 mm | vše dvojitý zesílený Ml H1181 |
| Těsnící lišta: sokl | sokl |  |
| Osvětlení |  | led pásek v alu liště, trafa řídící jednotky, dálkové ovládání |
| Elektrická zásuvka |  | LEGRAND PopUp, 2x230V, černá matná |

Truhlářské konstrukce:

| Konstrukce a nábytkové dílce, rampy | Tl: 18mm/36mm vše dekor H1181/u899 černá |
| --- | --- |
|  | MFD 3mm bílá, včetně spoj. Kování, retifikačních nohou, základní kování |
| Korpusy vše koliky + konfirmáty | zdvojený spoj pro pevnost |
| Panty, podpěry polic, sokl | BLUM klip |
| Záda policových korpusů | DTD L dekor H1181 |
| Sokl | Kolečka zátěžová |
|  | AXILO nohy štelovací |
| Pojezdy - kování | BLUM Legrabox šedý s tlumením |
| Osvětlení | Led pásek v alu liště, trafa řídící jednotky, dálkové ovládání |
| Elektrická zásuvka | Legrand PopUp, 2x 230V, černá matná |

Příloha č. 2

Výkaz výměr