SMLOUVA O DÍLO

Oprava technologické šachty venkovního bazénu Václavkova 950

Číslo smlouvy objednatele: 0141/00874680/2025

# Smluvní strany

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916

zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou

IČ: 00874680

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

Karlova Firma s.r.o.

se sídlem Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 196196

jednající Karel Mašín, jednatel

IČ: 24248011

DIČ: CZ24248011

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „dodavatel či zhotovitel“

a společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

# Předmět díla

## Předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Oprava technologické šachty bazénu“. Provedením prací se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavebních prací dle nabídky dodavatele (příloha č.1). Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené a bezvadné Dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

## Rozsah plnění závazku je určen nabídkou dodavatele.

## Místem plnění je sídlo objednatele zahrada Václavkova 950, prostory u venkovního bazénu.

## Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným normám.

## Součástí předmětu díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

## označení prostoru staveniště - vytyčování zřetelného označení obvodu pracoviště s ohledem na cílovou skupinu klientů (osoby s mentálním postižením);

## náklady na případnou likvidaci havárie způsobenou stavební činností;

## opatření pro zajištění BOZP na pracovišti;

## příprava pracoviště včetně přístupu na něj;

## zhotovení práce podle technologického předpisu;

## zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;

## zajištění provádění prací tak, aby nedošlo k narušení chodu organizace a běžného provozu v areálu. Vzhledem k sousedícím budovám 1. a 2. pavilonu, kde probíhá školní výuka hendikepovaných dětí, je potřeba aktivně spolupracovat a informovat technika Petra Zahajského o plánovaných pracích tak, aby nedošlo ke zvýšenému nebezpečí. Naplánované hlučné práce je třeba konzultovat s předstihem.

## zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky apod.);

## odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;

## dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;

## průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla;

## Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

## Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu na místě stavby seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními podmínkami na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.

# Cena díla

## Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH	209 255,00	Kč

sazba DPH	12	%

výše DPH   	25 110,60	Kč

cena celkem včetně DPH	234 365,60	Kč

Objednatel prohlašuje, že bazén je příslušenstvím ke stavbě pro sociální bydlení ve smyslu §48a odst. 2b) Zákona č. 235/204 Sb. o DPH.

## Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná, platná po celou dobu realizace předmětu díla a může být upravena pouze v případě změny sazby DPH..

## Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v cenové nabídce stavby, uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

# Termíny plnění

## Zahájení prací na díle: nejdříve dnem uzavření (nabytí účinnosti) smlouvy o dílo.

## Ukončení díla: nejpozději do 30.11.2025.

## Obě strany se dohodly, že případné vícepráce nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

# Platební podmínky, fakturace

## Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy.

## Zhotovitel vystaví objednateli fakturu po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění všech zjištěných závad a nedodělků.

## Splatnost faktur je dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem.

## Faktura musí splňovat předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací/předávací protokol, odsouhlasený Objednatelem.

## V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

# Sankce, smluvní pokuty

## Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. IV., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH uvedené v čl. III., za každý den prodlení.

## Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 100,- Kč za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků. Za prodlení s termínem odstranění v záruční době reklamovaných vad a nedodělků uvedených v reklamačním protokolu a to 100,- Kč za každý kalendářní den prodlení do odstranění reklamovaných vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

# Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

## Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené a bezvadné dílo převzít.

## Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.

## Oprávněné osoby k jednání

## 7.3.1. za objednatele

## ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx

ve věcech technických:

- xxxxxxxxx, technik, tel: xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx, osoba objednatelem pověřená k výkonu TDS, tel: xxxxxxxxxx

7.3.2. za zhotovitele

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx

stavbyvedoucím/ technikem je určen : xxxxxxxxxxx

## Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.

## Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné technické normy, příslušné technické podmínky, zákony, jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda nebo nemajetková újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

## Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

## Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem třetím osobám za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery, dodavateli a dále pojištění Díla a škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu naproti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožující dílo. Platnost pojistné smlouvy (nebo certifikátu) musí být minimálně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení. Objednatel si vyhrazuje právo si kdykoli před započetím a v průběhu provádění Díla vyžádat kopii pojistné smlouvy od Zhotovitele.

## Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření.

## Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provedení díla s vynaložením odborné péče překážky, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody.

## Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.

# Bezpečnost a ochrana zdraví

## Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

## Zhotovitel bude při realizaci reflektovat skutečnost, že v areálu jsou poskytovány sociální služby osobám s mentálním postižením, je povinen označit a dostatečně zabezpečit místo stavby a zabezpečit zákaz vstupu na označené staveniště.

## Pracovníci dodavatele jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti vůči klientům organizace i návštěvníkům areálu Centra83.

# Předání a převzetí díla

## Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním bezvadného díla objednateli v místě plnění.  Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla.

## K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména:

- stavební deník,

- deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené cenové nabídce,

## V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

## Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

## O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

## K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.

# Vlastnické právo a nebezpečí škody

## Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

## Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

# Záruky

## Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle cenové nabídky, obecně závazných právních předpisů, norem a této smlouvy, a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

## Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 36 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí.

## Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna písemně nebo datovou schránkou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

## Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

## Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě určené objednatelem v písemné reklamaci vad, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla.

## Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků v termínech dle bodu 11.5 této smlouvy a nebo oznámí-li, že vadu či nedodělky neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

## Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

## O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

# Vyšší moc

## Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.

## Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

# Odstoupení od smlouvy

## Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo vzájemná dohoda smluvních stran, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

## Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující okolnosti:

- jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle bodu 4 této smlouvy, které bude delší než 20 kalendářních dnů,

- prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 90 dnů, pokud faktura nebyla důvodně dle této smlouvy odmítnuta,

- jestliže předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno,

- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle bodu 7.6 této smlouvy,

- jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona,

- vstup zhotovitele do likvidace,

- uzavření smlouvy o prodeji či pachtu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel převedl, resp. propachtoval, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

## V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

# Změna smlouvy

## Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně potvrzenými dodatky ke smlouvě.

## Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla.

# Závěrečná ustanovení

## Smluvní strany berou na vědomí a prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, kterými je objednatel vázán. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění této smlouvy vč. příloh a prohlašuje tímto, že smlouva ani její přílohy neobsahují obchodní tajemství.

## Smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy je oboustranně podepsána a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel.

## Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk. Pokud se strany dohodnou, že Smlouva bude podepsána zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech, pak každá ze smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Mladé Boleslavi dne 24.9.2025		V Praze dne 24.9.2025

Za objednatele:						Za zhotovitele :

……………………………………….			……………………………………….

Mgr. Luďka Jiránková					Karel Mašín

Příloha

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele

| Renovace technologické šachty bazénu, Václavkova 950, Centrum 83 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis činnosti |  |  | MJ | Množství | Cena za 1 MJ/Kč | Cena v Kč bez DPH |
| A |  |  |  | Zemní práce |  |  |
| 1 | Výkopové práce | m3 |  | 2,5 | 1 780 Kč | 4 450 Kč |
| 2 | Manipulace se zeminou | m3 |  | 2,5 | 660 Kč | 1 650 Kč |
| 3 | Zpětný zásyp | m3 |  | 2,5 | 1 780 Kč | 4 450 Kč |
| 4 | Demontáž zámkové dlažby | m2 |  | 3,5 | 180 Kč | 630 Kč |
| 5 | Zpětná montáž zámkové dlažby | m2 |  | 3,5 | 550 Kč | 1 925 Kč |
| 6 | Ocelový plot- demontáž + zpětná montáž | kpl |  | 1 | 9 500 Kč | 9 500 Kč |
| Celkem: |  |  |  | 22 605 Kč |  |  |
| B |  |  |  | Zednické práce |  |  |
| 1 | Zdivo z betonových tvárnic tl. 100mm. vč. armování. Výška nad terénem cca 300mm | m2 |  | 2,50 | 3 850 Kč | 9 625 Kč |
| 2 | Omítka na VPC cihly (bez záruky životnosti, vzhledem k absenci hydroizolace) | m2 |  | 18,00 | 620 Kč | 11 160 Kč |
| Celkem: |  |  |  | 20 785 Kč |  |  |
| C |  |  |  | Zastřešení |  |  |
| 1 | I profil 200 pozinkovaný (materiál+montáž) | m |  | 4,50 | 3 570 Kč | 16 065 Kč |
| 2 | Vlnitý plech pozinkovaný, ŽB monolitická deska 100mm (materiál+montáž) | m2 |  | 13,00 | 6 500 Kč | 84 500 Kč |
| 3 | Hydroizolace jednovrstvá – IPA (materiál+montáž) | m2 |  | 13,00 | 600 Kč | 7 800 Kč |
| Celkem: |  |  |  | 108 365 Kč |  |  |
| D |  |  |  | Ostatní |  |  |
| 1 | Doprava | kpl |  | 1 | 40 000 Kč | 40 000 Kč |
| 2 | Organizace Karlova Firma | kpl |  | 1 | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
| 3 | Likvidace odpadu | kpl |  | 1 | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| Celkem: |  |  |  | 57 500 Kč |  |  |
| Cena celkem: |  |  |  | 209 255 Kč |  |  |