Dílčí smlouva č. 6 
k Rámcové dohodě na podporu a rozvoj APV pro Vymáhání pohledávek – 2022+

„MPSV – rozvoj stávajících APV (INS, SPR) 2025+ Úpravy SPR v souvislosti s organizačními změnami 2025"

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sídlo:				Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

IČO:				00551023

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 			2229001/0710

ID datové schránky: 		sc9aavg

Zastoupená:			Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

Jednající:	Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT

(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Aricoma Digital s.r.o.

Sídlo: 				Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10

IČO: 				47117087

DIČ: 				CZ47117087

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Bankovní spojení: 		neveřejný údaj.

Číslo účtu: 			neveřejný údaj.

Zastoupená:			Bc. Janem Matušem, jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely na základě Rámcové dohody na podporu a rozvoj APV pro Vymáhání pohledávek – 2022+, uzavřené mezi nimi dne 15. 1. 2024 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto dílčí smlouvu

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky Podpora a rozvoj APV pro Vymáhání pohledávek – 2022+.

  - Smluvní vztah uvedený v odst. 1.1 tohoto článku Smlouvy byl uzavřen ze strany ČSSZ pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV  správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV.

  - Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č. 7 Rámcové dohody.

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ

  - Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).

- HARMONOGRAM PLNĚNÍ

  - Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

- MÍSTO PLNĚNÍ

  - Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v místě plnění specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

- CENA PLNĚNÍ

  - Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a jejími přílohami.

- Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

- 3 919 320,00 Kč bez DPH

- tj. 4 742 377,20 Kč včetně DPH.

  - Faktura bude vystavena v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody, a to při reflektování změny v osobě Objednatele ve smyslu čl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy..

- OPRÁVNĚNÉ OSOBY

  - Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele: 	neveřejný údaj.

tel.: 		neveřejný údaj.

e-mail:		neveřejný údaj.

Za Poskytovatele:	neveřejný údaj.

tel.:		neveřejný údaj.

e-mail:		 neveřejný údaj.

  - Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele: 	neveřejný údaj.

tel.: 		neveřejný údaj.

e-mail:		neveřejný údaj.

neveřejný údaj.

tel.: 		neveřejný údaj.

e-mail:		neveřejný údaj

Za Poskytovatele:	neveřejný údaj.

tel.: 		neveřejný údaj.

e-mail:		neveřejný údaj

neveřejný údaj.

tel.: 		neveřejný údaj.

e-mail:		neveřejný údaj

  - Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele: 	neveřejný údaj.

tel.: 		neveřejný údaj.

e-mail:		neveřejný údaj.

neveřejný údaj.

tel.: 		neveřejný údaj.

e-mail:		neveřejný údaj

neveřejný údaj.

tel.: 		neveřejný údaj.

e-mail:		neveřejný údaj

Za Poskytovatele:	neveřejný údaj.

tel.: 		neveřejný údaj.

e-mail:		neveřejný údaj

neveřejný údaj.

tel.: 		neveřejný údaj.

e-mail:		neveřejný údaj

  - Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcech kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů souvisejících s touto Smlouvou jsou:

Za Objednatele: 	neveřejný údaj.

tel.: 		neveřejný údaj.

e-mail:		neveřejný údaj.

Za Poskytovatele:	neveřejný údaj.

tel.:		neveřejný údaj.

e-mail:		 neveřejný údaj.

- ZÁRUKA

  - Záruka bude poskytována ode dne akceptace Služeb jako celku.

- ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.

  - Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

  - Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.

  - Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

  - Objednatel se zavazuje dodat Poskytovateli veškeré podklady pro potřeby předmětu plnění v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Poskytovatel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

  - V případě rozporu ujednání těla Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání těla Smlouvy.

  - Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

  - Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.

  - Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.

  - Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem a osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem.

  - Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

- Příloha č. 1: Specifikace Služeb

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Za Objednatele: V Praze dne dle data el. podpisu | Za Poskytovatele: V Praze dne dle data el. podpisu |
| --- | --- |
| ......................................................................... Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Milan Lonský ředitel odboru správy aplikací ICT | ......................................................................... Aricoma Digital s.r.o. Bc. Jan Matuš jednatel |

##### Příloha č. 1 - Specifikace Služeb

- PŘEDMĚT SMLOUVY

Poskytovatel je povinen provést pro Objednatele rozvoj APV SPR a APV INS dle čl. 3. odst. 3.1 pododst. 3.1.3 Rámcové dohody, čl. 7. Rámcové dohody a čl. 4. Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Poskytovatel bude při poskytování plnění dle Smlouvy zpracovávat osobní údaje v postavení zpracovatele osobních údajů. V tomto případě se bude řídit příslušnými ujednáními čl. 16. Rámcové dohody.

Předmětem plnění jsou níže uvedené úpravy:

APV SPR

- Exekuce – úprava košilky

- Splátky – úprava košilky

- Exekuce – úprava šablon příkazů

  - Úprava textace věty výroku a věty poučení v šabloně M05, M06: "Proti tomuto exekučnímu příkazu nelze podle ustanovení § 178 odst. 4 DŘ podat opravné prostředky ani námitku."

  - Úprava textace v šabloně M20, M21, M23, M24 dle předlohy)

- Exekuce – doplnění šablony rozhodnutí ve věci exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky – pracovní odměna vězně

  - Vytvoření formuláře pro generování šablony, vytvoření šablony, implementace šablony

- Zajištění pohledávky – zástavní právo – úprava formuláře a šablony

  - Úprava formuláře OBR34_M11_in a následné šablony s ohledem na úpravu možností doplnění

- Úprava formulářů a šablon M10

  - Úprava formuláře OBR34_M10b a následné šablony s ohledem na úpravu možností doplnění

- Exekuce – tvorba nové šablony M02 za použití nového způsobu vytváření dokumentů

  - Úprava číselníku úkonů majetku

  - Vytvoření nového formuláře šablony

  - Vytvoření a implementace 1 šablony

- Implementace – akceptace spis postoupení

  - Úprava systému zpracování události tak, aby vracelo OK na tento typ události, bez nutnosti dalšího zpracování události v SPR

- HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Hodnoty v harmonogramu jsou maximální lhůty pro realizaci konkrétní etapy a uvádějí počet kalendářních dní (není-li uvedeno jinak). Hodnota „T“ je datum nabytí účinnosti této Smlouvy.

| Etapa plnění | Popis plnění | Termín ukončení |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 | Vypracování a předání předběžně odsouhlaseného znění dokumentu Návrh řešení. | T + 80 |
| Etapa 2 | Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1. Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele a připravené k instalaci do produkčního prostředí Objednatele. | T + 150 |
|  | Ze strany Poskytovatele předání odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, provozní, administrátorské, uživatelské příručky) a zdrojových kódů APV a instalačních balíčků na dohodnutém médiu. | T + 150 |
| Etapa 3 | Ze strany Objednatele byla plně funkční verze APV instalována do produkčního prostředí Objednatele. | T + 151 |
| Etapa 4 | Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody. | T + 165 |

- MÍSTO PLNĚNÍ

Realizace předmětu plnění této Smlouvy bude probíhat na adrese Křížová 6a, 225 08 Praha 5.

- AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

Akceptace dílčích plnění proběhne v souladu s čl. 9. Rámcové dohody.

Akceptační kritéria

- Předání předběžně odsouhlaseného Návrhu řešení.

- Předání plně funkční verze upraveného APV obsahující úpravy dle čl. 1. této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele, k nasazení v produkčním prostředí Objednatele.

- Předání aktualizované technické dokumentace (instalační, provozní, administrátorské, uživatelské příručky), zdrojových kódů upraveného APV a instalačních balíčků na dohodnutém médiu.

- Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dní (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody. Upravené APV je rutinně provozované v produkčním prostředí Objednatele.

- SPECIFIKACE CENY

Maximální počet ČD, cena za ČD a maximální cena příslušných rolí pro plnění podle této Smlouvy:

| Role | Počet ČD | Sazba za ČD v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektový manažer | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. |
| Architekt informačního systému | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. |
| Procesní analytik | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. |
| Manažer servisní podpory | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. |
| Senior analytik | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. |
| Senior vývojář | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. |
| Tester | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. |
| Specialista pro databáze | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. | neveřejný údaj. |
| Celkem | neveřejný údaj. |  | 3 919 320,00 Kč |

- SOULAD S VÝVOJOVÝMI STANDARDY

Služby budou prováděny dle platných standardů Objednatele, jejichž pravidelné aktualizace bude Objednatel neprodleně předávat Poskytovateli.

Přehled schválených standardů ČSSZ k 30.01.2025

| Číslo | Název souboru | Název dokumentu | Verze |
| --- | --- | --- | --- |
|  | std_db_20200124_v0.98.pdf | Standard databází Oracle | 0.98 |
|  | std_inet_1_12.doc | Standard připojení k Internetu | 1.12 |
|  | std_pošta_1_01.pdf | Standard poštovního systému ČSSZ | 1.01 |
|  | std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf | Standard AD DNS DHCP | 2.05 |
|  | std_AVO1_11.pdf | Standard Antivirové ochrany | 1.11 |
|  | Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.10.pdf | Standard systémové konfigurace pracovní stanice | 3.10 |
|  | std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf | Standard metodiky vývoje | 1_0_21 |
|  | std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf | Standard Release managementu | 1_2_7 |
|  | std_net_2.2.zip | Standard síťové infrastruktury | 2.2 |
|  | Standard Programátorské konvence .NET - 2.0 - 4.7.2, 6, 8.pdf | Standard Programátorské konvence .NET - 2.0 - 4.7.2, 6, 8 | 1.1 |
|  | std_BizTalkDevelopment_v3.pdf | Standard pro vývoj, nasazení a provoz Microsoft BizTalk Server v prostředí ČSSZ | 3.00 |
|  | AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.06.pdf | Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu | 9.06 |
|  | Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.5.pdf | Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle | 0.5 |
|  | Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4.3.3.pdf | API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS | 4.3.3 |
|  | CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf | Standard provozu databáze Oracle | 1.13 |
|  | std_srv_0.6.pdf | Standard systémové konfigurace aplikačních serverů | 0.6 |
|  | std_PKI_v2.pdf | Standard pro PKI | 2.0 |
|  | Standard Komunikace SD s exter firm v1_00.doc | Standard komunikace Servicedesku s externími firmami | 1.00 |
|  | Std provoz prostředí v4.pdf | Standard provozních prostředí v prostředí IKT ČSSZ.docx | 4.00 |
|  | Std SQL Serverů v0.01.pdf | Provozní standard SQL Serverů | 0.01 |
|  | Standard požadavků na formu a obsah logů v1.10.pdf | Standard požadavků na formu a obsah logů | 1.10 |
|  | Standard pro uživatelské rozhraní klient web apl v1.10.pdf | Standard pro uživatelské rozhraní klientských webových aplikací IIS ČSSZ pro interní i externí uživatele | 1.10 |
|  | Standard řízení dodavatelů v1.00.pdf | Standard řízení dodavatelů | 1.00 |
| S6.1. | Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf | Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data | 0.4 |
| S6.2. | Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf | Standard Tvorba IRI RDF zdrojů | 0.2 |
| S6.3. | Standard Využívání KE.pdf | Standard využívání kmenových evidencí | 0.4 |
| S6.4. | Standard Využívání datového katalogu.pdf | Standard využívání datového katalogu | 0.5 |
| S6.5. | Standard Číselníky ČSSZ.pdf | Standard Číselníky ČSSZ | 0.5 |