DÍLČÍ SMOUVA Č. 8 O poskytování služeb TESTOVÁNÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

(dále jen „Dílčí smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel: 		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:		Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

IČO:			00551023

zastoupena:	Ing. Janem Mikuleckým, Ph.D., ředitelem odboru kybernetické bezpečnosti

bankovní spojení: 	Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:			2229001/0710

ID datové schránky: 	sc9aavg

(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Poskytovatel:		Aricoma Enterprise Cybersecurity a.s.

se sídlem: 		Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha Libeň

IČO:			04772148

DIČ:			CZ04772148

zastoupena:		Ing. Tomášem Strýčkem, členem představenstva

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

č. účtu:			8176852/0800

ID datové schránky:	9kvkzi9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21326

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dílčí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Dílčí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Dílčí smlouvy:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 23. 4. 2023 Rámcovou dohodu o poskytování služeb testování kybernetické bezpečnosti (dále jen „Rámcová dohoda“), jejímž účelem je poskytnutí služeb spočívajících v komplexním zajištění bezpečnostního testování ICT prostředí resortu MPSV a jeho technických i netechnických součástí.

Rámcovou dohodou se Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v této Dílčí smlouvě a v Rámcové dohodě.

Objednatel postupem dle čl. 5 Rámcové dohody zaslal Poskytovateli Zadání a Poskytovatel na jeho základě sestavil Plán testování, který si Smluvní strany vzájemně odsouhlasily v souladu s čl. 5.7 Rámcové dohody, čímž Smluvní strany splnily podmínky stanové Rámcovou dohodou pro uzavření této Dílčí smlouvy.

Není-li v této Dílčí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Dílčí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Poskytovatel se touto Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout Objednateli plnění v rozsahu dle Přílohy 1 a Přílohy 2 této Dílčí smlouvy (dále jen „Testování“).

Objednatel se touto Dílčí smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Testování cenu určenou v souladu s čl. 9 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Dílčí smlouvy a Rámcové dohody.

CENA ZA TESTOVÁNÍ A TERMÍNY PROVEDENÍ TESTŮ

Cena bez DPH za Testování s rozpadem za jednotlivé testy je uvedena v Příloze 3 této Dílčí smlouvy.

Cena bude placena následujícím způsobem:

    - Každý jednotlivý test v Plánu testování tvoří Dílčí plnění ve smyslu čl. 7.1 Rámcové dohody.

    - V případě, že v daném měsíci bude dokončen test nebo testy tvořící Dílčí plnění a Objednatel Výstupy z testování akceptuje dle čl. 7.2 Rámcové dohody, zavazuje se Objednatel zaplatit cenu za toto Dílčí plnění. Rozhodným datem pro dokončení a akceptaci testů je vždy poslední den v měsíci.

Termíny provedení jednotlivých testů jsou uvedeny v Plánu testování, který je v Příloze 1 a Příloze 2 této Dílčí smlouvy. Přesné termíny mohou být upraveny s ohledem na aktuální stav systémů Objednatele a poskytnutou součinnost ze strany Objednatele. Poskytovatel se zavazuje Plán testování aktualizovat minimálně jednou za dva týdny.

MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

Místo a způsob plnění jsou stanoveny v čl. 4 Rámcové dohody.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny v této Dílčí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Dílčí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Dílčí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody 
či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.

Tato Dílčí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Dílčí smlouvy.

Nedílnou součást této Dílčí smlouvy tvoří tyto přílohy:

| Příloha 1 |  | Plán testování |
| --- | --- | --- |
| Příloha 2 |  | Pracnost testování a cena |

Tato Dílčí smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Za Objednatele: V Praze dne dle data el. podpisu | Za Poskytovatele: V Praze dne dle data el. podpisu |
| --- | --- |
| _______________________________________ Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Jan Mikulecký, Ph.D. ředitel odboru kybernetické bezpečnosti | ___________________________________ Aricoma Enterprise Cybersecurity a.s. Ing. Tomáš Strýček člen představenstva |

Příloha 1 – PLÁN TESTOVÁNÍ

| ID testu/název | 25/801 | T03 Zátěžové testování (retest) – KSI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T03 Zátěžové testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Zátěžové testování aplikace KSI. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 0,9 Tester senior: 4 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Síťový prostup na testované servery Adresy serverů/služeb |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/802 | T03 Zátěžové testování (retest) – CMS - Lístečkomat |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T03 Zátěžové testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Zátěžové testování aplikace Lístečkomat. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 0,9 Tester senior: 4 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Síťový prostup na testované servery Adresy serverů/služeb |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/803 | T03 Zátěžové testování – Dětské skupiny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T03 Zátěžové testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Zátěžové testování aplikace Dětské skupiny. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 1,8 Tester senior: 0,8 Bezpečnostní architekt: 2 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Síťový prostup na testované servery Adresy serverů/služeb |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/804 | T04 Testování bezpečnosti aplikací - EESSI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti aplikace EESSI. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 3,6 Tester senior: 10 Tester junior: 9 Bezpečnostní specialista: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/805 | T02 Penetrační testování – SD infra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T02 Penetrační testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování aplikace Service Desk - infrastruktura. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 1,7 Tester junior: 5 Tester senior: 4 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Dodání IP adres (adresních rozsahů) testované infrastruktury; - Síťový prostup na testovanou infrastrukturu z VPN a/nebo z VMs; Testovací účty v aplikaci |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/806 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – Service desk |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti aplikace Service desk – starý interface. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 3,6 Tester senior: 10 Tester junior: 9 Bezpečnostní specialista: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/807 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – Service desk |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti aplikace Service desk – nový interface. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 3,6 Tester senior: 10 Tester junior: 9 Bezpečnostní specialista: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/808 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – Service desk |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti aplikace Service desk – kalendář odstávek. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 3,6 Tester senior: 10 Tester junior: 9 Bezpečnostní specialista: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/809 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – Service desk |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti aplikace Service desk – katalog SD. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 3,6 Tester senior: 10 Tester junior: 9 Bezpečnostní specialista: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/810 | T03 Zátěžové testování – SUIP: e-portál |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T03 Zátěžové testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Zátěžové testování e-portálu SUIP. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 0,9 Tester senior: 4 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Síťový prostup na testované servery Adresy serverů/služeb |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/811 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – SUIP: e-portál |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti e-portálu – SUIP |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 2,8 Tester senior: 8 Tester junior: 7 Bezpečnostní specialista: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/812 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – JHMZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti aplikace JHMZ. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 5,4 Tester senior: 14 Tester junior: 14 Bezpečnostní specialista: 2 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/813 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – JeF |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti aplikace Jednotná fronta. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 2,1 Tester senior: 6 Tester junior: 5 Bezpečnostní specialista: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/814 | T03 Zátěžové testování - JeF |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T03 Zátěžové testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Zátěžové testování Jednotné fronty. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 0,9 Tester senior: 4 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Síťový prostup na testované servery Adresy serverů/služeb |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/815 | T02 Penetrační testování – JeF |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T02 Penetrační testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování aplikace Jednotná fronta - infrastruktura |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 1,7 Tester junior: 5 Tester senior: 4 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Dodání IP adres (adresních rozsahů) testované infrastruktury; - Síťový prostup na testovanou infrastrukturu z VPN a/nebo z VMs; Testovací účty v aplikaci |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/816 | T05 Testování bezpečnost integrace – JeF |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T05 Testování bezpečnosti integrace |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Testování bezpečnosti integrace aplikace Jednotná fronta |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 3,6 Tester senior: 10 Tester junior: 9 Bezpečnostní specialista: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Informace o jaké integrace se jedná a mezi jakými aplikacemi a které strany integrace s týká test. Ke každé integraci specifikovat: Base URL testovacího prostředí dané integrace; Jak služby provolat – technickou specifikaci, dokumentaci, API kolekci, atd.; Seznam všech endpointů a parametrů; WSDL, či soapUI projekt pro SOAP API; apiary, swagger, postman či jiný formát pro REST API; Vzorová API volání a odpovědi; Autentizaci (v závistlosti na konkrétním projektu); technický uživatel, certifikát, API klíče, tokeny, OAuth2, atd. |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/817 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – Lístečkomat |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti aplikace Lístečkomat. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 5,4 Tester senior: 14 Tester junior: 14 Bezpečnostní specialista: 2 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/818 | T03 Zátěžové testování - Lístečkomat |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T03 Zátěžové testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Zátěžové testování Lístečkomatu. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 0,9 Tester senior: 4 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Síťový prostup na testované servery Adresy serverů/služeb |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/819 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – EKIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti aplikace EKIS. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 7,2 Tester senior: 19 Tester junior: 19 Bezpečnostní specialista: 2 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/820 | T03 Zátěžové testování - EKIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T03 Zátěžové testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Zátěžové testování systému EKIS. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 0,9 Tester senior: 4 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Síťový prostup na testované servery Adresy serverů/služeb |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/821 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – DSSP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti aplikace DSSP. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 5,4 Tester senior: 14 Tester junior: 14 Bezpečnostní specialista: 2 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/822 | T02 Penetrační testování – DSSP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T02 Penetrační testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování aplikace DSSP - infrastruktura |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 5,4 Tester junior: 14 Tester senior: 14 Bezpečnostní specialista: 2 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Dodání IP adres (adresních rozsahů) testované infrastruktury; - Síťový prostup na testovanou infrastrukturu z VPN a/nebo z VMs; Testovací účty v aplikaci |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/823 | T03 Zátěžové testování - DSSP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T03 Zátěžové testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Zátěžové testování systému DSSP. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 0,9 Tester senior: 4 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Síťový prostup na testované servery Adresy serverů/služeb |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/824 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – IS ZAM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti informačního systému Zaměstnanost. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 2,1 Tester senior: 6 Tester junior: 5 Bezpečnostní specialista: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/825 | T02 Penetrační testování – 0ZD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T02 Penetrační testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování aplikace OZD - infrastruktura |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 3,6 Tester junior: 10 Tester senior: 9 Bezpečnostní specialista: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Dodání IP adres (adresních rozsahů) testované infrastruktury; - Síťový prostup na testovanou infrastrukturu z VPN a/nebo z VMs; Testovací účty v aplikaci |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/826 | T03 Zátěžové testování - OZD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T03 Zátěžové testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Zátěžové testování systému OZD. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 0,9 Tester senior: 4 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Síťový prostup na testované servery Adresy serverů/služeb |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/827 | T05 Testování bezpečnost integrace – OZD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T05 Testování bezpečnosti integrace |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Testování bezpečnosti integrace OZD. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 5,4 Tester senior: 14 Tester junior: 14 Bezpečnostní specialista: 2 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Informace o jaké integrace se jedná a mezi jakými aplikacemi a které strany integrace s týká test. Ke každé integraci specifikovat: Base URL testovacího prostředí dané integrace; Jak služby provolat – technickou specifikaci, dokumentaci, API kolekci, atd.; Seznam všech endpointů a parametrů; WSDL, či soapUI projekt pro SOAP API; apiary, swagger, postman či jiný formát pro REST API; Vzorová API volání a odpovědi; Autentizaci (v závistlosti na konkrétním projektu); technický uživatel, certifikát, API klíče, tokeny, OAuth2, atd. |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/828 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – Jenda a Maruška |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti aplikací Jenda a Maruška. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 2,5 Tester senior: 6 Tester junior: 7 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/829 | T05 Testování bezpečnost integrace – Jenda a Maruška |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T05 Testování bezpečnosti integrace |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Testování bezpečnosti integrace aplikací Jenda a Maruška. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 8,8 Tester senior: 23 Tester junior: 24 Bezpečnostní specialista: 3 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Informace o jaké integrace se jedná a mezi jakými aplikacemi a které strany integrace s týká test. Ke každé integraci specifikovat: Base URL testovacího prostředí dané integrace; Jak služby provolat – technickou specifikaci, dokumentaci, API kolekci, atd.; Seznam všech endpointů a parametrů; WSDL, či soapUI projekt pro SOAP API; apiary, swagger, postman či jiný formát pro REST API; Vzorová API volání a odpovědi; Autentizaci (v závistlosti na konkrétním projektu); technický uživatel, certifikát, API klíče, tokeny, OAuth2, atd. |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/830 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – IS ESF |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti informačního systému ESF. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 2,1 Tester senior: 6 Tester junior: 5 Bezpečnostní specialista:1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/831 | T02 Penetrační testování – IS ESF |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T02 Penetrační testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování informačního systému ESF- infrastruktura |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 3,6 Tester junior: 9 Tester senior: 10 Bezpečnostní specialista: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Dodání IP adres (adresních rozsahů) testované infrastruktury; - Síťový prostup na testovanou infrastrukturu z VPN a/nebo z VMs; Testovací účty v aplikaci |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/832 | T03 Zátěžové testování – IS ESF |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T03 Zátěžové testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Zátěžové testování informačního systému ESF. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 0,9 Tester senior: 4 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Síťový prostup na testované servery Adresy serverů/služeb |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/833 | T02 Penetrační testování – e-portál ČSSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T02 Penetrační testování |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování e-portálU ČSSZ - infrastruktura |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 4,3 Tester senior: 11 Tester junior: 11 Bezpečnostní specialista: 2 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Dodání IP adres (adresních rozsahů) testované infrastruktury; - Síťový prostup na testovanou infrastrukturu z VPN a/nebo z VMs; Testovací účty v aplikaci |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/834 | T05 Testování bezpečnosti integrace– e-podání ČSSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T05 Testování bezpečnosti integrace |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Testování bezpečnosti integrací e-podání ČSSZ |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 2,1 Tester junior: 5 Tester senior: 6 Bezpečnostní specialista: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Informace o jaké integrace se jedná a mezi jakými aplikacemi a které strany integrace s týká test. Ke každé integraci specifikovat: Base URL testovacího prostředí dané integrace; Jak služby provolat – technickou specifikaci, dokumentaci, API kolekci, atd.; Seznam všech endpointů a parametrů; WSDL, či soapUI projekt pro SOAP API; apiary, swagger, postman či jiný formát pro REST API; Vzorová API volání a odpovědi; Autentizaci (v závistlosti na konkrétním projektu); technický uživatel, certifikát, API klíče, tokeny, OAuth2, atd. |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/835 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – e-portál ČSSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti e-portálu ČSSZ. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování:10,6 Tester senior: 28 Tester junior: 28 Bezpečnostní specialista: 2 Bezpečnostní architekt: 2 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/836 | T04 Testování bezpečnosti aplikací - AKRIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti systému AKRIS. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 2 Tester senior: 4 Tester junior: 5 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/837 | T09 Testování metodami sociálního inženýrství |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T09 Testování metodami sociálního inženýrství |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Testování metodami sociálního inženýrství – falešný ransomware. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 2 Tester senior: 4 Tester junior: 5 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Seznam testovaných cílů Seznam povolených IP adres a domén Přístup k logům e-mailového serveru/SIEMu |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/838 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – ČSSZ - DMS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti aplikace DMS. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 2 Tester senior: 4 Tester junior: 5 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/839 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – ČSSZ -APV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti aplikace APV. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování: 2 Tester senior: 4 Tester junior: 5 Bezpečnostní architekt: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

| ID testu/název | 25/840 | T04 Testování bezpečnosti aplikací – ČSSZ - ZDD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ testů |  |  |  |
| T04 Testování bezpečnosti aplikací |  |  |  |
| - Rozsah testování – testované systémy a oblasti |  |  |  |
| Penetrační testování bezpečnosti aplikace ZDD. |  |  |  |
| - Zahájení testů | 25.09.2025 | - Ukončení testů | 31.12.2025 |
| - Pracnost jednotlivých rolí (Celkové MD per role) |  | - Manažer testování:4 Tester senior: 9 Tester junior: 10 Bezpečnostní specialista: 1 |  |
| - Celková cena |  | - Viz souhrn plánu testů v Příloze 3 |  |
| - Požadavky na součinnost MPSV a na přístupy/prostupy |  |  |  |
| Kontaktní osoba Testovací účty v aplikaci Pro testy webových aplikací: Síťový prostup na testované servery; URL adresu webové aplikace; 2 testovací uživatelské účty od každé testované role (1x více privilegovaná, 1x běžná role). Pro testy desktop aplikací: Síťový prostup na testované servery; Instalační soubory nebo VPN přístup k instalaci aplikace; Přidělení účtů pro přístup do aplikace, v ideálním případě 2 účty od každé z nejběžnějších rolí, není-li autentizace řešena přes SSO; Aplikace by měla mít přístup k anonymizovaným, testovacím datům, tzn. že by případné výpisy a tabulky v aplikaci neměly být prázdné (bez dat). |  |  |  |
| - Výstupy, akceptační kritéria |  |  |  |
| Závěrečná zpráva z testů obsahující popis nálezů a kroků k nápravě Reporty s detailními nálezy Akceptační kritérium: schválení závěrečné zprávy |  |  |  |

Příloha 2 – pracnost TESTOVÁNÍ a cena