SMLOUVA O DÍLO dle nabídky N22R0496

  - Objednatel:

Teplárna Písek a.s

U Smrkovické silnice 2263

Písek 397 01

Česká Republika

zastoupené: p. Karel Vodička, předseda představenstva

JUDr. Ing. Michal Čapek, místopředseda představenstva

IČO: 60826801

DIČ: CZ60826801

bank. spojení: 0300/109674455 ČSOB a.s.

pobočka Písek

č.ú.: 0300/109674455

1.2. Zhotovitel

Tomáš Janda

Sportovní 726

398 11 Protivín

zastoupená : Tomášem Jandou

jednatelem

IČO : 87134951

DIČ : CZ 8104221598

bank. Spojení: MONETA

pobočka

- č.ú.: 193060949/0600

1.3.  Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací odsouhlasování faktur a potvrzování protokolů o předání dodávky zastupují:

objednatele : Teplárna Písek a.s.

zhotovitele : Tomáš Janda ELEKTROMONTÁŽE

Objednatel a zhotovitel (dále též smluvní strany) uzavírají tuto smlouvu o dílo na provedení prací dle

článku 2 této smlouvy a své vztahy budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník.

2. Předmět smlouvy

Oprava oken dle nabídky N22R0496, celková cena 2.432 396,- Kč bez DPH

Oprava oken dílny 24 ks stěn

Plošina a manipulační rameno bude objednán jinou firmou.

Předmětem smlouvy jsou výkony uvedené v cenové nabídce, která je je nedílnou součástí smlouvy (dále též jen dílo).

Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem.

U zednických prací není známo při demontáží starých ocelových stěn, jak původní omítka/roh/špaleta drží a mohou vzniknout Vícepráce.

3. Údaje o stavbě

3.1. Místo stavby: Písek

4. Čas plnění 1.10.2025 dle dohody z investorem

4.1.Termíny provedení prací :

Termín zahájení montáže je 1.11.2025

Kompletní ukončení prací včetně předání je předpokládáno do konce 30.12.2025 , termín může být

prodloužen vzhledem k přihlédnutí k aktuálním stavebním podmínkám a počasí, nejpozději do 1.4.2026

4.2.Zjistí-li zhotovitel nevhodnou povahu věcí nebo pokynů daných mu objednatelem, nebo zjistí-li skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen objednatele na tyto okolnosti neprodleně upozornit.

Zhotovitel má v tomto případě nárok na přiměřené prodloužení termínu zhotovení díla, pokud si tyto skutečnosti vyžádaly přerušení nebo zpomalení postupu prací.

5. Cena za dílo

5.1.Celková cena za dílo byla stanovena na základě cenové nabídky předložené zhotovitele a je přílohou této smlouvy.

D o 2.432 396 , - , - k č Cena díla bez DPH .Bude fakturováno // přenesená daňová

povinnost//

5.2.Výše uvedená cena byla stanovena jako maximálně přípustná.

5.3.Smluvní strany se zavazují upravit smluvní cenu podle bodu 5.1., bude-li objednatelem požadována změna předmětu, rozsahu nebo podmínek díla.

6. Financování a placení

6.1.Objednatel prohlašuje, že má ke dni smluveného zahájení prací zajištěno financování této stavby.

6.2.Fakturováno bude takto :

a)Zálohová faktura bude vystavena po dohodě na částku 1.216 198,- kč. Další vyúčtování proběhne po - po dokončení a předání řádně provedené části díla, se soupisem odsouhlasených provedených prací.

b)Doba splatnosti faktury bude do 30.12.2025 se splatností 10 pracovních dnů ,

c)Zhotovitel se s objednatelem dohodne na provedení případných víceprací plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí stavebních, či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny

oprávněným zástupcem objednatele. Vícepráce do 5% ceny díla nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 5% ceny díla se na žádost zhotovitele termín dokončení prodlouží o odpovídající dobu.

7. Staveniště

7.1.Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7.2.Zhotovitel je povinen se řídit příslušnými rozhodnutími správních orgánů.

7.3.Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při pracích spojených s prováděním předmětného díla.

8 . Povinnosti zhotovitele

8.1.Zhotovitel provede dílo kvalitně, včas a v souladu s předpisy o bezpečnosti práce.

8.2.Zhotovitel sám organizuje a koordinuje své práce při provádění díla.

8.3.Zhotovitel odpovídá za škody, způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s ní, vůči třetím osobám, pokud byly způsobeny jeho zaviněním.

8.4.Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby a provádění prací kvalifikovanými pracovníky.

8.5.Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle této smlouvy vázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.

8.6.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývající ze zákona nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel .

8.9. Zhotovitel není povinen vést stavební deník.

9. Předání a převzetí díla

9.1.Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání díla.

9.2.V případě reklamace se záruční lhůta za dotčenou část dodávky, na kterou se reklamace vztahovala prodlužuje o dobu mezi datem uplatnění reklamace a datem odstranění reklamované vady.

9.3.Nárok záruční opravy zaniká v případě poškození díla mechanickým, chemickým či jiným způsobem odlišným od běžného používání

9.4.Dílo bude provedeno podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem s tím, že součástí předávacího řízení je předložení certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům ze strany zhotovitele.

10. Smluvní sankce

10.1.Při nesplnění termínu dokončení díla, který je uveden v bodu 4.1. této smlouvy, z viny zhotovitele bude za každý kalendářní den prodlení objednatel sankcionovat zhotovitele 0,05% Kč za každý započatý den a to formou odpočtu z ceny za dílo.

10.2. Při nedodržení doby splatnosti faktury, která je uvedena v bodě 6.2. této smlouvy, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11. Změna smlouvy

11.1.Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.

11.2.Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12. Záruka za jakost

12.1.Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v oddíle 2 záruku v délce 24 měsíců. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí předmětného díla a odstranění případných zjištěných vad a nedodělků. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednavatel zjistil a které včas reklamoval.

12.2.Záruka se poskytuje pod podmínkou, že dílo bude provozováno v souladu s určením díla, a že v něm nebudou prováděny žádné změny či opravy bez souhlasu zhotovitele.

12.3.Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.

12.4.Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednavateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

12.5.V případě neoprávněně oznámené reklamace objednatel uhradí zhotoviteli veškeré s tímto vzniklé náklady.

12.6.Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.7.Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění uznané reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele je objednavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu . Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.8.V případě reklamace se záruční lhůta za dotčenou část stavby, na kterou se reklamace vztahovala prodlužuje o dobu mezi datem uplatnění reklamace a datem odstranění reklamované vady.

12.9.Nárok záruční opravy zaniká v případě poškození díla mechanickým, chemickým či jiným způsobem odlišným odběžného používání.

13. Závěrečná ustanovení

13.1.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Z toho jednu obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

13.2.Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

13.3.Svým podpisem smluvní strany uznávají, že všechny podmínky této smlouvy četli v plném rozsahu, jsou s nimi srozuměni a schvalují je.

13.4.Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

SMLOUVA O DÍLO dle nabídky N22R0496

V Písku  19.9.2025

za objednatele : p. Karel Vodička, předseda představenstva

JUDr. Ing. Michal Čapek, místopředseda představenstva

V Písku  19.9.2025

za zhotovitele : Tomáš Janda – Jednatel