Smlouva o dílo č. 252723

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ”)

Krematorium Ostrava, a.s.

se sídlem Těšínská 710, 710 07 Ostrava-Slezská Ostrava

Zastoupena:		Mgr. Bc. Jiřím Stochem, ředitelem

IČ:			25393430

DIČ:			CZ25393430

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		271161550227/0100

dále jen Objednatel

a

TABO-CS spol. s r. o.

se sídlem:		Tylova 1136/4, 77900 Olomouc

Zastoupena:		Ing. Davidem Rumanem, jednatelem

IČ:				45240744

DIČ:			CZ45240744

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		1106349811/0100

dále jen Zhotovitel

uzavírají dnešního dne tuto
smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas 	dílo blíže specifikované v čl. II. této smlouvy, a to na svůj náklad a na své nebezpečí, a 	závazek Objednatele toto dílo převzít a řádně a včas uhradit Zhotoviteli za provedené 	dílo cenu ve výši uvedené v čl. V. této smlouvy, a to za podmínek sjednaných touto 	smlouvou.

- Za dílo se považuje kompletní realizace generální opravy kremační pece TABO č. 2

(výr. č. 004/922701), typ TSM s bočním odtahem spalin do komínu, detailní specifikace je uvedena níže v Článku II., odst. 2.), umístěné a provozované v objektu krematoria Ostrava, na adrese Těšínská 710, 710 07 Ostrava 10 a to bez přerušení provozu dalších částí spalovny a obřadní síně, tzn. omezení hlučných prací v době obřadů.

II.

Dílo

- Zhotovitel je povinen řádně a včas realizovat Objednateli generální opravu kremační

pece TABO č. 2 (výr. č. 004/922701), typ TSM s bočním odtahem spalin do komínu, detailní specifikace je uvedena níže v Článku II., odst. 2.) v objektu krematoria Ostrava, na adrese Těšínská 710, 710 07 Ostrava 10.

- Dílo zahrnuje provedení a zajištění všech činností, prací nutných k realizaci díla, 	zejména:

  - Odpojení kremační pece č. 2 od přívodu elektrické energie a plynu a zajištění 	v bezpečném stavu po celou dobu opravy.

  - Demontáž kapotáže, elektrorozvodů pece, strojních částí před zahájením opravy, dále

demontáž radiálních ventilátorů pece a ejektoru, zajištění repase jejich ložisek a vyvážení oběžného kola spirální skříně.

  - Bourací práce kompletních původních vyzdívek pece a izolací, vybourání pracovních

vrstev vyzdívek konstrukce bočního odtahu spalin, zajištění a přistavení kontejnerů na uložení vybouraného materiálu, odvoz vzniklého stavebního odpadu na skládku a jejich ekologická likvidace, opravy a potřebné repase ocelových konstrukcí a ostatních stávajících kovových částí konstrukcí, mechanických částí vrat, manipulačních dvířek, hořáků, plynové řady, manostatů, ventilů, klapek a jejich servopohonů a rozvodu vzduchu, roštu chlazení popela.

2.4. 		Kompletní výměna vyzdívky pece včetně nístěje, nová vyzdívka pracovních vrstev konstrukce bočního odtahu spalin, nová vyzdívka zavážecích vrat 
a všech izolací, výměna zazděného rekuperátoru, trysek vzduchu, potrubí zabudovaného ve vyzdívce a izolací pece a manipulačních dvířek, výměna řetězu zavážecích vrat.

2.5.	Dodávka všech ve vyzdívce zabudovaných konstrukcí a částí rozvodu vzduchu.

2.6.	Seřízení všech soukolí, řetězů, pohonů, vedení, pojezdů, koncových spínačů.

2.7.	Zpětná montáž všech demontovaných strojních dílů, elektrických částí pece, ventilátorů

pece a ejektoru.

2.8.	Individuální odzkoušení všech funkcí pece, kontrola nastavení přepěťových ochran a hořáků pece, vysušení vyzdívky (96 hodin), provedení zkušebních kremací (3 ks), provedení provozní revize plynového zařízení a výchozí revize elektro spotřebiče a vyhotovení revizních zpráv a jejich zaslání objednateli do 14 dnů od předání zařízení k opětovnému provozu.

3.	Předmětem díla není:

3.1.	Čištění pece, čištění odtahových a kouřových kanálů a komína před započetím 	opravy předmětu díla.

  - Výměna a dodávka jiných zařízení (ani dílů, které by byly nefunkční po odstavení 
	a znovu zprovoznění pecí) jako např. ventilátory vzduchu pro pece, ventilátory 	ejektoru, elektromotory zavážecích vrat, elektromotory zavážecího vozu, ejektory, 	topný a řídicí systém, kapotáž, předmětem díla není ani jakákoliv renovace zařízení 	mletí popela.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že 	jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 	díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 	k provedení díla nezbytné. Dílo provede vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

  - Součástí předmětu Smlouvy je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla.

III.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:

Termín zahájení:			12.01.2026

Termín dokončení nejpozději do	27.02.2026

Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení prací.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním 	předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje 	žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel 	oprávněn odmítnout převzetí díla.

IV.

Místo plnění

- Pro přípravné práce je místem plnění pracoviště Zhotovitele.

- Místem plnění předmětu díla je Krematorium v Ostravě na adrese: Těšínská 710,

710 07 Ostrava-Slezská Ostrava.

V.

Cena za provedení díla a platební podmínky

- Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran a může být po 	dohodě Smluvních stran navýšena v průběhu realizace díla z důvodu zdražení materiálu 	apod. Tato dohoda musí mít písemnou formu jako dodatek k této smlouvě. Cena za dílo 	činí celkem:

Cena celkem bez DPH:			3.910.400,- Kč

(slovy: tři miliony devět set deset tisíc čtyři sta korun českých)

* Stavební a montážní práce dle CZ-CPA: 43.99.90, režim přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.

2.  	Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 	sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná a je garantovaná 	pouze za podmínky, že bude smlouva oběma smluvními stranami uzavřena nejpozději 	do 10.10.2025.

3.   	V ceně nejsou obsaženy náklady energie na vysušení a temperování pece.

4.	Cena za provedení díla bude uhrazena dle dohody smluvních stran takto:

4.1.1.	Zálohu č. 1 ve výši 1.955.200, - Kč bez DPH, slovy: milion devět set padesát pět dvě stě korun českých uhradí Objednatel na základě řádné zálohové faktury, která je splatná do 14 kalendářních dnů po uzavření smlouvy oběma smluvními stranami. Nebude-li uhrazena část ceny Díla dle odst. 4.1.1. řádně a včas, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to na základě písemného vyrozumění zaslaného na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

4.1.2.	Doplatek ve výši 1.955.200, - Kč bez DPH, slovy milion devět set padesát pět dvě stě korun českých uhradí Objednatel na základě řádné faktury po řádném provedení a dokončení díla a jeho předání a převzetí podle oboustranně podepsaného protokolu (zápisu) o předání a převzetí díla do trvalého provozu a to do 14 kalendářních dnů od doručení faktury.

VI.

Podmínky provádění díla

1. 	Objednatel se zavazuje zajistit:

1.1. 	Stavební připravenost pecí, tzn. odstavení z provozu a vyčištění, povrch vnitřních 	vyzdívek pecí bude zbaven tuhých zbytků zpopelňování, včetně jemných podílů 	odstranitelných pouze vysavačem, a to včetně odtahových kanálů pece.

1.2. 	Vymezení místa ve spalovně pro uložení materiálu a možnost připojení elektrické 	energie a vody, dále uzamykatelnou místnost pro uložení nářadí a přístrojů. Přístup do 	sociálních zařízení pro pracovníky Zhotovitele s možností převlékání, mytí a stravování. 	Osvětlení pracoviště a souvisejících prostor na stavbě dle potřeby, umožnění prací v 	sobotu v neděli a ve státní svátek.

2. 	Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli 	pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje 	Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. 	Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost 	Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska. V tom případě se lhůta plnění 	přerušuje a pokračuje po odstranění závady.

3. 	Na stavbě bude veden stavební deník, do kterého jsou oprávněni a povinni zapisovat 	zástupci obou smluvních stran uvedeni v článku IX. této smlouvy.

4.	Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby neobtěžovalo třetí osoby a 	okolní prostory hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a nemělo nepříznivý 	vliv na životní prostředí a bylo zabezpečeno odborným dozorem Zhotovitele, který bude 	garantovat dodržování technologických postupů.

VII.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas. Neumožní-li Objednatel Zhotoviteli 	provádět Dílo a práce s tímto spojené, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 	náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s cestou svých zaměstnanců a 	přepravou Díla. Nebude-li Zhotoviteli umožněn přístup k místu plnění, není Zhotovitel 	v prodlení s provedením Díla a je oprávněn provést Dílo až po umožnění jeho vstupu 	Objednatelem do místa plnění a případném odstranění vad místa plnění.

- Zhotovitel se zavazuje, že v místě plnění bude zachovávat čistotu a pořádek, a dále že 	bude dodržovat všechny své zákonné povinnosti, zejména dodržovat pracovněprávní 	předpisy včetně BOZP, předpisy protipožární i hygienické a ČSN. Zhotovitel je 	zodpovědný za své zaměstnance, kteří budou oprávněni vstupovat a pohybovat se 	v místě plnění na základě oprávnění dané jim Zhotovitelem.

- Zhotovitel se zavazuje vyvinout veškeré možné úsilí, které je po něm možné rozumně 	vyžadovat, aby předešel vzniku škod v místě plnění. Způsobí-li Zhotovitel, jeho 	zaměstnanci nebo třetí osoby, jež budou oprávněny vstupovat a pohybovat se v místě 	plnění na základě oprávnění dané jim Zhotovitelem, Objednateli škodu, zavazuje se 	Zhotovitel uhradit Objednateli náhradu škody.

VIII.

Práva a povinnosti Objednatele

1.	Objednatel je povinen zajistit v místě plnění na své náklady přívod elektrické energie, 	vody a zemního plynu a dále osvětlení a vytápění místa plnění a ostrahu místa plnění a 	dalších prostor užívaných Zhotovitelem při provádění Díla. Objednatel rovněž zajistí 	pro Zhotovitele uzamykatelnou místnost pro uložení a úschovu nářadí a přístrojů.

2.	Objednatel se zavazuje zajistit v místě plnění pro zaměstnance Zhotovitele sociální 	zařízení, a dále prostory vhodné k odpočinku, převlékání a hygieně zaměstnanců 	Zhotovitele.

3.	Objednatel se zavazuje zpřístupnění místa plnění Zhotoviteli ve dnech pracovního 	volna, tj. o sobotách, nedělích a státních svátcích.

4.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo 	v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel na vlastní 	náklady odstranil vzniklé vady a dílo provedl řádným způsobem. Neučiní-li tak 	Zhotovitel bezodkladně, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

IX.

Ostatní

- Smluvní strany se dohodly, že po dobu provádění Díla bude v místě plnění veden 	stavební deník stavby, do kterého jsou zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 2 	tohoto článku IX. oprávněni a povinni zapisovat veškeré údaje týkající se provedení 	Díla.

- Smluvní strany se dohodly, že k jednání ohledně veškerých technických a stavebních 	záležitostí v rámci této smlouvy jsou oprávněni

Na straně Zhotovitele:
	Ing. Vlastimil Vaněk – technický ředitel
	mob. +420 776 352 772, e-mail: vanek.v@tabocs.cz

Martin Král – výrobní ředitel
	mob. +420 776 839 185, e-mail: kral.m@tabocs.cz

Na straně Objednatele:
	Roman Urbančík,
	mob. +421 737 122 133, e-mail: krematoriumslezskaostrava@seznam.cz

Změnu pověřených zaměstnanců smluvních stran nebo jejich oprávnění lze měnit 	pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

X.
Smluvní pokuty

- V případě prodlení Zhotovitele se zahájením či skončením jakékoli etapy Díla dle čl. 	III. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 	% z ceny Díla, a to za každý den prodlení.

XI.

Předání a převzetí

- K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 	formou písemného předávacího protokolu (zápisu), který bude podepsán oprávněnými 	zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol (zápis) 	nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude Dílo převzato.

- Předávací protokol (zápis) musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. 	jeho části, místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla. Pokud budou zjištěny vady, 	bude protokol (zápis) obsahovat soupis zjištěných vad Díla, termín jejich odstranění a 	vyjádření Zhotovitele k vadám Díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen 	odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel 	odmítá Dílo převzít, je povinen tuto skutečnost uvést a důvody odmítnutí do protokolu 	(zápisu). Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento 	posouzen soudním znalcem, na kterém se dohodnou smluvní strany. Jeho stanovisko je 	pro obě smluvní strany závazné. Náklady na znalce ponesou smluvní strany rovným 	dílem. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 	2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro 	ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 	funkčně, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li objednatel povinnost 	převzít Dílo, převezme dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

- V protokolu (zápisu) bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda Dílo 	přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že Dílo přejímá, 	nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou Díla. Předávací 	protokol (zápis) bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel 	a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu 	originálu.

- V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené Dílo, skutečnost, že Dílo je 	dokončeno v rozsahu dle této smlouvy, prokazuje Zhotovitel a za tím účelem předkládá 	nezbytné písemné doklady Objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude mít v držení po předání díla 	Zhotovitel.

XII.

Záruka za jakost

- Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, ČSN a Smlouvy.  Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na zabudované zdivo v délce 6 měsíců a na bezporuchový provoz díla v délce 12 měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků.

- Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle čl. XII. odst.1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledků vadného plnění.

- Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části. 	Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, 	platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 5 dnů po započetí jejího odstraňování.

- Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty.

- Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení).

- Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídá, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit.

- O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XIII.

Vyšší moc

- Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této 	Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, 	aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.

- Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli 	Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno 	předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy 	považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, 	záplavy, mezinárodní vojenský konflikt nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv 	kontrolu Smluvních stran.

- Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby 	odstranění následků vyšší moci.

XIV.
Mlčenlivost

- Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní ani nepoužijí žádnou důvěrnou informaci 	obchodní nebo výrobní povahy, se kterou se seznámili v souvislosti s plněním této 	Smlouvy.

- Mezi důvěrné informace nepatří informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo 	použití běžně dostupné veřejnosti.

- Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého 	zákazníka.

XV.
Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po 	oboustranném podpisu smlouvy obdrží po jednom paré každá ze smluvních stran.

- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze 	formou písemných dodatků stvrzených podpisem obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré 	skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či vědět 	musely a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

- Smluvní strany dále tímto společně prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerá 	ujednání, které smluvní strany měly a chtěly společně ujednat, a že dospěly ke shodě 	ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady k uzavření této 	smlouvy.

- Ukáže-li se některé z ujednání nebo jeho část v této smlouvě jako neplatné či zdánlivé 	a takové ujednání bude oddělitelné od ostatního obsahu, nastanou účinky neplatnosti či 	zdánlivosti pouze u této části, lze-li předpokládat, že by k tomuto právnímu jednání 	došlo i bez neplatné či zdánlivé části, rozpoznala-li by smluvní strana neplatnost či 	zdánlivost včas. Smluvní strany se dále zavazují v takovém případě nehradit neplatné či 	zdánlivé ujednání nebo jeho část novým ujednáním o obdobném významu sledující 	totožný účel a smysl.

- Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že tento smluvní vztah a všechny jejich 	vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 	smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoliv 	omezení a výjimek řídit pouze českým právem, českým právním řádem, a veškerá 	jednání budou probíhat dle českého práva. Případné spory vzniklé ze smlouvy budou 	řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány 	České republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení 	§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění pro spory vyplývající 	z této smlouvy, místní příslušnost obecného soudu Zhotovitele.

- Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 	přečetly, a že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé 	a svobodné vůle, určitým, vážným a srozumitelným způsobem, nikoli v tísni a za 	nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Na důkaz své pravé vůle 	účastníci připojují podpisy k této smlouvě.

V Olomouci dne 23.09.2025			 	V Ostravě dne 24.09.2025

..............................................	    	               	……………………………….

Za Zhotovitele     	           		                         Za Objednatele

Ing. David Ruman	          			          Mgr. Bc. Jiří Stoch

jednatel		                                                       ředitel