SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: XXX

Účet číslo: XXX

Zastoupena: doc. Ing. Petr Tůma, CSc., ředitel CXI

Osoba odpovědná za smluvní vztah: XXX

Interní číslo smlouvy: 17/9615/070

(dále jen jako „objednatel“)

a

- Název/Firma: DEKONTA, a. s.

Se sídlem v: Dřetovice 109, 273 42, Stehelčeves

Zapsaná: 12280 B, Městský soud v Praze

IČ: 25006096

DIČ: CZ25006096

Bankovní spojení: XXX

Účet číslo: XXX

zastoupena: Ing. Robertem Raschmanem, výkonným ředitelem, členem představenstva

Plátce DPH: Ano

(dále jen jako „zhotovitel“)

mezi sebou v rámci programu Interreg Central Europe, projektu Integrated Approach to Management of Groundwater quality In functional urban Areas, registrační číslo projektu CE32, uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době toto dílo v kvalitě a rozsahu stanoveném touto smlouvou:

- Vrtné práce, tj. monitorovací vrty, mikro pumpy:

•	Monitorovací úzkoprofilové vrty. V prvním kroku bude vytvořeno 5 monitorovacích vrtů.  Instalace a vrtání bude provedena technologií penetrovaných vrtů. Konečné rozhodnutí o umístění a definitivní konstrukci vrtů bude založeno na předběžném vyhodnocení monitoringu. Maximální hloubka vrtů je 10 m, vrtný průměr 50 mm. Vrty budou zakončeny nadzemním vyústěním pažnice nad terén uzavřenou víčkem a utěsněnou cemento-bentonitovou směsí proti zatékání vody z povrchu do vrtu. 1 vybraný vrt bude vrtán na jádro s dokumentací litologie a kontaminace. Vzhledem ke skutečnosti, že práce budou probíhat v intravilánu města Nový Bydžov, je zapotřebí malá vrtná souprava s maximální průchozí šířkou stroje 1m.

•	Monitorovací víceúrovňové vrty: Systém víceúrovňového monitoringu je požadován za účelem sledování zonality kontaminace závodně před a během pilotní aplikace. Monitorovací vrty budou vybaveny více úrovňovým systémem určeným pro odběry vzorků podzemní vody. Systém musí umožnit z každého zvodnělého horizontu odběr minimálně 0,5 l vody při každém kole monitoringu. Pro tento účel budou v pilotní oblasti vybrány 3 vhodně situované vrty poblíž předpokládané aplikační linie. Vrty budou osazeny systémem pro víceúrovňový odběr vzorků vody. Jelikož bude osazení systému provedeno do stávajících již vystrojených vrtů, bude součástí konstrukce i obsyp jemným křemičitým pískem. V každém vrtu bude počítáno se dvěma hloubkovými úrovněmi pro odběr vzorků podzemní vody. Spodní odběrné místo bude situováno při bázi vrtu, svrchní odběrné místo o 2 až 3 m výše. Definitivní umístění odběrných míst bude definováno na základě výsledků monitoringu v pilotní oblasti.

- Aplikace činidla technologií direct push s využitím dočasných nevystrojených vrtů využitelných pro zonální aplikace biologického substrátu a oxidačního činidla:

Vzhledem ke skutečnosti, že práce budou probíhat v intravilánu města Nový Bydžov, je zapotřebí malá vrtná souprava s maximální průchozí šířkou stroje 1m. Injektážní tlakově aktivovaný hrot je zapenetrován do požadované hloubky kontaminované horniny jeho prostředictvím je následně zaaplikována potřebná dávka činidla do podzemních vod svrchního, kvartérního kolektoru. Předpokládána aplikace shora dolů. Aplikace činidel bude provedena ve 3 samostatných aplikačních krocích s předpokládaným počtem 10 injektážních bodů pro každé kolo aplikace. Předpokládán je zásak s hloubkovým intervalem 30 – 50 cm. Maximální hloubka aplikace je 6 m pod terénem. Předpokládaný celkový rozsah vrtných prací aplikačních bodů (všech 3 kol aplikace) je 180 bm.

Před první aplikací činidla bude ze dvou bodů v pilotní oblasti provedeno detailní prověření litologie a kontaminace horninového prostředí (budou odebrány vzorky jádra s následnou PID detekcí kontaminace za účelem orientačního stanovení koncentrací těkavých organických látek s krokem 50 cm). Aplikace proběhnou s odstupem 3-4 měsíců.

Součástí díla je i příprava roztoku/suspenze v požadované koncentraci, zajištění potřebného zařízení, montáž a demontáž, doprava a uskladnění materiálu a zařízení (po dobu aplikace bude umožněno uchování materiálu v areálu lokality), dokumentace vrtných prací i aplikace činidel včetně vydání zpráv v tištěné i elektronické podobě (4 paré).

- Materiál a chemikálie.

Požadována je dodávka materiálu pro podporu biodehalogenace (například biosubstrátu, oxidačního činidla, nanoželeza) pro aplikaci metodou direct push. Zdroj materiálu, stejně jako jeho dávky, budou vybrány na základě laboratorních zkoušek (provede objednatel) vždy maximálně měsíc před předpokládanou aplikací. Předpokládána je aplikace celkem cca 10 t potřebného činidla. Maximální objem infiltrovaných podpůrných látek je předpokládán v rozmezí do 30 m3.

(dále jen „dílo“).

- Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: Vytvoření potřebné infrastruktury a zajištění materiálu a zařízení potřebného pro implementaci technologie mikrobiálně podpořené dehalogenace s navazujícím uvedením do původního stavu v lokalitě Nový Bydžov. Implementace přispěje ke zlepšení kvality podzemní vody v Novém Bydžově.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla níže stanovenou cenu a dílo převzít.

- Strany si tímto ujednaly, že vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla na místě předání dle článku Předání a provedení díla.

- V případě rozporu mezi smluvními ujednáními a zadávací dokumentací, resp. nabídkou zhotovitele, které by mělo za následek znevýhodnění objednatele nebo jakoukoliv újmu na jeho právech oproti zadávací dokumentaci, resp. nabídce zhotovitele, bude se obsah práv a povinností řídit vždy úpravou v zadávací dokumentaci, resp. nabídce zhotovitele.

- Zhotovitel závazně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že je řádně seznámen s veškerým obsahem zadávací dokumentace.

II.

# Cena díla a platební podmínky

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla dle této smlouvy, jejíž výše bude určena dle sazeb uvedených v příloze č. 2.2 - Položkový rozpočet pro rozpis nabídkové ceny, která je nedílnou součástí této smlouvy. V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, je uvedená cena cenou konečnou, ke které se nepřičítá účinná sazba DPH a to po celou dobu účinnosti smlouvy.

- Cena díla se sjednává jako pevná a neměnná po celou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla v dohodnutém rozsahu a termínu včetně případných nákladů způsobených zvýšením cenové úrovně vstupů zhotovitele.

- Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH

- je povinen to objednateli neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté následujícího zdanitelného plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu DPH z daného plnění.

- má objednatel právo (1) snížit jakékoliv další úhrady zhotoviteli o DPH a odvést DPH z daného plnění za zhotovitele a dále případně (2) od smlouvy odstoupit. Odstoupením se v takovém případě smlouva ruší od okamžiku, kdy odstoupení dojde zhotoviteli.

Zhotovitel, který je plátcem DPH je povinen objednateli neprodleně po uzavření smlouvy písemně sdělit bankovní spojení jeho účtu, který zveřejnil správce daně a písemně objednateli neprodleně sdělovat jakékoliv změny tohoto údaje. Bude-li zhotovitel plátcem DPH a poskytované plnění zdanitelným plněním podle zákona o DPH po 1. 4. 2013, bude úhrada prováděna na účet zhotovitele, který je správcem daně ke dni zadání příkazu k úhradě zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a je-li takových účtů více, pak na ten z nich, který zhotovitel písemně určil, jinak na kterýkoliv z nich dle volby objednatele. Není-li žádné bankovní spojení takového účtu správcem daně zveřejněno, je objednatel oprávněn pozdržet platby až do 21. dne poté, kdy jej zhotovitel upozorní na zveřejnění nového čísla účtu.

- Platba ceny za provedení díla dle této smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem nejpozději jeden měsíc před koncem příslušného monitorovacího období. Monitorovací období jsou stanovena následovně: 1. 3. 2017 - 31. 8. 2017; 1. 9. 2017- 28. 2. 2018; 1. 3. 2018 - 31. 8. 2018; 1. 9. 2018 - 28. 2. 2019; 1. 3. 2019 - 31. 8. 2019.

- Objednatel bude hradit skutečně provedené práce, které zhotovitel doloží ve formě výpisu skutečně provedených prací, a který bude součástí každé faktury.

- Splatnost se stanovuje na dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Faktura bude doručena objednateli ve dvou stejnopisech. Faktura bude mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a pokud je zhotovitel plátce DPH náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat název příslušné veřejné zakázky.

- V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

III.

Termín provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v článku Předmět smlouvy nejpozději do 31. 3. 2019. Zhotovitel je povinen zahájit dílo do 14 dnů od účinnosti smlouvy. V příloze č. 2.1 je obsažen harmonogram prací, který obsahuje předpokládané termíny jednotlivých prací (etap) nutných k povedení díla; vzhledem k tomu, že jednotlivé práce (etapy) jsou odvislé od samotného průběhu prací (etap), experimentů na straně objednatele a dalších nepředvídatelných skutečnostech, nelze přesné termíny provedení jednotlivých prací (etap) předem přesně specifikovat. Smluvní strany budou přesné termíny provedení jednotlivých prací (etap) aktualizovat dohodou dle skutečného průběhu provádění díla.

IV.

Předání a provedení díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez vad a nedodělků, v termínu dle článku Termín provedení díla a předáním díla objednateli v místě předání: lokalita Nový Bydžov. Místem plnění jsou lokality v Novém Bydžově (maximální vzdálenost lokalit od sebe – do 1,5 km). Konečné rozhodnutí o umístění vrtů bude založeno na předběžném vyhodnocení monitoringu.

- S předáním díla je zhotovitel povinen objednateli předat také příslušnou technickou dokumentaci, návod k obsluze, případně další dokumenty a podklady nezbytné pro užívání díla.

- Zhotovitel oznámí objednateli předání díla písemně nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Převzetí zhotoviteli potvrdí za objednatele Osoba zodpovědná za smluvní vztah v Předávacím protokolu.

- Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem přechodu vlastnického práva na objednatele.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

V.

Způsob provádění díla, povinnosti zhotovitele

- Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.

- Zhotovitel je povinen dodat dílo v kvalitě a rozsahu, jež je určen charakterem díla a touto smlouvou.

- Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí v souladu s osvědčenými postupy v oboru a zajistí provedení prací při plnění předmětu díla pracovníky s potřebnou odbornou způsobilostí a kvalifikací, odpovídající příslušným předpisům pro provádění díla. Pracovníky zhotovitele pro účely této smlouvy jsou zaměstnanci zhotovitele, případně jiné osoby, které vykonávají činnost pro zhotovitele při plnění závazků zhotovitele podle této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jinak zhotovitel nese odpovědnost za škodu.

- Vznikne-li v rámci zadaného díla řešení chráněné autorskými nebo průmyslovými právy zhotovitele, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli právo k výhradnímu užití takového chráněného řešení pro všechny účely. Zhotovitel souhlasí s poskytnutím podlicence ve stejném rozsahu práv. Zhotovitel uděluje objednateli právo přednostního převodu. Zhotovitel je oprávněn k převodu práva užití takového řešení na třetí osoby jen s písemným souhlasem objednatele, jinak je tento převod neplatný.

VI.

Zajištění závazků zhotovitele a objednatele

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nezaplacené částky (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5% z ceny díla (bez DPH) za předmět za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

- Objednatel je oprávněn v případě neuhrazení vyúčtované smluvní pokuty zhotovitelem, smluvní pokuty započíst vůči jakémukoli finančnímu plnění poskytovanému zhotoviteli a to i v rámci jiného obchodního případu.

- Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

- Platba smluvní pokuty bude povinnou smluvní stranou provedena na základě penalizační faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou. Splatnost se stanovuje na dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury povinné smluvní straně.

VII.

Odpovědnost za vady

- Dílo má vady, jestliže jeho výsledek neodpovídá předmětu smlouvy, účelu jeho využití, případně pokud nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou, technickými normami nebo výzvou/zadávací dokumentací k veřejné zakázce.

- Odpovědnost za vady se řídí § 2615 a násl. NOZ.

VIII.

Odpovědnost za škodu

- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na zavinění s možností liberace dle § 2913 odst. 2 NOZ. Za škodu se považuje též újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

- Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s plněním z této smlouvy ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut stanovených touto smlouvou.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem upozorněna.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- prodlení objednatele se zaplacením ceny po dobu delší než dvacet jedna (21) dnů.

- prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než dvacet jedna (21) dnů,

- zjištění, že parametry díla neodpovídají požadavkům stanoveným smlouvou, technickými normami nebo výzvou/zadávací dokumentací k veřejné zakázce,

- neodstranění vady dle článku Záruka za jakost.

- Stanoví-li objednatel zhotoviteli pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká objednateli právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže zhotovitel v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může objednatel odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení zhotovitele obdržel.

- Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Při odstoupení od smlouvy dojde k navrácení vzájemně poskytnutých plnění.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na zaplacení smluvní pokuty.

X.

Závěrečná ujednání

- Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a povinnosti daná touto smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména podle (obecných) ustanovení o závazkových vztazích.

- Zhotovitel je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně všech jejích případných změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů zhotovitele budou dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uveřejněny na profilu zadavatele objednatele, pokud nastanou zákonné důvody k tomuto uveřejnění.

- Pokud smlouva naplní podmínky pro uveřejnění v Registru smluv, bude uveřejněna Technickou univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

- Není-li obsahem této smlouvy ustanovení pro objednatele výhodnější, platí pro tuto smlouvu podmínky (ve znění změn provedených zadavatelem na základě dotazů uchazečů) výzvy/zadávací dokumentace k veřejné zakázce, které zhotovitel svou účastí ve veřejné zakázce výslovně akceptoval.

- Zhotovitel i jeho případný poddodavatel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran. Převádět práva a povinnosti z této smlouvy lze jen po písemném souhlasu druhé smluvní strany.

- Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud jakékoliv její ustanovení je anebo se stane neplatným či neúčinným, nebude tímto ovlivněna platnost či účinnost ostatních ustanovení, a smlouva bude posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

- Změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze formou písemných oboustranně odsouhlasených postupně číslovaných dodatků.

- Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

- Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost věcně příslušného soudu určenou dle sídla objednatele.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

| Razítko a podpis zhotovitele …………………………………………. Ing. Robert Raschman, člen představenstva V Praze dne 28.8.2017 | Razítko a podpis objednatele …………………………………………… doc. Ing. Petr Tůma, CSc., ředitel CXI V Liberci dne 31.8.2017 |
| --- | --- |

Přílohy: 	Příloha č. 2.1 - Harmonogram prací

Příloha č. 2.2 - Položkový rozpočet pro rozpis nabídkové ceny