# Cenová nabídka prací (Honorář)

**Identifikační údaje**

**Název akce:** Lékárna v objektu polikliniky v 1.NP

Lékárna v objektu nemocnice prostor v 1.pp Vazební věznice

**Místo stavby:** VS ČR, Nemocnice s poliklinikou zdravotní středisko Na Květnici 1657, 140 00 Praha 4 Nusle.

Vazební věznice Praha Pankrác Soudní 1, 140 57 Praha 4 Nusle.

**Stupeň Dokumentace:** Návrh dispozice uspořádání lékáren

**Zadavatel:** Kontaktní osoba:

Mob:

e-mail:

**Zpracovatel:** M.TOUSSON interiér a design

K Remízku 1006/10, 149 00, Praha 4.

IČO: 63621690

Kontaktní osoba:

mobil:

e-mail:

# Popis budov:

Stavby jsou v stávajících objektech, kde se nachází zdravotnický provozy.

# Rozsah prací:

1. Základní zaměření a zakreslení stávajícího stavu tykající části pro účely návrhu v 1.np objektu polikliniky v ul Na Květnici a v 1.pp objektu nemocnice ve Vazební věznice.
2. Návrh dispozice lékárny v poliklinice bude prezentován ve 3 variantách po konzultace bude případně zhotovená finální varianta, návrh obsahuje studie koncepční využití prostoru v 1.np a půdorysné dispoziční řešení lékárny.
3. Návrh dispozice lékárny ve nemocnici vazební věznici bude prezentován ve 3 variantách po konzultace bude případně zhotovená finální varianta, návrh obsahuje půdorysné dispoziční řešení lékárny v určeném prostoru v 1.pp. definován objednatelem.
4. Konzultace dispozice obou lékáren se SÚKLem a hygienickou stanici, v přítomnosti zástupce zadavatele.

# Termín zpracování:

1. Základní zakreslení stávajícího stavu pro účely návrhu 7dní.
2. Návrh dispozice 21 dní.
3. Termín konzultace závisí na základě dohody s DOSS, odhad je 14 dní po odsouhlasení návrhu objednatelem

Termíny budou zahájené od potvrzení CN a objednání zakázky nebo podpisu smlouvy

# Cenová nabídka prací:

Návrh dispozice lékárny polikliniky, včetně studii využití prostoru 40.500,- Kč Návrh dispozice lékárny nemocnice ve vazební věznice 50.200,- Kč Konzultace s DOSS 5.600,- Kč

Celkem cena bez DPH **96.300,- Kč**

# Platební podmínky:

Částka po dokončení návrhu lékárny polikliniky

Částka po dokončení návrhu lékárny ve vazební věznici

Částka po dokončení konzultace a předání. Splatnost proplácení vystavené faktury do 30 dnů

# Poznámky:

* návrh dispozic bude předán 4x v tištěné podobě + digitální formát PDF.
* návrh slouží k konzultace s DOSS a SÚKLem a zadání k projektové dokumentace.
* Cena nezahrnuje zaměření stávajícího stavu a pasportizace budovy.
* Cena nezahrnuje projekt pro stavební povolení, projekt pro provádění stavby
* platnost cenové nabídky je dva měsíce ode dne zpracování.
* cena je bez DPH, nejsem pláče DPH.

# Nabídku zpracoval dne 26. 04. 2024